Администрация Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2016г.









№425
р.п.Чамзинка

Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
В целях проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Чамзинского муниципального района, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета, руководствуясь Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», принимая во внимание представление прокурора Чамзинского района от 06.05.2016г. №7-1-2016/1199, администрация Чамзинского муниципального района 
Постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

И.о.Главы администрации

Чамзинского муниципального района




А.Ю.Тюрякин
Приложение 1
к постановлению администрации
Чамзинского муниципального района
от 08.062016 г. N425
Порядок
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества финансируемых полностью или частично за счет средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, на предмет эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

2. При проведении проверки производится оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка проводится для принятия решения о предоставлении средств районного бюджета Чамзинского  муниципального района:
1) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с нормативным правовым актом администрации Чамзинского муниципального района об адресной инвестиционной программе Чамзинского муниципального района;

2) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Чамзинского муниципального района.
4. Проверка осуществляется отделом экономики и прогнозирования администрации Чамзинского муниципального района в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Плата за проведение проверки не взимается.

Глава 2. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

6. Заявители представляют в администрацию Чамзинского муниципального района подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

1) заявление на проведение проверки инвестиционных проектов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

3) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений;

4) задание на проектирование или иной исходный технический документ, устанавливающий комплекс технических требований, требования к объему, срокам проведения работ, содержанию и форме представления результатов работ;

5) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) документальное подтверждение участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) за счет средств бюджетов муниципальных образований Чамзинского муниципального района и (или) внебюджетных источников финансирования;
7) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта  и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой;

8) сведения и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта - аналога по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

7. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

1) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный, другие) инвестиционного проекта;

2) цель и задачи инвестиционного проекта;

3) краткое описание инвестиционного проекта;

4) предложения заявителя по источникам и объемам финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации, включая предложения по предельным объемам денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию;

5) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

6) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

7) расчет самодостаточности и самоокупаемости объекта за счет предоставления платных услуг;

8) обоснование полученного эффекта от внедрения при строительстве или реконструкции энергоэффективных материалов и технологий (в случае наличия аналогичного объекта);

9) обоснование необходимости приобретения объекта недвижимого имущества, приобретаемого в рамках инвестиционного проекта и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

8. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

1) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства):

2) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

3) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

4) срок и этапы строительства;

5) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

6) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

7) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

8) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

9. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

1) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

2) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

3) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

10. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района устанавливает заявителю срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

11. Проведение проверки начинается после представления заявителем полного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

12. В случае если инвестиционный проект не соответствует предусмотренным Методикой качественным критериям, проверка на соответствие его количественным критериям и правильности расчета заявителем интегральной оценки не проводится.

13. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 20 рабочих дней.

Глава 3. Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта

14. Результатом проверки является заключение отдела экономики и прогнозирования администрации Чамзинского муниципального района (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

15. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств районного бюджета Чамзинского муниципального района на реализацию инвестиционного проекта.

16. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

17. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

18. Заключение подписывается главой администрации Чамзинского муниципального района

19. Отдел экономики и прогнозирования ведет в установленном порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложен
Приложение 1
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования
средств районного бюджета
Чамзинского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения
Методика
оценки эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского  муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета Чамзинского муниципального района.

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

Глава 2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев

4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

1) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

2) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Чамзинского муниципального района;

3) комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, районного бюджета Чамзинского муниципального района, ведомственных программ Чамзинского муниципального района, программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Чамзинского муниципального района;

4) необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (реконструируемого) либо приобретаемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами муниципальной власти Чамзинского муниципального района и органами местного самоуправления муниципальных образований Чамзинского муниципального района полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

5) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации).

4.1. Качественный критерий, предусмотренный в подпункте 6 пункта 4 настоящей Методики, не применяется для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

[image: image1.emf]Ч

1

=

К

1

i=1

∑

σ

1i

К

1

−К

1НП

×100%

, где:

[image: image2.emf]σ

1i

 - балл оценки i-го качественного критерия;

[image: image3.emf]К

1

 - общее число качественных критериев;

[image: image4.emf]К

1НП

 - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 7-13 настоящей Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы 1 "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения 1 настоящей Методике.

7. Критерий - наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, обеспеченности населения услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие прямые и конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении 3 к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

8. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Чамзинского муниципального района

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в вышеуказанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

9. Критерий - комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках . инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми

в рамках долгосрочных программ (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, ведомственных программ Чамзинского муниципального района, программ комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований Чамзинского муниципального района.

Обоснованиями комплексного подхода к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

1) для инвестиционных проектов, включенных в вышеуказанные программы, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация, предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей программы, реквизиты документа, утверждающего соответствующую программу, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта;

10. Критерий - необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (реконструируемого) либо приобретаемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления Чамзинского муниципального района полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

1) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, при наличии существующего- объекта - с приложением заключения экспертизы о невозможности его эксплуатации;

2) без реконструкции объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий - указание степени изношенности конструкций);

3) без необходимости приобретения объекта недвижимого имущества. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). 
11. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждениями соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

1) для проектов, проектная документация на которые разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

Глава 3. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев

12. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

1) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

2) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

3) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

4) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства услуг, в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Чамзинского муниципального района и нужд муниципальных образований Чамзинского муниципального района;

5) обеспечение планируемого создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

13. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

[image: image5.emf]Ч

2

=

К

2

i=1

∑

σ

2i

×p

i

, где:

[image: image6.emf]σ

2i

 - балл оценки i-ro количественного критерия;

[image: image7.emf]p

i

 - весовой коэффициент i-ro количественного критерия, в процентах;

[image: image8.emf]K

2

 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 17-21 настоящей Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях настоящей Методики, приведены в приложении 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы 2 "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" приложения 1 к настоящей Методике.

14. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

1) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

2) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально- экономические результаты реализации проекта.

15. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) не более чем на 5 процентов.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) не более чем на 10 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) более чем на 10 процентов хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации аналогичных проектов (при их наличии), должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта.

Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по аналогичным проектам (при их наличии) к вышеуказанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Проверка приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. Критерий - наличие потребителей услуг, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

Заявитель приводит обоснование потребности на услуги, создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в услугах определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

17. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для оказания услуг в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Чамзинского муниципального района.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для оказания услуг в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Чамзинского муниципального района, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснования потребности на услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

18. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

1) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

2) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты- на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по следующей формуле:

[image: image9.emf]И=

n

i=1

∑

и

i

n

, где:

[image: image10.emf]И

i

 - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Глава 4. Расчет интегральной оценки эффективности

21. Интегральная оценка (Э_инт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

[image: image11.emf]Э

инт

=Ч

1

×0,2+Ч

2

×0,8

, где:

[image: image12.emf]Ч

1

 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

[image: image13.emf]Ч

2

 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 "Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта" приложения 1 к настоящей Методике.

22. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично.

Приложение 1
к Методике оценки эффективности
использования средств районного
бюджета Чамзинского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения
Расчет
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

     Наименование проекта _______________________________________________

     Форма   реализации  инвестиционного  проекта  (новое  строительство,

реконструкция, приобретение объекта капитального строительства)__________

_________________________________________________________________________

Заявитель _______________________________________________________________

Тип проекта _____________________________________________________________

Таблица 1
Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

	N
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки (б)1i (или "Критерий не применим")
	Ссылки на документальные подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления
	1; 0
	
	цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений

	2.
	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития муниципального района
	1; 0
	
	приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта

	3.
	Комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ (подпрограмм), за счет средств федерального бюджета республиканского бюджета Республики Мордовия, районного бюджета Чамзинского муниципального района ведомственных программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Чамзинского муниципального района
	1; 0
	
	Для инвестиционных проектов, включенных в целевые программы (подпрограммы), указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта.

	4.
	Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.
	1; 0
	
	обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в связи с осуществлением администрации Чамзинского муниципального района

	5.
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	1; 0

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств республиканского бюджета Республики Мордовия на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий
	
	1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации).

2. В случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется, указываются ссылки на соответствующие пункты, подпункты, статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации

	
	К 1=7
	К 1НП=
	К 1

SUM б = 1i

i=1

	
	Оценка эффективности использования средств бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч 1
	
	К1

Чi=(SUM б)/(К1НП)х100%

i=1 1i


Таблица 2
Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

	N
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки (б)2i
	Весовой коэффициент критерия pi (в процентах)
	Средневзвешенный балл (б2i х pi) (в процентах)
	Ссылки на документальные подтверждения

	1.
	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;

0
	
	
	
	значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом проекта

	2.
	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1; 0,5; 0
	
	
	
	основные сведения и технико-экономические показатели аналогичного проекта, реализуемого (или реализованного) в Чамзинском районе (при его наличии)

	3.
	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	1; 0,5; 0
	
	
	
	обоснование потребности на услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта

	4.
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства услуг в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Чамзинского муниципального района
	1; 0
	
	
	
	приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Чамзинского муниципального района

	5.
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	1; 0,5; 0
	
	
	
	обоснование планируемого обеспечения объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

	
	Оценка эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2
	
	
	
	
	к2

Ч2 = SUM б2i х рi

i=1


Таблица 3
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

	Показатель
	Оценка эффективности
	Весовой коэффициент

	Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1
	
	0,2

	Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2
	
	0,8

	Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета Чамзинского муниципального района направляемых на капитальные вложения, Эинт
	Эинт = Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8
	1,0


Приложение 2
к Методике оценки эффективности
использования средств
районного бюджета
Чамзинского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в процентах

	N
	Критерий
	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства:

	
	
	здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды
	производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры национальной инновационной системы и другие

	1
	2
	3
	4

	1.
	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	5
	5

	2.
	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	40
	40

	3.
	Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (либо приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	20
	18

	4.
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Чамзинском муниципального района
	15
	19

	5.
	Обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	20
	18

	
	Итого
	100
	100


Приложение 3
к Методике оценки эффективности
использования средств
районного бюджета
Чамзинского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения
Рекомендуемые количественные показатели,
характеризующие цель и результаты реализации проекта

	Объекты капитального строительства
	Количественные показатели:

	
	характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта
	характеризующие конечные результаты проекта

	Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта

	Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества
	1. Мощность объекта: количество мест.

2. Общая площадь здания, кв. м.

3. Строительный объем, куб. м
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и тому подобное)
	1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день.

Для библиотек - число единиц библиотечного фонда.

2. Общая площадь здания, кв. м.

3. Строительный объем, куб. м
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)
	1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.

2. Общая площадь здания, кв. м.

3. Строительный объем, куб. м
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта


	Административные здания
	1. Общая площадь объекта, кв. м.

2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м.

3. Строительный объем, куб. м
	Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника


	Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений)
	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.

2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта.

3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации

	Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения
	1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м).

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м.

2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб.

	Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)
	1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.

2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и т.п.)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.

2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы.

3. Увеличение уровня газификации региона, муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта

	Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов
	Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, га

	Строительство (реконструкция) производственных объектов

	Производственные объекты
	Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)

	Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы)
	1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км.

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.

2. Объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.

4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.

5. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования


Приложение 2
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования
средств районного бюджета
Чамзинского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения
                                                      Главе администрации

                                      Чамзинского муниципального района

Заявление
на проведение проверки инвестиционного проекта
     Прошу провести проверку инвестиционного проекта ____________________

_________________________________________________________________________

                      (титульное название объекта)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

     Перечень прилагаемых документов:

     1.

     2.

     ...

"___" ___________ 20__ г.

     Заявитель ___________ _____________________

                (подпись)  (расшифровка подписи)

     М.П.

Приложение 3
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования
средств районного бюджета
Чамзинского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения
Форма паспорта
инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

     1. Наименование инвестиционного проекта ____________________________

     2. Цель инвестиционного проекта ____________________________________

     3. Срок реализации инвестиционного проекта _________________________

     4.    Форма    реализации  инвестиционного  проекта  (строительство,

реконструкция  объекта  капитального  строительства, приобретение объекта

недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал) ______________

     5.  Предполагаемый  главный  распорядитель средств районного бюджета

муниципального района _____________________________________

     6. Сведения  о  предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-

застройщике):

     полное и сокращенное наименование юридического лица _______________;

     организационно-правовая форма юридического лица ___________________;

     юридический адрес _________________________________________________;

     должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________

     7. Участники инвестиционного проекта:

_________________________________________________________________________

     8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

_________________________________________________________________________

                   (ссылка на подтверждающий документ)

     9.  Наличие  положительного  заключения  государственной  экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий

_________________________________________________________________________

            (ссылка на документ, копия заключения прилагается)

     10.    Сметная   стоимость  объекта  капитального  строительства  но

заключению  государственной  экспертизы  в  ценах  года его получения или

предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства

либо  стоимость  приобретения объекта недвижимого имущества указывается в

ценах  года  представления  паспорта инвестиционного проекта (с указанием

года    ее    определения)  (нужное  подчеркнуть)  с  указанием  года  ее

определения - ___________ г.

____________________________________ в млн. рублей (включая НДС/без НДС -

     нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих

лет _____________________________________________________________________

     в    том    числе   затраты  на  подготовку  проектной  документации

(указываются    в   ценах  года  представления  паспорта  инвестиционного

проекта,  а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей*

(1): _____________

     11. Технологическая структура капитальных вложений:

	
	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах (2)/ в ценах соответствующих лет

(млн. рублей)

	Сметная стоимость инвестиционного проекта
	

	в том числе:
	

	строительно-монтажные работы
	

	приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
	

	прочие затраты
	


12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей

	Годы реализации инвестиционного проекта
	Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах (2)/в ценах соответствующих лет)
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства федерального бюджета (в текущих ценах(2) /в ценах соответствующих лет)
	средства республиканского бюджета Республики Мордовия (в текущих ценах(2) /в ценах соответствующих лет)
	средства бюджетов муниципальных образований Республики Мордовия (в текущих ценах(2) /в ценах соответствующих лет)
	собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) (в текущих ценах(2) /в ценах соответствующих лет)
	другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах(2) /в ценах соответствующих лет),

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Инвестиционный проект - всего, в том числе:

20 __ год

20 __ год

20 __ год

из них:

этап I (пусковой комплекс) -

всего, в том числе:

20 __ год

20 __ год

20 __ год

этап II (пусковой комплекс) -

всего, в том числе:

20 __ год

20 __ год

20 __ год

этап ... (пусковой

комплекс)

всего,

в том числе:

20 __ год

20 __ год

20 __ год
	
	
	
	
	
	


13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта

	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя по проекту

	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта

	1.
	
	
	

	
	
	
	

	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта

	1.
	
	
	

	
	
	
	


     14.  Отношение  сметной стоимости объекта капитального строительства

либо    стоимости    приобретения    объекта    недвижимого  имущества  к

количественным    показателям    (показателю)    результатов   реализации

инвестиционного  проекта,  млн. рублей / на единицу результата, в текущих

ценах (2) _______________________________________________________________

     Заявитель _____________ _______________ ____________________________

                (должность)     (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

     "__" _______ 20__ г.

     М.П.

____________

     (1)    Заполняется  по  инвестиционным  проектам,  предусматривающим

финансирование    подготовки   проектной  документации  за  счет  средств

районного бюджета муниципального района.

     (2)  В  ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10
настоящего    паспорта    инвестиционного    проекта    (по    заключению

государственной  экспертизы,  для  предполагаемой  (предельной) стоимости

объекта  капитального  строительства  либо стоимости приобретения объекта

недвижимого  имущества  указывается  в  ценах года представления паспорта

инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Приложение 4
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования
средств районного бюджета
Чамзинского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения
Форма заключения
о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

     1.    Сведения    об   инвестиционном  проекте,  представленном  для

проведения   проверки  на  предмет  эффективности  использования  средств

районного  бюджета    муниципального района, направляемых на

капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта

     Наименование инвестиционного проекта: ______________________________

     Наименование организации заявителя: ________________________________

     Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

     регистрационный номер ______________________; дата ________________;

     фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица _______________

     Срок реализации инвестиционного проекта:

     Значения    количественных    показателей   (показателя)  реализации

инвестиционного    проекта   с  указанием  единиц  измерения  показателей

(показателя): ___________________________________________________________

     Сметная    стоимость    инвестиционного    проекта   всего  в  ценах

соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): _______

     2. Оценка  эффективности  использования  средств  районного  бюджета

муниципального района, направляемых на капитальные вложения,

по инвестиционному проекту:

     на основе качественных критериев, в процентах _____________________;

     на основе количественных критериев, в процентах ___________________;

     в том числе по отдельным критериям, в процентах ___________________;

     значение интегральной оценки эффективности, в процентах ____________

     3.  Заключение  о  результатах  проверки  инвестиционного проекта на

предмет     эффективности   использования   средств   районного   бюджета

   муниципального   района,   направляемых   на  капитальные

вложения:

     Глава администрации
Чамзинского муниципального района

Приложение 5
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования
средств районного бюджета
Чамзинского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения
Сведения и количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта-аналога

     Наименование инвестиционного проекта _______________________________

     Срок реализации ____________________________________________________

     Месторасположение объекта __________________________________________

     Форма    реализации     инвестиционного    проекта   (строительство,

реконструкция  объекта  капитального  строительства, приобретение объекта

недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал)

_________________________________________________________________________

Сметная стоимость и количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по проекту

	1
	2
	3
	4

	
	Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) / в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)
	млн. руб.
	

	
	в том числе:
	
	

	
	строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы
	
	

	
	приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие машины и оборудование
	
	

	
	прочие затраты
	
	

	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога

	1.
	
	
	

	...
	
	
	


