АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    10 июля  2012 г.                                                                             №  609

р.п. Чамзинка
О разработке Муниципальной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе  

Администрация Чамзинского муниципального района
                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация  и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального      опубликования.
Глава администрации

Чамзинского муниципального района



     В.Г. Цыбаков
                                                                                      Утверждена

                                                                        постановлением Администрации
                                                                 Чамзинского муниципального района
                                                                               Республики Мордовия

                                                                           от 10 июля  2012 г.  № 609
Муниципальная целевая программа        «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе  
р.п. Чамзинка

2012 год
	
	

	СОДЕРЖАНИЕ.


Паспорт Муниципальной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе, Республики Мордовия». 

	4

	 1. Характеристика проблемы, и обоснование необходимости её решения программными методами.


	6

	 2. Цели и задачи Программы. 


	6

	 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности.


	7

	 4. Перечень основных мероприятий Программы.


	8

	 5. Сроки реализации Программы.


	8

	 6.  Механизм реализации Программы. 
	8

	 7. Ресурсное обеспечение Программы. 
	9

	 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения.
	10

	 9. Оценка эффективности реализации Программы.
	10

	Приложение 1. Перечень основных мероприятий Программы.


	12


Паспорт

Муниципальной целевой программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе, Республики Мордовия».
	Наименование Программы
	Муниципальная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе (далее – Программа).


	Дата принятия решения о

разработке Программы
	Постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 10.07.2012 года «О разработке Муниципальной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе.

	Заказчик Программы 
	Администрация Чамзинского муниципального района.

	Основные разработчики

Программы
	Администрация Чамзинского муниципального района.

	Цели и задачи Программы
	целями Программы являются:

- повышение эффективности и надёжности функционирования инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Чамзинского муниципального района и уровня комфортности проживания населения за счёт осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов;

- обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства Чамзинского муниципального района;
-.создание условий по привлечению частных инвестиций для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

-  привлечение организаций частной форм собственности для эффективной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.

Задачи Программы:

- увеличение количества  объектов тепло-, газо-, водо-, электроснабжения отвечающих нормативным требованиям;

- снижение уровня износа объектов жилищно-коммунального хозяйства Чамзинского муниципального района;

- реализация комплекса мер по реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства Чамзинского муниципального района путём привлечения частных инвесторов;

 -  организация капитального ремонта жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- выполнение мероприятий по благоустройству территории района;

-повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой.


	Сроки реализации Программы
	2012 – 2015 годы.



	Исполнители Программы
	Администрация Чамзинского муниципального района.


	Объемы и источники финансирования Программы
	Реализация Программы будет обеспечена за счет средств бюджета района, средств республиканского бюджета (в числе согласованных проектов республиканского значения), привлекаемых внебюджетных средств предприятий и населения.  К внебюджетным источникам финансирования Программы относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и другие поступления.

Для исполнения мероприятий программы необходимы финансовые средства, в размере:  470 000,0 тысяч рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- за счёт субсидий бюджета Республики Мордовия- 350 000 тысяч рублей;

- за счёт средств бюджета Чамзинского муниципального района – 70 000 тысяч рублей;

- за счёт средств бюджета городского поселения Чамзинка – 25 000 тысяч рублей;

- за счёт средств бюджета Комсомольского городского поселения – 25 000 тысяч рублей;

- средства внебюджетных источников –       20 000 тысяч рублей. 

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей.

 

	Перечень основных мероприятий Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
	Основные мероприятия Программы предусматривают:

- строительство новых и реконструкция старых систем коммунальной инфраструктуры;

- замену изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

- строительство очистных сооружений канализации;

- строительство КНС;

- строительство полигона ТБО;

- строительство жилых домов по программе «Переселение граждан РФ из ваетхого и аварийного жилого фонда»;
- асфальтирование дорог и благоустройство территории района;

- капитальный ремонт жилого фонда.

Реализация мероприятий данного проекта будет способствовать:

- повышению уровня комфортности проживания населения в жилых домах Чамзинского муниципального района;

- повышению качества предоставления коммунальных услуг населению;

- снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Чамзинского муниципального района;

- увеличение количества  объектов коммунальной инфраструктуры, отвечающих нормативным требованиям;

- улучшению экологической ситуации в районе;

- созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.




1. Характеристика проблемы, 

и обоснование необходимости её решения программными методами.


Всего в Чамзинском муниципальном районе  15 поселений. Из них - 2 поселения городского типа и 13 сельских поселений. Всего населенных пунктов- 53.


Социальная инфраструктура района, созданная в советские времена, достаточно развита и по сей день, но существенно обветшал жилищный фонд. Строительство новых жилых зданий ведется в недостаточном объеме. Есть проблемы  в сфере жилищно-коммунального хозяйства, требующие незамедлительного решения.


Жилищно - коммунальное хозяйство в Чамзинского муниципального  района является важным компонентом жизнеобеспечения. В ведении предприятий ЖКХ находятся объекты тепло-, водо-, электроснабжения, очистные сооружения и т.д.. из года в год увеличивается износ  основных фондов, происходит обветшание жилищного фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг. Процесс старения сетей и оборудования опережает их восстановление. В результате имеют место отключения потребителей коммунальных услуг из-за порывов в сетях, превышающие нормативные сроки на устранение аварийных ситуаций.


Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов в коммунальном комплексе связаны с проводимой  в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организации коммунального комплекса в обновлении и модернизации основного фонда; не формировала стимулов к сокращению затрат, недостаточным финансированием ремонтных работ и, как следствие, несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово- предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что приводит в свою очередь к недоремонту и снижению надежности коммунальных систем.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений  в жилищно-коммунальном комплексе также формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению частных инвестиций в жилищный и коммунальный сектор экономики. В результате этого стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения значительно возросла. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Состояние коммунального хозяйства Чамзинского муниципального района характеризуется следующими показателями:
Теплоснабжение населения и объектов социальной сферы:
В 193 многоквартирных жилых домах и 28 объектах социальной сферы централизованное отопление. 

                          Электроснабжение.
Важнейшим звеном коммунальной  энергосистемы являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе. Всего 35 трансформаторных подстанций. Износ воздушных линий и трансформаторных подстанций составляет 75%.

      Водопроводно-канализационное хозяйство.
Потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд показана в таблице.

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в сельских населенных пунктах.
	район
	Количество населенных пунктов, шт
	Население, чел.
	Необходимое суточное потребление воды,

 куб.м/сутки
	Действующие и восстановленные артскважины, шт
	Производительность существующей водонапорной сети,

куб.м/час
	Потребность количество новых скважин, шт

	Чамзинский
	51
	32743
	8186
	21
	861
	5


В большинстве сельских населенных пунктах организованное водоснабжение отсутствует, поэтому значительная часть сельского населения продолжает использовать в питьевых целях воду из сооружений и систем децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, особенно это характерно для сел и деревень с численностью населения до 200 человек. Вода колодцев и родников не имеет надежной защиты от загрязнения и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.


Существующие централизованные системы водоснабжения обеспечены основными

2. Цели и задачи Программы.
Целями Программы являются:

- повышение эффективности и надёжности функционирования инженерных объектов теплоснабжения Чамзинского муниципального района и уровня комфортности проживания населения за счёт осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов;

- обеспечение безопасности эксплуатации объектов теплоснабжения Чамзинского муниципального района;
- создание условий по привлечению частных инвестиций для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

-  привлечение организаций частной форм собственности для эффективной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.
Задачами Программы являются:

- увеличение количества муниципальных  объектов теплоснабжения отвечающих нормативным требованиям;

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения Чамзинского муниципального района;

- реализация комплекса мер по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Чамзинского муниципального района;
-  предоставление налоговых льгот, льгот по арендным платежам, предоставление  субсидий на возмещение части процентных ставок по кредитным обязательствам.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

и показатели эффективности.

Результатом реализации Программы является:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах Чамзинского муниципального района. По отрасли «теплоснабжения» в 172 жилых домах и 28 объектах социальной сферы;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению для 9 000 человек;

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения Чамзинского муниципального района (показатели приведены ниже в таблице).

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- количество котельных, отвечающих нормативным требованиям;

- количество центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям;

- количество домов, обеспеченных коммунальными услугами в соответствии с нормативными требованиями;

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Целевые значения показателей эффективности реализации Программы приведены в таблице:

	№ п/п
	Индикаторы эффективности.
	До реализации Программы.
	После реализации Программы.

	1
	2
	3
	4

	1
	Снижение уровня износа объектов теплоснабжения в Чамзинском муниципальном районе, %:
	70
	92

	2
	Количество центральных тепловых пунктов (подлежащих реконструкции), отвечающих нормативным требованиям, шт.
	2 (5)
	7 (0)

	3
	Количество котельных (подлежащих реконструкции), отвечающих нормативным требованиям, шт.
	3 (4)
	7 (0)

	4
	Количество домов с услугой ГВС, отвечающих нормативным требованиям, шт.
	31
	48


4. Перечень основных мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на территории Чамзинского муниципального района, скоординированных по объёмам работ, срокам их реализации, источникам финансирования. Программные мероприятия приведены в Приложении к Программе.

5. Сроки реализации Программы.

Срок реализации программы:  2011 - 2013 годы.

Программа реализуется в три этапа.

Первый этап – 2011 год.

Второй этап – 2012 год.

Третий этап – 2013 год.

6. Механизм реализации Программы.

Муниципальным заказчиком по исполнению Программы  являются  Администрация городского поселения Чамзинка и Комсомольское городское поселение Чамзинского муниципального района.

Программа реализуется путём долевого участия в финансировании мероприятий Программы - за счёт субсидий бюджета Республики Мордовия, за счёт средств бюджета Чамзинского муниципального района, за счёт средств бюджета городского поселения Чамзинка, за счёт средств бюджета Комсомольского городского поселения.

Предоставление субсидий из бюджета Республики Мордовия на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, выделенных из средств республиканского бюджета на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

После утверждения размера субсидий городскому поселению Чамзинка и Комсомольскому городскому поселению Чамзинского муниципального района, администрации   поселений размещают муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 года № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для заказов государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим муниципальный заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных Программой, несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы, подготавливает информацию о ходе реализации Программы и направляет её Главе администрации Чамзинского муниципального района, в Правительство Республики Мордовия, в Министерство финансов Республики Мордовия, в Министерство экономики  Республики Мордовия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия. 

7. Ресурсное обеспечение Программы.

Для исполнения мероприятий программы необходимы финансовые средства, в размере:  196 000,0 тысяч рублей.

Программа реализуется на основе долевого участия:

- за счёт субсидий бюджета Республики Мордовият - 100 000 тысяч рублей;

- за счёт средств бюджета Чамзинского муниципального района – 41 000 тысяч рублей;

- за счёт средств бюджета городского поселения Чамзинка – 10 000 тысяч рублей;

- за счёт средств бюджета Комсомольского городского поселения –       20 000 тысяч рублей;

- средства внебюджетных источников – 25 000 тысяч рублей;

8. Управление реализацией Программы 

и контроль за ходом её исполнения.


Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет отдел промышленности, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Чамзинского муниципального района.

      Отдел промышленности, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Чамзинского муниципального района: 

- обеспечивает использование  выделенных бюджетных средств на реализацию Программы в соответствие с утверждёнными программными мероприятиями;

- несёт ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых документов и отчётов поо фактически выполненным объёмам работ по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных систем;

     - готовит и предоставляет отчёты Главе администрации Чамзинского муниципального района, в Правительство Республики Мордовия, в Министерство финансов Республики Мордовия, в Министерство экономики  Республики Мордовия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия. 

- по итогам реализации Программы отчёт;

- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств  ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели, приведённые в разделе 3 Программы. Оценка эффективности заключается в сравнении текущих значений показателей с установленными Программой целевыми значениями на 2011-2013 годы.
                                                                                 Приложение 1
                                                   к Муниципальной целевой 
                                                   программе «Модернизация 

                                                  объектов теплоснабжения 

                                                  на 2011-2013 годы по                       

                                                  Чамзинскому 

                                                  муниципальному району,                  

                                                  Республики Мордовия». 

Перечень

  основных мероприятий Программы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование мероприятий 
	Объём работ, мощ-ность
	Сроки начала и окончания мероприя-тий
	Этапы
	Стоимость мероприятий, тысяч рублей
	Ожида-емый результат от модерни-зации

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	За счет субсидий бюджета Респуб-лики Мордо-вия
	За счет средств бюджета Чамзинского муници-пального района
	За счет средств бюджета город-ского поселе-ния Чам-зинка
	За счет средств бюджета Комсо-мольско-го город-ского поселе-ния
	Собственные средства предприятия, эксплуати-рующего объекты тепло-снабжения
	Средства вне-бюджет-ных источ-ников
	Все-го
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Замена тепловых сетей, 

р.п. Комсомольский
	19083 м
	2011           -          2013
	6361
	6361
	6361
	19083
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19083
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	2
	Замена теплоизоляционного материала, 

р.п. Комсомольский
	7666 м
	2011           -          2013
	1661
	1661
	1661
	4983
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4983
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	3
	Установка частотных преобразователей р.п. Комсомольский
	18 шт
	2011           -          2013
	840
	840
	840
	2520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2520
	экономия электроэнергии

	4
	Замена фильтров ХВО 

р.п. Комсомольский
	5 шт
	2011           -          2013
	917
	917
	917
	2751
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2751
	обеспечение надежности и повышение эффективности работы оборудования теплоснабжения

	5
	Замена дымососов и вентиляторов 

р.п. Комсомольский
	10 шт
	2011           -          2013
	533
	533
	533
	1599
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1599
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	6
	Монтаж системы АСКУЭ 

р.п. Комсомольский
	1 шт
	2011
	410
	 
	 
	410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	410
	экономия электроэнергии

	7
	Замена приборов учета газа на современные с корректорами 

р.п. Комсомольский
	5 шт
	2011           -          2013
	560
	560
	280
	1400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1400
	снижение затрат при переходе от расчетного способа учета количества газа к измеренному

	8
	Замена сетей горячего водоснабжения, 

р.п. Комсомольский
	8580 м
	2011           -          2013
	14300
	14300
	14300
	42900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42900
	обеспечение надежности и повышение эффективности горячего водоснабжения

	9
	Замена котлов горячего водоснабжения в котельных  

р.п. Комсомольский 
	4 шт
	2011           -          2013
	663
	663
	663
	2652
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2652
	обеспечение надежности и повышение эффективности горячего водоснабжения

	10
	Замена теплообменников горячего водоснабжения 

р.п. Комсомольский
	15 шт
	2011           -          2013
	1000
	1000
	1000
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3000
	обеспечение надежности и повышение эффективности горячего водоснабжения

	11
	Замена циркуляционных насосов 

р.п. Комсомольский
	12 шт
	2011           -          2013
	840
	840
	840
	2520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2520
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	12
	Замена котлов отопительных в котельных  

р.п. Комсомольский 
	10 шт
	2011           -          2013
	11333
	11333
	11333
	33999
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33999
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	13
	Замена тепловых сетей, 

р.п. Чамзинка
	10199 м
	2011           -          2013
	3400
	3400
	3400
	10200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10200
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	14
	Замена теплоизоляционного материала, 

р.п. Чамзинка
	1578 м
	2011           -          2013
	342
	342
	342
	1026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1026
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	15
	Установка частотных преобразователей 

р.п. Чамзинка
	10 шт
	2011           -          2013
	467
	467
	467
	1401
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1401
	экономия электроэнергии

	16
	Замена фильтров ХВО 

р.п. Чамзинка
	2 шт
	2011           -          2012
	550
	550
	 
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1100
	обеспечение надежности и повышение эффективности работы оборудования теплоснабжения

	17
	Замена дымососов и вентиляторов 

р.п. Чамзинка
	6 шт
	2011           -          2013
	320
	320
	320
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	960
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	18
	Монтаж системы АСКУЭ р.п.Чамзинка
	1 шт
	2011
	170
	
	 
	170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170
	экономия электроэнергии

	19
	Замена приборов учета газа на современные с корректорами 

р.п. Чамзинка
	2 шт
	2011           -          2012
	280
	280
	 
	560
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560
	снижение затрат при переходе от расчетного способа учета количества газа к измеренному

	20
	Замена сетей горячего водоснабжения, 

р. п. Чамзинка
	1970 м
	2011           -          2013
	3283
	3283
	3283
	9849
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9849
	обеспечение надежности и повышение эффективности горячего водоснабжения

	21
	Замена котлов горячего водоснабжения в котельных  

р.п. Чамзинка
	4 шт
	2011           -          2013
	1326
	663
	663
	2652
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2652
	обеспечение надежности и повышение эффективности горячего водоснабжения

	22
	Замена теплообменников горячего водоснабжения 

р.п. Комсомольский
	10 шт
	2011           -          2013
	667
	667
	667
	2001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2001
	обеспечение надежности и повышение эффективности горячего водоснабжения

	23
	Замена циркуляционных насосов 

р.п. Комсомольский
	4 шт
	2011           -          2013
	420
	210
	210
	840
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	24
	Замена котлов отопительных в котельных  

р.п. Комсомольский 
	6 шт
	2011           -          2013
	6800
	6800
	6800
	20400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20400
	обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения

	ИТОГО:
	 
	 
	57443
	55990
	54880
	168976
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


