ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Комсомольское городское поселение»

	
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Комсомольское городское поселение
	Срок начала и окончания программы
	12.2016г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов

	Руководитель программы
	Ульянов Александр Александрович – глава администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

	Исполнители, соисполнители программы 
	Министерство экономики Республики Мордовия

Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия 

Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия 

Министерство финансов Республики Мордовия 

Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия 

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

Министерство образования Республики Мордовия 

Министерство культуры Республики Мордовия

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения 

ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»

АО «Корпорация МСП»

НКО «Фонд развития моногородов»

Администрация Чамзинского муниципального района

Администрация Комсомольского городского поселения

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы

	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2018 года 202 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

- привлечения к концу 2018 года  1667,687 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 30,0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года


	План достижения показателей программы

	Показатель

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0,12
	0,189
	0,202

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	-
	2
	2

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	723,05
	559,315
	1667,687

	
	4. Доля численности работников ПАО Мордовцемент» и ОАО «Лато» в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	37,58
	30,21
	30,00


	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)

	Показатель

	Тип показателя
	Базовое  значение

(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	
	0,020

	0,020


	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	
	
	

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	
	
	

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	
	
	0,006

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналити-ческий
	
	374,315 
	1146,687

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналити-ческий
	
	3,5
	5,5

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.
	аналити-ческий
	
	
	

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	аналити-ческий
	
	
	

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
	аналити-ческий
	
	185,00
	521,00

	

	

	Результаты программы
	В рамках реализации программы развития моногорода реализованы инвестиционные проекты: 
ООО «Юбилейное» «Строительство птицефермы по выращиванию бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы», «Строительство площадки по откорму цыплят-бройлеров»
ООО «КомбиС» « Строительство второй очереди комбикормового завода»
ООО "Магма" - "Монтаж оборудования для помола и сушки гипсоангидритового камня"
ОАО "Лато" - "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию технологической линии покраски фиброцементных плит в «массе», "Модернизация парка грузовых автомобилей, модернизация действующего производства"
ПАО "Мордовцемент" - "Модернизация производства" 

В области развития малого и среднего предпринимательства

ООО «Презент» «Строительство здания под производство кондитерских изделий», создание новых рабочих мест – 13. Реконструкция производственной базы по оказанию услуг автосервиса позволит создать новые рабочие места – 7. 
В области здравоохранения

в 2017 году модернизированы (осуществлен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках с учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет средств обязательного медицинского страхования, приобретены автомобили скорой помощи.
В области образования и культуры
Проведена реконструкция  здания Д/с «Красная шапочка», построен спортивный зал МБОУ Комсомольской средней школы №1, проведен ремонт общеобразовательных школ. Проведена реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры.
В области качества дорог
Построены дороги, проведен ремонт дорог. 
В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды
Строительство и реконструкция уличного освещения

              Построены, реконструированы, отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры.

В области экологии 
Проведена полная реконструкция очистных сооружений, Очистка, благоустройство водоема «Алексеевский»
Реализованы «5 шагов благоустройства повседневности». Созданы 202 новых  рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Привлечено 1667,687 млн. рублей инвестиций в основной капитал.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Создание объектов инфраструктуры позволит повысить инвестиционную привлекательность моногорода, привлечь новых крупных инвесторов, а также будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, повысить качество жизни населения моногорода. Созданы 202 новых  рабочих места


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	№

п/п
	Наименование проекта

и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	проект
	2017-2018 гг
	Сформирован перечень лучших практик, утвержден и реализован  План мероприятий по внедрению лучших  практик
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления 
	Проект
	2025
	Создан проектный комитет.

Повышено качество муниципального управления
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения

	3.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1.
	Капитальный ремонт МБУ «Культурно-досуговый центр Россия»
	проект
	2017-2025
	Отремонтирован МБУ «Культурно-досуговый центр Россия»
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.2.
	Капитальный ремонт МБУ Дом культуры Цементник
	проект
	2017-2025
	Проведен ремонт МБУ Дом культуры Цементник
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.3
	Строительство парка отдыха
	проект
	2017-2025гг
	Создан парк отдыха
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.4
	Капитальный ремонт помещения для размещения МБУ Детско-юношеская библиотека
	проект
	2017-2025гг
	Проведен капитальный ремонт помещения для размещения МБУ Детско-юношеская библиотека
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.5
	Ремонт и строительство  тротуаров Микрорайона 1, Микрорайона 2, ст.п. Комсомольский
	проект по муниципальной программе
	2017-2022гг
	Объекты  включены  в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.6
	Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов Микрорайона 1, 2,ст. п.Комсомольский
	проект по муниципальной программе
	2017-2022гг
	Объекты  включены  в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.7
	Благоустройство центральной площади п.Комсомольский
	проект
	2017-2018гг
	Проведено благоустройство 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.8
	Благоустройство детской площадки Микрорайона 1
	проект
	2017-2018гг
	Проведено благоустройство 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.9
	Строительство детской площадки Микрорайона 2
	проект
	2017-2018гг
	Проведено благоустройство 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.10
	Озеленение  территорий
	проект
	2017-2025гг
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.11
	Освещение: ремонт и строительство уличного освещения
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	3.12
	Установка пандусов в многоквартирных домах, где  проживают  лица  с ограниченными возможностями
	проект
	2017-2018
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1.
	Содействие в предоставлении в аренду  земельных участков для размещения малых форм предприятий, направленных на создание новых рабочих мест
	проект
	2017-2025
	Предоставлены земельные участки
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	4.2
	Строительство здания под производство кондитерских изделий ООО «Презент»
	проект
	2017
	Построено здание под производство кондитерских изделий ООО «Презент»
	ООО «Презент»
	Директор ООО «Презент», Шкарин С.Н.

	4.3
	Реконструкция производственной базы по оказанию услуг автосервиса ИП Игонин А.Е.
	проект
	2017
	Произведена реконструкция производственной базы по оказанию услуг автосервиса 
	ИП Игонин А.Е.
	ИП Иногин А.Е. 

	5
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1
	Строительство птицефермы по выращиванию бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы в Чамзинском районе Республики Мордовия
	проект
	2015-2017гг
	Построена  птицеферма по выращиванию бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы
	ООО «Юбилейное»
	ООО «Юбилейное»

	5.2
	Строительство площадки по откорму цыплят-бройлеров «Сабур-Мачкасы»
	проект
	2017г
	Построена  площадка по откорму цыплят-бройлеров «Сабур-Мачкасы»
	ООО «Юбилейное»
	ООО «Юбилейное»

	5.3
	Строительство второй очереди комбикормового завода
	проект
	2017-2019гг
	Построена вторая очередь комбикормового завода
	ООО «КомбиС»
	ООО «КомбиС»

	6
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	6.1.
	
	
	
	
	
	

	6.n.
	
	
	
	
	
	

	7
	Направление «Развитие образования»

	7.1.
	Строительство спортивного зала МБОУ Комсомольской средней школы №1
	проект
	2017-2025
	Построен спортивный зал МБОУ Комсомольской средней школы №1
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	7.2.
	Реконструкция  здания Д/с «Красная шапочка». Замена отопительной системы. Ремонт канализационной системы на  территории сада
	проект
	2017-2025
	Проведена реконструкция  здания Д/с «Красная шапочка». Произведена замена отопительной системы. Проведен ремонт канализационной системы на  территории сада
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	7.3
	Ремонт кровли МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3»
	проект
	2017-2018
	Осуществлен ремонт кровли МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3»
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	7.4
	Ремонт кровли, замена оконных проемов в начальной школе МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2». Ремонт полов, туалетных комнат  в средней школе
	проект
	2017-2018
	Проведены:

ремонт кровли, замена оконных проемов в начальной школе МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2». 

ремонт полов, туалетных комнат  в средней школе
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	8
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1.
	Модернизация зоны регистрации и ожидания поликлиники
	проект
	2017
	Произведена модернизация зоны регистрации и ожидания поликлиники
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	8.2.
	Приобретение новых автомобилей скорой медицинской помощи
	проект
	2017
	Приобретены новые автомобили скорой медицинской помощи
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	9
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1.
	Реализация инвестиционного проекта ООО "Магма" - "Монтаж оборудования для помола и сушки гипсоангидритового камня"
	проект
	2017 г.
	Реализован инвестиционный проект "Монтаж оборудования для помола и сушки гипсоангидритового камня"
	ООО "Магма"
	Директор ООО "Магма" В.Е. Жадаев

	9.2.
	Реализация инвестиционного проекта ОАО "Лато" - "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию технологической линии покраски фиброцементных плит в «массе»
	проект
	2017 г.
	Реализован инвестиционный проект «Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию технологической линии покраски фиброцементных плит в «массе»
	ОАО «Лато»
	Генеральный директор ОАО «Лато» А.И. Чингалев

	9.3.
	 Реализация инвестиционного проекта ОАО "Лато" - "Модернизация парка грузовых автомобилей, модернизация действующего производства"
	проект
	2018 г.
	Реализован инвестиционный проект "Модернизация парка грузовых автомобилей, модернизация действующего производства"
	ОАО «Лато»
	Генеральный директор ОАО «Лато» А.И. Чингалев

	9.4.
	Реализация инвестиционного проекта ПАО "Мордовцемент" - "Модернизация производства"
	проект
	2017-2018 гг.
	Реализован инвестиционный проект Модернизация производства"
	ПАО "Мордовцемент"
	Генеральный директор ПАО "Мордовцемент" К. Оклештек

	10
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	10.1.
	Строительство дороги по ул.Молодежная от дома 27 до д.36
	проект
	2017-2018
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.2
	Строительство дороги по ул.Кирилла Белоус
	проект
	2017-2018
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.3
	Ремонт дороги по ул.Суродеева
	проект
	2017-2018
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.4
	Строительство дороги по ул.А.Осипова
	проект
	2017-2018
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.5
	Ремонт дороги по ул.Первомайская
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.6
	Ремонт дороги по ул.Коммунистическая
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.7
	Ремонт дороги  в Микрорайон 1: от м-на Натали до д.  38
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.8
	Ремонт дороги по ул. Спортивная
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.9
	Строительство дороги по ул.Юбилейная
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.10
	Ремонт дороги по ул.Калинина
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.11
	Ремонт дороги по ул.Пионерская
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.12
	Ремонт дороги объездная – до рынка Рождественский Микрорайон 2
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.13
	Строительство дороги по ул. Н.А.Алеева
	проект
	2019-2020
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.14
	Ремонт дороги ул. Временная
	проект
	2021-2022
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.15
	Ремонт дороги от д.9 Микрорайон 1 до м-на Натали
	проект
	2021-2022
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.16
	Строительство дороги по ул.Весенняя
	проект
	2021-2022
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.17
	Ремонт дороги по ул.Молодежная
	проект
	2021-2022
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.18
	Строительство дороги по ул.С.Эрьзи
	проект
	2021-2022
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.19
	Строительство  дороги по ул.Полевая
	проект
	2021-2022
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	10.20
	Ремонт дороги Объездная Микрорайона 1
	проект
	2021-2022
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	11.1.
	Строительство водовода от насосной станции 2-го водозабора п.Чамзинка до д.42 Микрорайона 2 п.Комсомольский – 4,5 км.
	проект
	2017-2018
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.2.
	Строительство газопровода на ул.Ст.Эрьзи
	проект
	2017-2022
	Построен  газопровод на ул.Ст.Эрьзи
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.3
	Строительство водопровода на ул. Ст.Эрьзи
	проект
	2017-2022
	Построен  водопровод на ул.Ст.Эрьзи
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.4.
	Замена Карсаковского водовода – 13 км.
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.5.
	Строительство сетей электроснабжения по ул. Ст.Эрьзи
	проект
	2017-2025
	Построен  сети электроснабжения  на ул.Ст.Эрьзи
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.6
	Замена канализационных сетей – 22,4 км.
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.7
	Замена водопроводных сетей-44 км.
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.8
	Замена изношенных тепловых сетей – 25 км., горячего водоснабжения – 8 км.
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.9
	Строительство и ремонт контейнерных площадок
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.10
	Техническое перевооружение котельных
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	11.11
	Строительство и реконструкция дренажной системы п.Комсомольский
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу 
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	12
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	12.1.
	Строительство бассейна
	проект
	2018-2025гг
	Построен бассейн
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	13
	Направление «Экологическое развитие»
	

	13.1.
	Комсомольские очистные – полная реконструкция
	проект
	2017-2025
	Объект включен в муниципальную программу
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 

	13.2
	Очистка, благоустройство водоема «Алексеевский»
	проект
	2017-2025
	Произведена очистка, благоустройство водоема «Алексеевский»
	Администрация Комсомольского городского поселения 
	А.А.Ульянов Глава администрации Комсомольского городского поселения 


4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	1.1.
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	1.1.
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	Сформирован перечень лучших практик к внедрению в пгт Комсомольский и утвержден план мероприятий
	контрольная точка
	31.05.2017>

	1.1.
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	Реализован план мероприятий
	контрольная точка
	31.12.2018>

	1.1.
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	

	3.1.
	Проект Капитальный ремонт МБУ «Культурно-досуговый центр Россия»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.1.
	Проект Капитальный ремонт МБУ «Культурно-досуговый центр Россия»
	Разработка проектной документации 
	контрольная точка
	31.12.2017>

	3.1.
	Проект Капитальный ремонт МБУ «Культурно-досуговый центр Россия»
	Проведение капитального ремонта МБУ «Культурно-досуговый центр Россия»
	контрольная точка
	31.12.2025>

	3.1.
	Проект Капитальный ремонт МБУ «Культурно-досуговый центр Россия»
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	3.2.
	Проект Капитальный ремонт МБУ Дом культуры Цементник
	Проведение капитального ремонта МБУ Дом культуры Цементник
	контрольная точка
	31.12.2025>

	3.2.
	Проект Капитальный ремонт МБУ Дом культуры Цементник
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	3.3
	Строительство парка отдыха
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.3
	Строительство парка отдыха
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2017>

	3.3
	Строительство парка отдыха
	Проведение работ по строительству парка отдыха
	контрольная точка
	31.12.2025>

	3.3
	Строительство парка отдыха
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	3.4.
	Капитальный ремонт помещения для размещения МБУ Детско-юношеская библиотека
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	25.01.2017>

	3.4.
	Капитальный ремонт помещения для размещения МБУ Детско-юношеская библиотека
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	3.5.
	Ремонт и строительство  тротуаров Микрорайона 1, Микрорайона 2, ст.п. Комсомольский
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.5.
	Ремонт и строительство  тротуаров Микрорайона 1, Микрорайона 2, ст.п. Комсомольский
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	3.6.
	Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов Микрорайона 1, 2,ст. п.Комсомольский
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.6.
	Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов Микрорайона 1, 2,ст. п.Комсомольский
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	3.7.
	Благоустройство центральной площади п.Комсомольский
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.7.
	Благоустройство центральной площади п.Комсомольский
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	3.8.
	Благоустройство детской площадки Микрорайона 1
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.8.
	Благоустройство детской площадки Микрорайона 1
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	3.9.
	Строительство детской площадки Микрорайона 2
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.9.
	Строительство детской площадки Микрорайона 2
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	3.10.
	Озеленение  территорий
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.10.
	Озеленение  территорий
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	3.11.
	Освещение: ремонт и строительство уличного освещения
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.11.
	Освещение: ремонт и строительство уличного освещения
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	3.12.
	Установка пандусов в многоквартирных домах, где  проживают  лица  с ограниченными возможностями
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	3.12.
	Установка пандусов в многоквартирных домах, где  проживают  лица  с ограниченными возможностями
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	

	4.1.
	Содействие в предоставлении в аренду  земельных участков для размещения малых форм предприятий, направленных на создание новых рабочих мест
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	4.1.
	Содействие в предоставлении в аренду  земельных участков для размещения малых форм предприятий, направленных на создание новых рабочих мест
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	4.2
	Строительство здания под производство кондитерских изделий ООО «Презент»
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.03.2017>

	4.2
	Строительство здания под производство кондитерских изделий ООО «Презент»
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2017>

	4.3
	Реконструкция производственной базы по оказанию услуг автосервиса ИП Игонин А.Е.
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.03.2017>

	4.3
	Реконструкция производственной базы по оказанию услуг автосервиса ИП Игонин А.Е.
	Проект завершен
	этап
	31.12.2017>

	

	5.1
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Юбилейное" «Строительство птицефермы по выращиванию цыплят-бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы, Чамзинского  района Республики Мордовия.»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2015

	5.1
	Реализация инвестиционного проекта ООО "Юбилейное" «Строительство птицефермы по выращиванию цыплят-бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы, Чамзинского  района Республики Мордовия.»
	Проект завершен
	этап
	31.12.2017>

	5.2
	Реализация инвестиционного проекта ООО "Юбилейное" «Строительство птицефермы по выращиванию цыплят-бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы, Чамзинского  района Республики Мордовия.»
Строительство площадки по откорму цыплят-бройлеров «Сабур-Мачкасы»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2015

	5.2
	Реализация инвестиционного проекта ООО "Юбилейное" «Строительство птицефермы по выращиванию цыплят-бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы, Чамзинского  района Республики Мордовия.»
Строительство площадки по откорму цыплят-бройлеров «Сабур-Мачкасы»
	Проект завершен
	этап
	31.12.2017>

	5.3
	Реализация инвестиционного проекта «Строительство второй очереди комбикормового завода ООО «КомбиС»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017

	5.3
	Реализация инвестиционного проекта Строительство второй очереди комбикормового завода ООО «КомбиС»
	Проект завершен
	этап
	31.12.2019>

	

	7.1.
	Строительство спортивного зала МБОУ Комсомольской средней школы №1
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	7.1.
	Строительство спортивного зала МБОУ Комсомольской средней школы №1
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	7.2.
	Реконструкция  здания Д/с «Красная шапочка». Замена отопительной системы. Ремонт канализационной системы на  территории сада
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	7.2.
	Реконструкция  здания Д/с «Красная шапочка». Замена отопительной системы. Ремонт канализационной системы на  территории сада
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2017>

	7.2.
	Реконструкция  здания Д/с «Красная шапочка». Замена отопительной системы. Ремонт канализационной системы на  территории сада
	Проведение реконструкции здания детского сада, замена отопительной системы, ремонт канализационной системы
	контрольная точка
	31.12.2025>

	7.2.
	Реконструкция  здания Д/с «Красная шапочка». Замена отопительной системы. Ремонт канализационной системы на  территории сада
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	7.3.
	Ремонт кровли МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	7.3.
	Ремонт кровли МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3»
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	7.4.
	Ремонт кровли, замена оконных проемов в начальной школе МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2». Ремонт полов, туалетных комнат  в средней школе
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	7.4.
	Ремонт кровли, замена оконных проемов в начальной школе МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2». Ремонт полов, туалетных комнат  в средней школе
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	

	8.1.
	Модернизация зоны регистрации и ожидания поликлиники
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	8.1.
	Модернизация зоны регистрации и ожидания поликлиники
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	8.2.
	Приобретение новых автомобилей скорой медицинской помощи
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	8.2.
	Приобретение новых автомобилей скорой медицинской помощи
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	

	9.1.
	Реализация инвестиционного проекта ООО "Магма" - "Монтаж оборудования для помола и сушки гипсоангидритового камня"
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	9.1.
	Реализация инвестиционного проекта ООО "Магма" - "Монтаж оборудования для помола и сушки гипсоангидритового камня"
	Проект завершен
	этап
	31.12.2017>

	9.2.
	Реализация инвестиционного проекта ОАО "Лато" - "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию технологической линии покраски фиброцементных плит в «массе»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	9.2.
	Реализация инвестиционного проекта ОАО "Лато" - "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию технологической линии покраски фиброцементных плит в «массе»
	Проект завершен
	этап
	31.12.2017>

	9.3.
	Реализация инвестиционного проекта ОАО "Лато" - "Модернизация парка грузовых автомобилей, модернизация действующего производства"
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.01.2018>

	9.3.
	Реализация инвестиционного проекта ОАО "Лато" - "Модернизация парка грузовых автомобилей, модернизация действующего производства"
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	9.4.
	Реализация инвестиционного проекта ПАО "Мордовцемент" - "Модернизация производства"
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	9.4.
	Реализация инвестиционного проекта ПАО "Мордовцемент" - "Модернизация производства"
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	10.1
	Строительство дороги по ул. Молодежная от дома 27 до д.36
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.1.
	Строительство дороги по ул. Молодежная от дома 27 до д.36
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	10.2.
	Строительство дороги по ул.Кирилла Белоус
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.2.
	Строительство дороги по ул.Кирилла Белоус
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	10.3.
	Ремонт дороги по ул.Суродеева
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.3.
	Ремонт дороги по ул.Суродеева
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	10.4.
	Строительство дороги по ул.А.Осипова
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.4.
	Строительство дороги по ул.А.Осипова
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018>

	10.5.
	Ремонт дороги по ул.Первомайская
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.5.
	Ремонт дороги по ул.Первомайская
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.6.
	Ремонт дороги по ул.Коммунистическая
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.6.
	Ремонт дороги по ул.Коммунистическая
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.7.
	Ремонт дороги  в Микрорайон 1: от м-на Натали до д.  38
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.7.
	Ремонт дороги  в Микрорайон 1: от м-на Натали до д.  38
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.8.
	Ремонт дороги по ул. Спортивная
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.8.
	Ремонт дороги по ул. Спортивная
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.9.
	Строительство дороги по ул.Юбилейная
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.9.
	Строительство дороги по ул.Юбилейная
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.10.
	Ремонт дороги по ул.Калинина
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.10.
	Ремонт дороги по ул.Калинина
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.11.
	Ремонт дороги по ул.Пионерская
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.11.
	Ремонт дороги по ул.Пионерская
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.12
	Ремонт дороги объездная – до рынка Рождественский Микрорайон 2
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.12
	Ремонт дороги объездная – до рынка Рождественский Микрорайон 2
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.13.
	Строительство дороги по ул.Н.А.Алеева
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.13.
	Строительство дороги по ул.Н.А.Алеева
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020>

	10.14.
	Ремонт дороги ул.Временная 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.14.
	Ремонт дороги ул.Временная 
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	10.15.
	Ремонт дороги от д.9 Микрорайон 1 до м-на Натали
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.15.
	Ремонт дороги от д.9 Микрорайон 1 до м-на Натали
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	10.16.
	Строительство дороги по ул.Весенняя
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.16.
	Строительство дороги по ул.Весенняя
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	10.17.
	Ремонт дороги по ул.Молодежная
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.17.
	Ремонт дороги по ул.Молодежная
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	10.18.
	Строительство дороги по ул.С.Эрьзи
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.18.
	Строительство дороги по ул.С.Эрьзи
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	10.19.
	Строительство  дороги по ул.Полевая
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	10.19.
	Строительство  дороги по ул.Полевая
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	10.20
	Ремонт дороги Объездная Микрорайона 1
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022

	

	11.1.
	Строительство водовода от насосной станции 2-го водозабора п.Чамзинка до д.42 Микрорайона 2 п.Комсомольский – 4,5 км.
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.1.
	Строительство водовода от насосной станции 2-го водозабора п.Чамзинка до д.42 Микрорайона 2 п.Комсомольский – 4,5 км.
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2018>

	11.1.
	Строительство водовода от насосной станции 2-го водозабора п.Чамзинка до д.42 Микрорайона 2 п.Комсомольский – 4,5 км.
	Проведение работ по строительству водовода
	контрольная точка
	31.12.2022>

	11.1.
	Строительство водовода от насосной станции 2-го водозабора п.Чамзинка до д.42 Микрорайона 2 п.Комсомольский – 4,5 км.
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	11.2.
	Строительство газопровода на ул.Ст.Эрьзи
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.2.
	Строительство газопровода на ул.Ст.Эрьзи
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	11.3.
	Строительство водопровода на ул. Ст.Эрьзи
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.3.
	Строительство водопровода на ул. Ст.Эрьзи
	Проект завершен
	этап
	31.12.2022>

	11.4.
	Замена Карсаковского водовода – 13 км.
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.4.
	Замена Карсаковского водовода – 13 км.
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2018>

	11.4.
	Замена Карсаковского водовода – 13 км.
	Проведение работ по строительству водовода
	контрольная точка
	31.12.2025>

	11.4.
	Замена Карсаковского водовода – 13 км.
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	11.5.
	Строительство сетей электроснабжения по ул. Ст.Эрьзи
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.5.
	Строительство сетей электроснабжения по ул. Ст.Эрьзи
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	11.6.
	Замена канализационных сетей – 22,4 км.
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.6.
	Замена канализационных сетей – 22,4 км.
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2018>

	11.6.
	Замена канализационных сетей – 22,4 км.
	Проведение замены канализационных сетей
	контрольная точка
	31.12.2025>

	11.6.
	Замена канализационных сетей – 22,4 км.
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	11.7.
	Замена водопроводных сетей-44 км.
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.7.
	Замена водопроводных сетей-44 км.
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2018>

	11.7.
	Замена водопроводных сетей-44 км.
	Проведение замены канализационных сетей
	контрольная точка
	31.12.2025>

	11.7.
	Замена водопроводных сетей-44 км.
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	11.8.
	Замена изношенных тепловых сетей – 25 км., горячего водоснабжения – 8 км.
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.8.
	Замена изношенных тепловых сетей – 25 км., горячего водоснабжения – 8 км.
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2018>

	11.8.
	Замена изношенных тепловых сетей – 25 км., горячего водоснабжения – 8 км.
	Проведение замены изношенных тепловых сетей – 25 км., горячего водоснабжения – 8 км.
	контрольная точка
	31.12.2025>

	11.8.
	Замена изношенных тепловых сетей – 25 км., горячего водоснабжения – 8 км.
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	11.9.
	Строительство и ремонт контейнерных площадок
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.9.
	Строительство и ремонт контейнерных площадок
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	11.10.
	Техническое перевооружение котельных
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.10.
	Техническое перевооружение котельных
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2018>

	11.10.
	Техническое перевооружение котельных
	Проведение технического перевооружения котельных
	контрольная точка
	31.12.2025>

	11.10.
	Техническое перевооружение котельных
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	11.11
	Строительство и реконструкция дренажной системы п.Комсомольский
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	11.11
	Строительство и реконструкция дренажной системы п.Комсомольский
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	

	12.1.
	Строительство бассейна
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	12.1.
	Строительство бассейна
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2019>

	12.1.
	Строительство бассейна
	Проведение работ по  строительству бассейна
	контрольная точка
	31.12.2025>

	12.1.
	Строительство бассейна
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	
	
	
	
	

	13.1.
	Комсомольские очистные – полная реконструкция
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	13.1.
	Комсомольские очистные – полная реконструкция
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2018>

	13.1.
	Комсомольские очистные – полная реконструкция
	Проведение работ по  реконструкции очистных сооружений
	контрольная точка
	31.12.2025>

	13.1.
	Комсомольские очистные – полная реконструкция
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>

	13.2.
	Очистка, благоустройство водоема «Алексеевский»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.03.2017>

	13.2.
	Очистка, благоустройство водоема «Алексеевский»
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	31.12.2018>

	13.2.
	Очистка, благоустройство водоема «Алексеевский»
	Проведение работ по  реконструкции очистных сооружений
	контрольная точка
	31.12.2025>

	13.2.
	Очистка, благоустройство водоема «Алексеевский»
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025>


БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	0,05
	0,05
	0,1

	2
	Капитальный ремонт МБУ «Культурно-досуговый центр Россия»
	
	
	9,0

	3
	Капитальный ремонт МБУ Дом культуры Цементник
	
	
	10,0

	4
	Строительство парка отдыха
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт помещения для размещения МБУ Детско-юношеская библиотека
	1,0
	1,0
	3,0

	6
	Ремонт и строительство  тротуаров Микрорайона 1, Микрорайона 2, ст.п. Комсомольский
	2,0
	1,0
	6,0

	7
	Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов Микрорайона 1, 2,ст. п.Комсомольский
	4,4
	5,0
	

	8
	Благоустройство центральной площади п.Комсомольский
	1,0
	1,0
	2,0

	9
	Благоустройство детской площадки Микрорайона 1
	0,5
	0,5
	4,5

	10
	Строительство детской площадки Микрорайона 2
	0,3
	0,3
	2,7

	11
	Озеленение  территорий
	0,1
	0,1
	0,5

	12
	Освещение: ремонт и строительство уличного освещения
	1,0
	1,0
	9,0

	13
	Установка пандусов в многоквартирных домах, где  проживают  лица  с ограниченными возможностями
	0,05
	
	0,1

	14
	Содействие в предоставлении в аренду  земельных участков для размещения малых форм предприятий, направленных на создание новых рабочих мест
	
	
	

	15
	Строительство здания под производство кондитерских изделий ООО «Презент»
	3,5
	
	3,5

	16
	Реконструкция производственной базы по оказанию услуг автосервиса ИП Игонин А.Е.
	
	2,0
	2,0

	18
	Инвестиционный проект ООО "Юбилейное" «Строительство птицефермы по выращиванию цыплят-бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы, Чамзинского  района Республики Мордовия.»
Строительство площадки по откорму цыплят-бройлеров «Сабур-Мачкасы»
	200,0
	740,8
	940,8

	19
	Инвестиционный проект «Строительство второй очереди комбикормового завода»
	105,0
	
	340,0

	20
	Инвестиционный проект ООО "Магма" - "Монтаж оборудования для помола и сушки гипсоангидритового камня"


	50,5
	
	50,5

	21
	Инвестиционный проект ОАО "Лато" - "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию технологической линии покраски фиброцементных плит в «массе»


	35,0
	
	35,0

	22
	Инвестиционный проект ОАО "Лато" - "Модернизация парка грузовых автомобилей, модернизация действующего производства"


	
	36,0
	36,0

	23
	Инвестиционный проект ПАО "Мордовцемент" - "Модернизация производства"
	150,0
	300,0
	950,0

	24
	Строительство спортивного зала МБОУ Комсомольской средней школы №1
	
	
	

	25
	Реконструкция  здания Д/с «Красная шапочка». Замена отопительной системы. Ремонт канализационной системы на  территории сада
	
	
	

	26
	Ремонт кровли МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3»
	
	
	

	27
	Ремонт кровли, замена оконных проемов в начальной школе МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2». Ремонт полов, туалетных комнат  в средней школе
	
	
	

	28
	Модернизация зоны регистрации и ожидания поликлиники
	0,21
	
	0,21

	29
	Приобретение новых автомобилей скорой медицинской помощи
	
	
	

	30
	Строительство дороги по ул.Молодежная от дома 27 до д.36 
	1,4
	
	1,4

	31
	Строительство дороги по ул.Кирилла Белоус
	
	
	4,114

	32
	 Ремонт дороги по ул.Суродеева
	0,5
	
	0,5

	33
	Строительство дороги по ул.А.Осипова
	
	4,022
	4,022

	34
	Ремонт дороги по ул.Первомайская
	
	1,5
	1,5

	35
	Ремонт дороги по ул.Коммунистическая
	
	0,9
	0,9

	36
	Ремонт дороги  в Микрорайон 1: от м-на Натали до д.  38
	0,48
	
	0,48

	37
	Ремонт дороги по ул. Спортивная
	
	
	7,0

	38
	Строительство дороги по ул.Юбилейная
	
	
	3,24

	39
	Ремонт дороги по ул.Калинина
	
	
	2,7

	40
	Ремонт дороги по ул.Пионерская
	
	
	4,8

	41
	Ремонт дороги объездная – до рынка Рождественский Микрорайон 2
	
	
	2,0

	42
	Строительство дороги по ул.Н.А.Алеева
	
	
	2,7

	43
	Ремонт дороги ул.Временная 
	
	
	0,96

	44
	Ремонт дороги от д.9 Микрорайон 1 до м-на Натали
	
	
	0,9

	45
	Строительство дороги по ул.Весенняя
	
	
	3,24

	46
	Ремонт дороги по ул.Молодежная
	
	
	0,4

	47
	Строительство дороги по ул.С.Эрьзи
	
	
	5,9

	48
	Строительство  дороги по ул.Полевая
	1,125
	
	1,125

	49
	Строительство водовода от насосной станции 2-го водозабора п.Чамзинка до д.42 Микрорайона 2 п.Комсомольский – 4,5 км.
	
	
	5,0

	50
	Строительство газопровода на ул.Ст.Эрьзи
	
	
	

	51
	Строительство водопровода на ул. Ст.Эрьзи
	
	
	

	52
	Замена Карсаковского водовода – 13 км.
	
	
	18,0

	53
	Строительство сетей электроснабжения по ул. Ст.Эрьзи
	
	
	

	54
	Замена канализационных сетей – 22,4 км.
	
	
	25,0

	55
	Замена водопроводных сетей-44 км.
	
	
	45,0

	56
	Замена изношенных тепловых сетей – 25 км., горячего водоснабжения – 8 км.
	
	
	35,0

	57
	Строительство и ремонт контейнерных площадок
	0,2
	0,2
	1,8

	58
	Техническое перевооружение котельных
	
	
	

	59
	Строительство и реконструкция дренажной системы п.Комсомольский
	1,0
	1,0
	2,0

	60
	Строительство бассейна
	
	
	

	61
	Комсомольские очистные – полная реконструкция
	
	12,0
	60,0

	62
	Очистка, благоустройство водоема «Алексеевский»
	
	
	

	ИТОГО
	559,315
	1108,372
	2644,591


* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе 

	6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» 

Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» на 2013 – 2017 годы»

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения  на 2013-2017 годы»

Муниципальная программа   «Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении на 2015-2022гг»

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2016-2020гг»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Комсомольском городском поселении на 2016-2020гг»

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2020гг»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2016-2020гг»

Муниципальная программа «Доступная среда на 2016-2018гг»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском городском поселении на 2016-2020гг»

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
	Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода.

Сокращение объемов финансирования в рамках в рамках государственной программы «Комплексное развитие моногородов».
Недостаточный объем финансовых средств, выделяемых из федерального и регионального бюджетов

Возможности:

– Потенциал для реализации проектов в сфере МСП.

– Потенциал для развития транспортной, коммунальной инфраструктуры, благоустройства и городской среды города.

– Повышение инвестиционной привлекательности.

– Повышение эффективности муниципального управления.

– Получение мер государственной поддержки.

– Потенциал для развития промышленности, образования, здравоохранения, экологии, туризма и культуры
 

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.

В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.


Приложение № 1

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

	«Комплексное развитие моногорода Комсомольский»

	1. Проект1
	2.Проект2
	3.Проект3
	4.Проект4
	5.Проект5
	6.Проект6
	7.Проект7
	8.Проект8

	ООО "Юбилейное" «Строительство птицефермы по выращиванию цыплят-бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птиц.»

«Строительство площадки по откорму цыплят-бройлеров «Сабур-Мачкасы»
	«Строительство второй очереди комбикормового завода» ООО «Комби-С»
	ООО "Магма" "Монтаж оборудования для помола и сушки гипсоангидритового камня"
	ОАО "Лато" "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию технологической линии покраски фиброцементных плит в «массе»
	ОАО "Лато"  "Модернизация парка грузовых автомобилей, модернизация действующего производства"
	ПАО "Мордовцемент" "Модернизация производства"
	Строительство здания под производство кондитерских изделий ООО «Презент»
	Реконструкция производственной базы по оказанию услуг автосервиса ИП Игонин А.Е.

	1.1. Создано 177 рабочих мест
	2.1Создано 5 рабочих мест
	3.1Привлечено 50,5 млн. рублей инвестиций
	4.1Привлечено 35 млн. рублей инвестиций
	5.1Создано 6 рабочих мест
	6.1Привлечено 450,0 млн. рублей инвестиций
	7.1Создано 13 рабочих мест
	8.1Создано 7 рабочих мест

	1.2. Привлечено 940,824млн. рублей инвестиций
	2.2Привлечено 105 млн. рублей инвестиций
	
	
	5.2Привлечено 36,0 млн. рублей инвестиций
	
	7.2Привлечено 3,5 млн. рублей инвестиций
	8.2Привлечено 2 млн. рублей инвестиций


� ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта


� Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы


� Нарастающим итогом


� Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы


� Нарастающим итогом





