АДМИНИСТРАЦИИ

МОКШАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» декабря  2017 г.                                                                № 121

с. Мокшалей

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения Чамзинскогоского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2028 годы и с перспективой до 2030  года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Мокшалейского сельского поселения, генеральным планом Мокшалейского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2028 г.г. и с перспективой до 2030  года» (Прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном бюллетене  и подлежит размещению на официальном сайте администрации Мокшалейского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Мокшалейского сельского поселения | П.Г.Артюшкин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации Мокшалейского

сельского поселения

от    16.12. 2017 г № 121

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Мокшалейского  сельского поселения на 2018 –2027 г.г. с перспективой до 2030 года.

с.Мокшалей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Мокшалейского сельского поселения.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Мокшалейского сельского поселения.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Мокшалейского сельского поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Мокшалейского сельского поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения  на период с 2018 -2027 г.г, с перспективой до 2030 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; # - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Мокшалейского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения на 2018 – 2027 г.г. с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Мокшалейского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Мокшалейского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Мокшалейского сельского поселения, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2030 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ. Объем финансирования Программы составляет : 2018 год -108,4 тыс.руб 2019 год- 122,0 тыс.руб 2020 год - 122,0 тыс.руб 2021 год - тыс.руб 2022 год - тыс.руб 2023 год - тыс.руб 2024 года - тыс.руб 2025 год- тыс.руб 2026 год- тыс.руб 2027 год- тыс.руб 2028-2030 годы- Основная сумма средств- дорожный фонд на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения.

Муниципальное образование Мокшалейское  сельское поселение входит в состав Чамзинского муниципального района, расположено в южной его части и граничит: на востоке с Большеберезниковским районом; на западе с Лямбирским  районом; на юго-западе с Маломаресевским сельским поселением и Большемаресевским ссельским поселением. Площадь территории Мокшалейского сельского поселения составляет 5740 га. В состав муниципального образования Мокшалейское сельское поселение входят 3 населенных пунктов: с. Мокшалей, с. Пянгелей, п.Красный Воин.

Границы Мокшалейского  сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. №  128-З «Об установлении границ муниципальных образований Чамзинского муниципального района, Чамзинского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

На  сегодняшний день численность населения Мокшалейского сельского поселения составляет 395 человек.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Мокшалейского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Расстояние от сел до районного центра и Столицы Республики Мордовия представлены в таблице:

| № п/п | Населенный пункт | До г. Саранск (км) | До п. Чамзинка (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мокшалей | 50 | 42 |
| 2 | с. Пянгелей | 57 | 35 |
| 3 | п.Красный Воин | 46 | 33 |

По территории Мокшалейского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения:

| № п/п | Перечень местных дорог | Общая протяженность | Грунт | Асфальт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мокшалей-Пянгелей | 7,0 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Пянгелей – Красный Воин | 3,0 | 0,5 | 2,5 |

Одной из основных проблем автодорожной сети Мокшалейского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения железнодорожного, речного и воздушного транспорта в Мокшалейском сельском поселении отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Мокшалейского сельского поселения входят 3 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с. Мокшалей и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Мокшалей, км |
| --- | --- |
| с. Пянгелей | 7 |
| п.Красный Воин | 10 |

Населенные пункты Мокшалейского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в селах являются главные улицы и основные улицы в жилых застройках. Данные улицы обеспечивают связь внутри сел и между селами.

Таблица: перечень и протяженность местных дорог и улиц (км)

| № п/п | Перечень местных дорог | Общая протяженность | Грунт | Асфальт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога по ул. Садовая с.Мокшалей | 2,5 | 2,5 |  |
| 2 | Автодорога по ул. Московская с.Мокшалей | 1,2 | 1,2 |  |
| 3 | Автодорога по ул. Советская с.Мокшалей | 0,9 | 0,9 |  |
| 4 | Автодорога по ул.Молодежная с.Мокшалей | 0,7 | 0,7 |  |
| 5 | Автодорога по ул. Красная с.Мокшалей | 0,9 | 0,9 |  |
| 6 | Автодорога по ул. Ленинская с.Мокшалей | 1,0 | 1,0 |  |
| 7 | Автодорога по ул. Садовая с.Пянгелей | 2,9 | 2,9 |  |
| 8 | Автодорога по ул. Подлесная с.Пянгелей | 0,33 | 0,33 |  |
| 9 | Автодорога по ул. Лесная д. Красный Воин | 0,9 | 0,9 |  |
|  | Итого | 11,33 | 11,33 |  |

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

В результате анализа улично-дорожной сети Мокшалейского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние сельских улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

- Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Мокшалейского сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Парк легковых автомобилей составляет свыше 100 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые  участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия, Генерального плана, правилами землепользования и застройки Ромодановского района и Мокшалейского сельского поселения, с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Анненковского сельского поселения предусмотрено:

-планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Мокшалейского сельского поселения.

Таблица – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

Целевые показатели и индикаторы

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мокшалейского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. из. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля протяженности дорог, не отвечающих требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспеченность населения сельского поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Объемы и источники финансирования Программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены постановлением Администрации Мокшалейского сельского поселения. Реализация Муниципальной программы обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации (в части согласованных проектов федерального значения), республиканского бюджета Республики Мордовия (в части согласованных проектов республиканского значения), бюджета муниципального района,  бюджета сельского поселения (местный бюджет) и привлекаемых внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальной программы, относятся взносы участников реализации муниципальной программы, включая собственные средства предприятий и организаций государственного и негосударственного сектора экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в реализации муниципальной программы; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации муниципальной программы (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит в период 2018-2020 гг.  – 352,4 тыс.руб., в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет  - ;

республиканский бюджет Республики Мордовия -тыс.руб.

бюджет муниципального района -тыс.руб.

местный бюджет –  352,4  тыс. руб.;

внебюджетные средства –  тыс. руб.;

Распределение финансовых средств по годам реализации муниципальной программы:

2018 год – 108,4 тыс.руб.

2019 год – -  122,0 тыс.руб.

2020 год – 122,0  тыс.руб.

2021 год –тыс.руб.

2022 год –тыс.руб.

2023 год –тыс.руб.

2024 год – -тыс.руб.

2025 год –тыс.руб.

2026 год –тыс.руб

2027 год –тыс.руб

2028 -2030 годы

Предложения по финансированию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании подразделов бюджетов на очередной год и плановый период.

При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по муниципальной программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.

Объемы финансирования приведены в приложении 2 к Программе.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Мокшалейского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2018-2027 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2027 |  | 11,33 км | 20966 | 108,4 | 122,0 | 122,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2018 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |