План мероприятий  федерального партийного проекта «Городская среда»

на 2 полугодие 2018 года на территории Комсомольского городского поселения

| Месяц | Планируемые мероприятия и заявления (название, место, дата проведения) | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Июль | Выбор подрядчика на выполнение услуг по благоустройству придомовых территорий. Заключение контракта (до 20.07.2018г.) | Оглашение результатов торгов, подписание контрактов. |
|  | Заседание общественной комиссии по формированию современной городской среды (27.07.2018г. Администрация Комсомольского городского поселения) | Повестка дня: 1.Фод реализации программы Формирование современной городской среды в 2018 году (проблемы, задачи) 2. Организационные вопросы трудового участия жителей в благоустройстве придомовых территорий |
|  | Освещение программы и планируемых мероприятий на 2018 г. на сайте администрации Комсомольского городского поселения (до 20.07.2018г. Администрация Комсомольского городского поселения) | Публикация информации http://chamzinka.e-mordovia.ru/newsline/view/4888 |
| Август | Выполнение работ по контрактам(в течении месяца, территории д.45,46 Микрорайона 1 и д.25,23 ул. Садовая) | Выполнение работ по контрактам: благоустройство придомовых территорий Микрорайон 1 д.45-46 и придомовых территорий д.23,25 ул. Садовая п. Комсомольский |
|  | Контракт с техническим надзором | Заключение контракта с техническим надзором, с целью обеспечения контроля за качеством проведения работ по контракту |
|  | Проведение инвентаризации качества городской среды с целью определения соответствия вывесок и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий, нормам соответствия Федерального законодательства, Правилам благоустройства ( в течении месяца, Микрорайон 1, Микрорайон 2 Комсомольского городского поселения ) | Обход территории Комсомольского городского поселения, с целью выявления нарушений Правил благоустройства, несоответствия рекламных вывесок |
|  | Информационно-разъяснительная работа с населением, индивидуальными предпринимателями, интересы которых могут быть затронуты в ходе проведения инвентаризации (до декабря 2018г. Администрация Комсомольского городского поселения) | Проведение профилактической работы с индивидуальными предпринимателями по разъяснению правил и норм размещения рекламных вывесок на фасадах торговых точек. Проведение профилактической работы с населением по разъяснению правил и норм размещения частных объявлений. Размещение информации на сайте администрации. Подготовка и раздача информационных листов. |
|  | Заседание комиссии по проведению инвентаризации качества городской среды (31.08.2018 Администрация Комсомольского городского поселения) | Повестка дня: 1. Общая информация о качестве городской среды 2.Результаты инвентаризации качества городской среды |
| Сентябрь | Выполнение работ по контрактам (в течении месяца, территории д.45,46 Микрорайона 1 и д.25,23 ул. Садовая) | Выполнение работ по контрактам: благоустройство придомовых территорий Микрорайон 1 д.45-46 и придомовых территорий д.23,25 ул. Садовая п. Комсомольский |
|  | Трудовое участие жителей в благоустройстве придомовых территорий (до 30.09.2018г. территории д.45,46 Микрорайона 1 и д.25,23 ул. Садовая ) | Организация трудового участия в благоустройстве придомовых территорий: уборка территорий от строительного мусора, планировка, озеленение |
|  | Заседание общественной комиссии по формированию современной городской среды (28.09.2018г. Администрация Комсомольского городского поселения) | Повестка дня: 1. Отчет по ходу исполнения контрактов по благоустройству придомовых территорий (проблемы, задачи) 2.Вопросы подготовки территорий к приему работ |
| Октябрь | Прием работ, согласно контракта | Прием работ, согласно контракта |
|  | Прием работ жителями благоустроенных территорий | Обход, проверка территорий инициативной группой жителей, подготовка актов сдачи приемки выполненных работ |
|  | Заседание общественной комиссии по формированию современной городской среды (до 31.10.2018г. Администрация Комсомольского городского поселения) | Повестка дня: 1. Отчет о результатах проверки благоустроенных территорий (проблемы, задачи) 2. Отчет по выполнению программных мероприятий, запланированных на 2018 год (% выполнение) |
| Ноябрь | Корректировка Правил благоустройства | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила благоустройства |
|  | Корректировка Адресного перечня Программы Формирование современной городской среды на 2019-2022 (до 30.11.2018г. при необходимости) | Подготовка изменений (при необходимости) |
|  | Освещение результатов выполнения Программы на сайте администрации Комсомольского городского поселения | Публикация отчетов, фотографий http://chamzinka.e-mordovia.ru/newsline/view/4888 |
| Декабрь | Заседание общественной комиссии по формированию современной городской среды (до 20.12.2018г. Администрация Комсомольского городского поселения) | Повестка дня: 1. Мероприятия на 2019г (задачи, планы по реализации программы) |
|  | Освещение программы и планируемых мероприятий на 2019г. на сайте администрации Комсомольского городского поселения (до 20.12.2018г. Администрация Комсомольского городского поселения) | Публикация информации http://chamzinka.e-mordovia.ru/newsline/view/4888 |

*указанные даты носят прогнозируемый характер, могут быть изменены в ходе проведения мероприятий

Глава администрации

Комсомольского городского поселения                                                                        А.А. Ульянов