ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка на 2018-2024 годы»

# Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка» на 2018 – 2024 годы

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 0,85 | 0,905 |  | 1 | 0,309 | 0,481 | 0,25 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 55,76 | 61,54 | 61,54 | 67,19 | 68,94 | 71,66 | 73,08 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями ( доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Чамзинка ) | % | 43,98 | 50,32 | 50,32 | 52,28 | 53,49 | 54,71 | 55,26 |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | - |  | 2 | - |  |  | - |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий | га | - | - | 2,75 | - |  |  | - |
| 7 | Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий | % | 32,1 | 32,1 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 8 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя | кв. м | 1,32 | 1,32 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |  |  |
| 9 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100%. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка на 2018-2024 годы»

# Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории  городского поселения Чамзинка»         на 2018-2024 годы

| Наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Связь с показателями Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| # 1. Финансово-инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Администрация городского поселения Чамзинка |  | 01.01. 2018 |  | 01.11. 2024 | улучшение комфортности проживания граждан |  |  |  | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов |  | Администрация городского поселения Чамзинка |  | 01.01. 2020 |  | 01.11. 2020 | улучшение комфортности проживания граждан |  |  |  | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования |
| # 2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых и общественных территорий (размещение информации на сайте администрации, в СМИ, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.) | Администрация городского поселения Чамзинка |  |  | 01.09. 2017 |  | 31.12. 2024 |  |  | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий, доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |  | увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на
территории  городского поселения

Чамзинка на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории

городского  поселения  Чамзинка» на 2018-2024 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |  |  | на 2024 год |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  | на 2022 год | на 2023 год |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Ответственный исполнитель – Администрация городского поселения Чамзинка Участники: граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1512,666 | 1418,101* |  | 1418,101* | 1418,101* | 1418,101* | 1418,101* |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 378,166 | 28,941* |  | 28,941* | 28,941* | 28,941* | 28,941* |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 93,271 | 71,365* |  | 71,365* | 71,365* | 71,365* | 71,365* |
|  |  | всего |  |  |  |  | 1984,103 | 1518,407* |  | 1518,407* | 1518,407* | 1518,407* | 1518,407* |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518,407* |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятиям |  |  |  |  |  |  | 1984,103 | 1518,407* | 1518,407* | 1518,407* | 1518,407* | 1518,407* | 1518,407* |

*- Объемы бюджетных ассигнований носят прогнозный характер

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на
территории  городского поселения

Чамзинка на 2018-2024 годы»

Адресный  перечень

дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории  городского  поселения Чамзинка»

на 2018-2024 годы

| № п/п |  | Адресный перечень | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во жилых помещений, в МКД, ед | Кол-во прожив. в МКД, ед | Трудовое участие | Площадь дворовой территории м2 | Перечень мероприятий | Год реализации по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Московская, д.1,2, 3, 4, 6, 7 |  | 1964 1962 1966 1965 1970 | 47 | 100 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов | 8500 | ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, входов в подъезды, установка урн для мусора, устройство дополнительных проездов и пешеходных дорожек, установка дополнительного уличного освещения, автопарковочной площадки | 2018 г |
| 2 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Терешковой, д. 18 |  | 1979 | 42 | 46 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов, вырубка кустарников | 1200 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, входов в подъезды, автопарковочной площадки | 2019 г |
| 3 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Терешковой, 19, 20 |  | 1980 1969 | 95 | 221 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов | 5800 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, входов в подъезды, автопарковочной площадки | 2019 г |
| 4 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Зеленая, д. 8 А |  | 2002 | 40 | 72 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов, покраска детской игровой площадки | 2050 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда, автопаровочной площадки, ремонт входов в подъезды, устройство дополнительной автомобильной парковки | 2019 г |
| 5 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Терешковой, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, |  | 1965 1962 1963 1963 1965 1973 | 89 | 193 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов, вырубка кустарников, покраска детской игровой площадки | 10000 | ремонт дворового проезда, ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, устройство детской игровой площадки, устройство разворотной площадки | 2021 г |
| 6 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Базарная, д. 75 |  | 1988 | 18 | 48 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов, покраска детской игровой площадки, уборка территории сараев | 2090 | ремонт дворового проезда, ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка дополнительного уличного освещения, устройство разворотной площадки | 2022 г |
| 7 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Большая, д.2А |  | 1989 | 32 | 71 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов, вырубка кустарников | 1000 | ремонт дворового проезда, ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка дополнительного уличного освещения, устройство детской игровой площадки, устройство разворотной площадки | 2022 г |
| 8 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Кирова, д. 3, 4 |  | 1990 | 35 | 86 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов, уборка территории сараев | 3180 | ремонт дворового проезда, ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка урн для мусора, установка дополнительного уличного освещения, устройство детской игровой площадки, устройство разворотной площадки | 2023 г |
| 9 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Кирова, д. 5, 6 |  | 1987 | 12 | 34 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов, уборка территории сараев | 1630 | ремонт дворового проезда, ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка дополнительного уличного освещения, устройство разворотной площадки | 2023 г |
| 10 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Большая, д.8, 10, 12 |  | 1971 | 30 | 55 | уборка мусора, разбивка цветников, покраска скамеек и ограждения, формирование газонов, уборка территории сараев | 2500 | ремонт дворового проезда, ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка дополнительного уличного освещения, устройство разворотной площадки | 2024 г |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Чамзинка на 2018-2024годы»

Адресный перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории  городского  поселения Чамзинка»

на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Площадь общественной территории (кв.м.) | Перечень мероприятий | Год реализации по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, пер. Республиканский | 25180 | Установка дополнительного освещения, обновление детской игровой площадки, установка дополнительных малых архитектурных форм | 2020 г |
| 2 | Сквер | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Ленина | 2320 | Установка дополнительного освещения, установка скамеек для отдыха, установка урн для сбора мусора. | 2020 г |