PAGE  
3

Республика Мордовия

Чамзинский муниципальный район

Совет депутатов Отрадненского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е

(IX-я очередная сессия)
10.07.2012г.                                                                                                        № 35
с. Отрадное
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадненского сельского поселения 

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона   от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов  Отрадненского сельского  поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадненского сельского поселения  Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2012-2015гг. (согласно приложения к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня принятия и  подлежит опубликованию в Информационном бюллетене  Отрадненского сельского поселения.

Глава 
Отрадненского сельского поселения                                  В.В.Кудрявкина
                                                                                           Приложение к решению Совет депутатов Отрадненского сельского поселения

от 10.07.2012 г. №35
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2012-2015 г.г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:

Программа комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Отрадненского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2012-2015 гг.

    Дата её утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Решение Совета депутатов Отрадненского сельского поселения № 35 от 10 июля 2012 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадненского сельского поселения 

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» 

   Муниципальный заказчик:

Администрация Отрадненского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

    Разработчик Программы:

Администрация Отрадненского сельского поселения  Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

    Цели и задачи Программы:
Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в сельском поселении     Задачи: развитие инфраструктуры газо-, водо-, электроснабжения, выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой и др. 

   Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

  Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

   2012 - 65%

   2013 – 57%

   2015 – 45%

Сроки реализации Программы:

   2012 -2015 гг.

Объемы и источники финансирования Программы:

Реализация Программы будет обеспечена  за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета РМ (в числе согласованных проектов республиканского значения), привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств,  предприятий  и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и др. поступления.

Всего финансовых средств на реализацию Программы  (жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт и реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения населенных пунктов)750 .
   В т.ч.по источникам финансирования:
Федеральный бюджет   - 462,00
Республиканский бюджет  238,00
Местный бюджет     - 
   Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

Перечень основных мероприятий программы:
Основные мероприятия программы предусматривают:
   -реконструкция и развитие систем электроснабжения;

   -строительство новых и реконструкция старых систем водоснабжения;

   -асфальтирование дорог в с.Отрадное и населенных пунктах сельского поселения;   
- обустройство площадки для сбора и складирования ТБО.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.
    Реализация мероприятий данного проекта будет способствовать:
сокращению износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышению качества жилищно-коммунального  обслуживания населения Отрадненского сельского поселения;

улучшению экологической ситуации на территории сельского поселения;

    созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Состояние проблемы

   В Отрадненском сельском поселении имеется 2 населенных пункта. Население составляет 581 человека.

 Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит обветшание жилого фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.

   
Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов  в коммунальном комплексе связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности  организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. Планово-предупредительный ремонт сетей коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-спасательным работам. Из-за недостаточного финансирования медленно ведется строительство водопроводной сети по селу Отрадное.
   Электроснабжение
Важнейшим звеном коммунальной энергосистемы Отрадненского сельского поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе Чамзинского РЭС. Всего числится 5 трансформаторные подстанции. Воздушные линии электропередачи трансформаторные подстанции требуют капитального ремонта.
   Водопроводно-канализационное хозяйство

Потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд показана в таблице.

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в сельских населенных пунктах

	
	Кол-во

населенных 

пунктов
	Население

чел.
	Нормативное

 суточное

потребление 

воды; куб.м/сутки
	Действ.и 

восстан.

артскважины,

шт.
	Действ..

артскважины; куб.м/сутки
	Потреб.,

кол-во новых скважин, шт

	Отрадненское
сельское поселение
	2
	581
	520
	-
	-
	1



Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения сельских населенных пунктов Отрадненского сельского поселения

	Поселение
	Водозаборные узлы

(артезианские скважины), шт
	Водопроводные сети, км
	Водозаборные колонки, требующие замены и новое строительство
	Приборы управления и водоучета, установ-е на новых и  ремнт-ых скважинах
	Водонапорные башни,шт

	
	Наличие,всего


	Вт.ч.кап.ремонт


	Благоуст.санит.зоны


	Новое строительство скважин


	Наличие, всего
	Треб.кап.ремотна или замена
	Новое строительство
	
	
	 Требующие кап ремонта или замены
	Монтаж новых

	Отрадненское
	1
	0
	1
	1
	8,31
	0
	8,31
	15
	1
	0
	1


     В целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходимо строительство новых водопроводных сетей протяженностью 8.31 км. На сегодняшний день  проложены сети водоснабжения. Установлены водоразборные колонки   15шт.
Канализационное хозяйство

Существующее положение систем водоотведения характеризуется как неудовлетворительное: централизованные системы канализования хозяйственно-бытовых и ливневых стоков не имеются. Жилая и общественная застройка населенных пунктов централизованного канализования с очисткой стоков не имеет. 
Санитарная очистка

Поскольку отсутствует система санитарной очистки территории на перспективу необходимо устройство усовершенствованного полигона твердых бытовых отходов, единой для всей территории сельских и городских поселений Чамзинского муниципального района.
Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Отрадненского сельского поселения децентрализованное. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление.

Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты. Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ОАО «Мордовгаз», посредством межпоселковых сетей. Одна ветка межпоселковых сетей проходят через территорию поселения.

Новое строительство
Строительство муниципального и ведомственного жилья не ведется.

Необустроенность улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству сельского поселения.
II. Цели и задачи Программы.

   Целями программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций.

    Для достижения поставленных целей предлагается решить следующие задачи.

     Задачи: 
-  выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения;
 - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

-    завершить строительство водопроводных сетей;

-    выполнить ремонт и реконструкцию воздушных электрических линий.
III. Содержание предлагаемых мероприятий.

1.
Асфальтирование дорог в Отрадненском сельском поселении.

В с. Отрадное на сегодняшний день 26 % автодорог обладают твердым покрытием. Этого явно недостаточно для нормального функционирования транспортной сферы села, поэтому строительство автодорог с твердым покрытием является одним из приоритетов развития инфраструктуры с. Отрадное. Для нормального функционирования транспортной сферы в сельском поселении необходимо ежегодно строить 2– 3,0 км. дорог с твердым покрытием и проводить ремонт 2 – 2,5 км. изношенных дорог, с тем чтобы к 2015 году привести улицы населенных пунктов находящихся на территории   в благоустроенное состояние.
2. Для обеспечения сельского населения Отрадненского сельского поселения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ, и в достаточном количестве, разработаны следующие мероприятия:

1) Строительство новых сетей;

Строительство водопроводных сетей в селе начато 2010 году. Проложено 8.31 км новых сетей. Необходимо завершить строительство.
            Финансирование по данному мероприятию отражено в Приложении.                                                                                                                                            


3. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей.
На территории сельского поселения находятся линии электропередачи,

требующих реконструкции и ремонта. Также необходимо для устойчивого обеспечения электроэнергией населенных пунктов поселения произвести ремонт  трансформаторных подстанций. 

  4. Обустройство площадки для сбора и складирования ТБО.
IV. Показатели экономической и социальной эффективности мероприятий проекта.

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать: улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Отрадненского сельского поселения, улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; улучшению состояния инфраструктуры села; энергоэффективности и энергосбережению; улучшение жилищных условий и снижение жалоб населения; обеспечению сельского населения и организаций водой стандартного качества и количества.

Исполнитель проекта

   Администрация Отрадненского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.
	                                                                                             Перечень программных мероприятий                                                                            Приложение 1

Программы развития жилищно-коммунального хозяйства

Отрадненского сельского поселения на период 2012 -  2015 г.г.
№ п/п

Мероприятие, количество
Срок реализа ции
Исполнители
Источники финансирования
Объемы финансирования (млн.руб.) в действующих ценах, в том числе по годам
Всего
2012

2013

2014

2015

1

ААсфальтирование дорог в с. Отрадное, с.Кочкуши
Администрация Отрадненского сельского поселения
Республиканский бюджет РМ, местный бюджет
2

ССтроительство новых сетей водопровода

Администрация Отрадненского сельского поселения
ФФедеральный бюджет,

Республиканский бюджет РМ, местный бюджет, средства населения

750,00
3

 РРеконструкция и замена трансфор-маторных под-станций (___ единиц)
Чамзинские РЭС

Собственные средства предприятия
4

РРеконструкция воздушных линий (____км)
Чамзинские РЭС

Собственные средства предприятия
5
Обустройство площадки для сбора и складирования ТБО
Администрация Отрадненского сельского поселения
средства местного бюджета, средства предприятия, средства частных предпринимателей



                                                                                                                                                                                                                              Приложение 2

Объемы и источники финансирования 

Программы развития жилищно-коммунального хозяйства Отрадненского сельского поселения
Республики Мордовия на период до 2015 г., млн. руб.
	Источники финансирования
	ВСЕГО:
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Федеральный бюджет
	
	462,00
	
	
	

	Республиканский бюджет РМ
	
	238,00
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	Собственные средства обслуживающих предприятий
	
	
	
	
	

	Средства населения, частных предпринимателей
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	


