РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАМЗИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 г.                                                                                                  № 111

# рп. Комсомольский

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации от 29.03.2018г. № 72 (с изменениями от 07.06.2018г. №146)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2019 года № 118 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета РМ бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением РМ от 12.03.2019г. № 121 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия в 2019г. на благоустройство дворовых территорий и мест общественного пользования на 2019г», Уставом Комсомольского городского  поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести  изменения в Муниципальную  программу  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 годы» утвержденную постановлением администрации от 29.03.2018г. № 72 (с изменениями от 07.06.2018г. №146), продлив срок ее действия до 2024 года:

1.1  в преамбуле  Постановления и далее по тексту,  слова «на 2018-2022 годы» заменить на «на 2018-2024 годы».

1.2  п. «Этапы и сроки реализации Программы»  изложить в новой редакции:

«2018-2024 годы без разделения на этапы»

1.3  п. Объемы финансового обеспечения Программы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 14438,73* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2589,422 тыс. рублей,

в 2019 году – 1974,885  тыс. рублей,

в 2020 году – 1974,885  тыс. рублей,

в 2021 году – 1974,885  тыс. рублей,

в 2022 году – 1974,885  тыс. рублей;

в 2023 году – 1974,885  тыс. рублей

в 2024 году – 1974,885  тыс. рублей

из них средства федерального бюджета– 13034,50* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 1967,961 тыс. рублей,

в 2019 году – 1844,424  тыс. рублей,

в 2020 году – 1844,424 тыс. рублей,

в 2021 году – 1844,424 тыс. рублей,

в 2022 году – 1844,424 тыс. рублей;

в 2023 году - 1844,424 тыс. рублей

в 2024 году - 1844,424  тыс. рублей

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 717,84* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 491,99 тыс. рублей,

в 2019 году – 37,641  тыс. рублей,

в 2020 году – 37,641  тыс. рублей,

в 2021 году – 37,641  тыс. рублей,

в 2022 году – 37,641  тыс. рублей;

в 2023 году - 37,641   тыс. рублей

в 2024 году - 37,641  тыс. рублей

средства местного бюджета муниципальных образований – 686,38* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 129,471 тыс. рублей,

в 2019 году – 92,819  тыс. рублей,

в 2020 году – 92,819  тыс. рублей,

в 2021 году – 92,819  тыс. рублей,

в 2022 году – 92,819  тыс. рублей.

в 2023 году - 92,819   тыс. рублей

в 2024 году - 92,819  тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.

* объемы финансирования 2019-2024гг. носят прогнозный характер  и уточняются при формировании федерального, регионального и местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»

1.4  Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»  изложить в новой редакции:

«Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 14438,73 тыс. рублей, в том числе 13034,50 тыс. рублей средства федерального бюджета, 717,84 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 686,38 тыс. рублей средства муниципального  образования*. (*- объемы финансирования 2019-2024 г. носят прогнозный характер и уточняются при формировании федерального, регионального и местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.)»

1.5  Приложение 1 «Целевые индикаторы Программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения» на 2018-2022 годы»   изложить в новой редакции, согласно Приложению 1;

1.6 Приложение 2 «Перечень основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения» на 2018-2022 годы»  изложить в новой редакции, согласно Приложению 2;

1.7  Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского  поселения» на 2018-2022 годы»  изложить в новой редакции, согласно Приложению 3;

1.8  Приложение 4« Перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского  поселения  на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению 4.

2.Разместить  в Государственной  информационной  системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и на официальном сайте администрации Комсомольского городского поселения,  внесенные изменения.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене «Вестник».

Глава администрации

Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия                                                                                  А.А.Ульянов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Комсомольского городского

поселения» на 2018-2024 годы

# Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения» на 2018-2024 годы

| N | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 0,713 | 0,404 | 0,520 | 0,310 | 0,403 | 0,646 | 0,587 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 48,0 | 51,0 | 56,0 | 61,0 | 67 | 71 | 80 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Комсомольского городского поселения ) | проценты | 59 | 63 | 67 | 69 | 76 | 78 | 80 |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,75 | 0,75 |
| 7 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты |  |  | 7,0 | 13,1 | 20,0 | 44,2 | 69,0 |
| 8 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя | кв. м |  |  | 0,16 | 0,31 | 0,47 | 1,05 | 1,63 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Комсомольского городского

поселения» на 2018-2024 годы

# Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения» на 2018-2024 годы

| Наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| # 1. Финансово-инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Администрация Комсомольского городского поселения | 01.04. 2018 | 01.11. 2024 | улучшение комфортности проживания граждан |  | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов |  | Администрация Комсомольского городского поселения | 01.04. 2018 | 01.11. 2024 | улучшение комфортности проживания граждан |  | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования |
| # 2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (размещение информации на сайте администрации, в СМИ, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.) | Администрация Комсомольского городского поселения |  | 01.09. 2017 | 31.12. 2024 |  | повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий | увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Комсомольского городского

поселения» на 2018-2024 годы

Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского  поселения» на 2018-2024 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на | На 2024 год |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  | 2023 год |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Ответственный исполнитель – Администрация Комсомольского городского поселения Участники: граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1967,961 | 1844,424 | 1844,424 | 1844,424 | 1844,424 | 1844,424 | 1844,424 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 491,99 | 37,641 | 37,641 | 37,641 | 37,641 | 37,641 | 37,641 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 129,471 | 92,819 | 92,819 | 92,819 | 92,819 | 92,819 | 92,819 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 2589,422 | 1974,88 | 1974,88 | 1974,88 | 1974,88 | 1974,88 | 1974,88 |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*прогнозное значение

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Комсомольского городского

поселения» на 2018-2024 годы

Перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского  поселения» на 2018-2024 годы

| № п/п | Распределение по годам | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Количество проживающих в МКД, ед. | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год | РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Садовая, д.23, 25 | 2282 | 266 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д.45, 46 | 2299 | 243 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
| 2 | 2019 год | РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Парковая, д.1 | 235,3 | 33 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д.33-34 | 2308 | 323 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, Микрорайон- 2, д.38а | 1506,4 | 161 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
| 3 | 2020 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Садовая, д.15а, 15б | 2183,7 | 190 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 1, д.23 | 3026 | 300 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
| 4 | 2021 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.13,11 | 1639,3 | 62 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.6,4,2 | 1467 | 78 | Ремонт дворовых проездов, входов в подъезды, строительство парковок, установка урн, скамеек для отдыха |
| 5 | 2022 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Спортивная, д.3,5,7 | 944,5 | 85 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковок, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Парковая, д. 2,4,6 | 1794,3 | 151 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Театральная, д. 4,6,8 | 1300 | 58 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
| 6 | 2023 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 1, д.7 | 1289,8 | 102 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 1, д.3-4 | 4446,5 | 531 | Ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 2, д.42 | 726,1 | 141 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
| 7 | 2024 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.16,14,12, 10,8 | 3601 | 196 | Ремонт дворовых проездов, входов в подъезды, строительство парковок, установка урн, скамеек для отдыха |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.21,23 | 2278,6 | 82 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАМЗИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018 г.                                                                                  № 146

# рп. Комсомольский

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации от 29.03.2018г. № 72

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Комсомольского городского  поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести  изменения в Постановление администрации «Об утверждении муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 годы», изложив Приложение 4  « Перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского  поселения  на 2018-2022 годы» в новой редакции.

- Разместить  в Государственной  информационной  системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) внесенные изменения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия                                                                                      А.А.Ульянов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Комсомольского городского

поселения» на 2018-2022 годы

Перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского  поселения» на 2018-2022 годы

| № п/п | Распределение по годам | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Количество проживающих в МКД, ед. | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Садовая, д.23, 25 | 2282 | 266 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 1, д.45-46 | 2299 | 243 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
| 2 | 2019 год | РМ, Чамзинский район ,п. Комсомольский, ул. Парковая, д.1 | 235,3 | 33 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 1, д.33-34 | 2308 | 323 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора. |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 2, д.38а, 39 | 3042 | 287 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
| 3 | 2020 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Садовая, д.15а, 15б | 2183,7 | 190 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 1, д.7 | 1289,8 | 102 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 1, д.23 | 3026 | 300 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
| 4 | 2021 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.13,11 | 1639,3 | 62 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 2, д.42 | 726,1 | 141 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Микрорайон 1, д.3,4 | 4446,5 | 531 | Ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.21,23 | 2278,6 | 82 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.6,4,2 | 1467 | 78 | Ремонт дворовых проездов, входов в подъезды, строительство парковок, установка урн, скамеек для отдыха |
| 5 | 2022 год | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.16,14,12, 10,8 | 3601 | 196 | Ремонт дворовых проездов, входов в подъезды, строительство парковок, установка урн, скамеек для отдыха |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Спортивная, д.3,5,7 | 944,5 | 85 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, строительство парковок, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Парковая, д. 2,4,6 | 1794,3 | 151 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, строительство парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |
|  |  | РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, Театральная д.4,6,8 | 1300 | 58 | ремонт дворового проезда, входов в подъезды, тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора |