Приложение 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в Чамзинском муниципальном районе Республике Мордовия»

на 2016 – 2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2021 годы

по источникам финансирования и по годам

| №№ пп | Наименование программных мероприятий |  |  | Всего, в т.ч. | Средства, поступившие из федерального бюджета | Республиканский бюджет Республики Мордовия | Средства районного и местных бюджетов |  | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Бюджет поселений |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 1. Повышение энергоэффективности в энергетике |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых котельных с использованием современных технологий с КПД не ниже 92% для котельных на природном газе. Замена устаревшего оборудования в котельных |  |  | 264838,01 |  |  |  |  | 264838,01 |
|  | 2016 г. |  |  | 20928 |  |  |  |  | 20928 |
|  | 2017 г. |  |  | 45742,32 |  |  |  |  | 45742,32 |
|  | 2018 г. |  |  | 115863,6 |  |  |  |  | 115863,6 |
|  | 2019 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2020 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2021 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2022 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | Замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием нового современного энергоэффективного оборудования; |  |  | 34142 |  |  |  |  | 34142 |
|  | 2016 г. |  |  | 790,0 |  |  |  |  | 790,0 |
|  | 2017 г. |  |  | 18352 |  |  |  |  | 18352 |
|  | 2018 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2019 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2020 г. |  |  | 7500 |  |  |  |  | 7500 |
|  | 2021 г. |  |  | 7500 |  |  |  |  | 7500 |
|  | 2022 г. |  |  | 7500 |  |  |  |  | 7500 |
| 1.3 | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов с частичной перекладкой |  |  | 8600 |  |  |  |  | 8600 |
|  | 2016 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2017 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2018 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2019 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2020 г. |  |  | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
|  | 2021 г. |  |  | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
|  | 2022 г. |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |
| 1.4 | Замена приборов учета энергоресурсов на интеллектуальные, поверка существующих приборов учета |  |  | 3600 |  |  |  |  | 3600 |
|  | 2016 г. |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |
|  | 2017 г. |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |
|  | 2018 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2019 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2020 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2021 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2022 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.5 | Утепление зданий котельных |  |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |
|  | 2016 г. |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |
|  | 2017 г. |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |
|  | 2018 г. |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |
|  | 2019 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2020 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2021 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2022 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.6 | Установка корректирующих насосов, преобразователей частоты |  |  | 5100 |  |  |  |  | 5100 |
|  | 2016 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2017 г. |  |  | 1300 |  |  |  |  | 1300 |
|  | 2018 г. |  |  | 1300 |  |  |  |  | 1300 |
|  | 2019 г. |  |  | 1300 |  |  |  |  | 1300 |
|  | 2020 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2021 г. |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | 2022 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.7 | Модернизация уличного освещения |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |
|  | 2016 г. |  |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  |
|  | 2017 г. |  |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  |
|  | 2018 г. |  |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  |
|  | 2019 г. |  |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  |
|  | 2020 г. |  |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  |
|  | 2021 г. |  |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  |
|  | 2022 г. |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |
| 1.8 | Замена электрических проводов (увеличение сечения) на перегруженных линиях ВЛ 10 кВ, 0,4 кВ |  |  | 14400 |  |  |  |  | 14400 |
|  | 2016 г. |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400 |
|  | 2017 г. |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400 |
|  | 2018 г. |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400 |
|  | 2019 г. |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400 |
|  | 2020 г. |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400 |
|  | 2021 г. |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400 |
|  | 2022 г. |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| 1.9 | Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; ежегодная корректировка существующих схем. |  |  | 1563,56 |  |  |  | 1800 |  |
|  | 2016 г. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2017 г. |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |
|  | 2018 г. |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |
|  | 2019 г. |  |  | 123,560 |  |  | 123,560 | 360 |  |
|  | 2020 г. |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |
|  | 2021 г. |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |
|  | 2022 г. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.10 | Актуализация схем теплоснабжения в с.Апраксино. |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  | 2019г. |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 347643,57 |  |  | 163,56 | 11400 | 336080,01 |
|  | 2016 г. |  |  | 29318 |  |  |  | 1600 | 29318 |
|  | 2017 г. |  |  | 73354,32 |  |  |  | 1960 | 71394,32 |
|  | 2018 г. |  |  | 123323,6 |  |  |  | 1960 | 121363,6 |
|  | 2019 г. |  |  | 89327,65 |  |  | 163,560 | 5400 | 87564,09 |
|  | 2020 г. |  |  | 16160 |  |  |  | 1960 | 14200 |
|  | 2021 г. |  |  | 16160 |  |  |  | 1960 | 14200 |
|  |  | 2.Повышение энергоэффективности в промышленности и в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена приборов учета энергоресурсов на интеллектуальные |  |  | 320,7 |  |  |  |  | 320,7 |
|  | 2016 г. |  |  | 320,7 |  |  |  |  | 320,7 |
|  | 2017 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2018 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2019 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2020 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2021 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.2 | Утепление ограждающих конструкций |  |  | 3790 |  |  |  |  | 3790 |
|  | 2016 г. |  |  | 2790 |  |  |  |  | 2790 |
|  | 2017 г. |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
|  | 2018 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2019 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2020 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2021 г. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.3 | Замена неэффективных систем производственного освещения на эффективные |  |  | 1809 |  |  |  |  | 1809 |
|  | 2016 г. |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |
|  | 2017 г. |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |
|  | 2018 г. |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |
|  | 2019 г. |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |
|  | 2020 г. |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |
|  | 2021 г. |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |
| 2.4 | Обновление парка сельскохозяйственной техники |  |  | 65263 |  |  |  |  | 65263 |
|  | 2016 г. |  |  | 51263 |  |  |  |  | 51263 |
|  | 2017 г. |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 |
|  | 2018 г. |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 |
|  | 2019 г. |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 |
|  | 2020 г. |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 |
|  | 2021 г. |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 |
|  | ИТОГО |  |  | 71182,7 |  |  |  |  | 71182,7 |
|  | 2016 г. |  |  | 54682,7 |  |  |  |  | 54682,7 |
|  | 2017 г. |  |  | 4100 |  |  |  |  | 4100 |
|  | 2018 г. |  |  | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
|  | 2019 г. |  |  | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
|  | 2020 г. |  |  | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
|  | 2021 г. |  |  | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
|  |  | 3.Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена приборов учета энергоресурсов на интеллектуальные, поверка существующих приборов учета |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |
|  | 2016 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2017 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2018 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2019 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2020 г. |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
|  | 2021 г. |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.2. | Повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий (поэтапная замена источников освещения на энергоэффективные световые устройства). |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2016 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2017 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2018 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2019 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2020 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2021 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.3. | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) |  | 2400 |  |  |  |  |  | 2400 |
|  | 2016 г. |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 2017 г. |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
|  | 2018 г. |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
|  | 2019 г. |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
|  | 2020 г. |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
|  | 2020 г. |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
|  | 2021 г. |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| 3.4. | Обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2016 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2017 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2018 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2019 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2020 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2021 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.5. | Повышение квалификации, принятие участия в обучающих семинарах сотрудниками администрации Чамзинского муниципального района |  | 52,9 |  |  |  | 52,9 |  |  |
|  | 2016 г. |  | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |  |
|  | 2017 г. |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 2018 г. |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 2019 г. |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 2020 г. |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 2021 г. |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2652,9 |  |  |  | 652,9 |  | 2000 |
|  | 2016 г. |  | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |  |
|  | 2017 г. |  | 410,0 |  |  |  | 10,0 |  | 400,0 |
|  | 2018 г. |  | 410,0 |  |  |  | 10,0 |  | 400,0 |
|  | 2019 г. |  | 410,0 |  |  |  | 10,0 |  | 400,0 |
|  | 2020 г. |  | 710,0 |  |  |  | 310,0 |  | 400,0 |
|  | 2021 г. |  | 710,0 |  |  |  | 310,0 |  | 400,0 |
|  |  | 4. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде |  |  | 45332,9 |  |  |  | 6932,9 | 38400 |
|  | 2016 г. |  |  | 10532,9 |  |  |  | 4132,9 | 6400 |
|  | 2017 г. |  |  | 7200 |  |  |  | 800 | 6400 |
|  | 2018 г. |  |  | 7200 |  |  |  | 800 | 6400 |
|  | 2019 г. |  |  | 6400 |  |  |  | 0 | 6400 |
|  | 2020 г. |  |  | 7000 |  |  |  | 600 | 6400 |
|  | 2021 г. |  |  | 7000 |  |  |  | 600 | 6400 |
| 4.2. | Применение современных энергоэффективных материалов для ремонта инженерных конструкций, кровель, утепление ограждающих конструкций МКД. |  |  | 30870 |  |  |  | 2610 | 28260 |
|  | 2016 г. |  |  | 5000 |  |  |  | 500 | 4500 |
|  | 2017 г. |  |  | 5100 |  |  |  | 510 | 4590 |
|  | 2018 г. |  |  | 5200 |  |  |  | 520 | 4680 |
|  | 2019 г. |  |  | 4770 |  |  |  | 0 | 4770 |
|  | 2020 г. |  |  | 5400 |  |  |  | 540 | 4860 |
|  | 2021 г. |  |  | 5400 |  |  |  | 540 | 4860 |
| 4.3. | Утепление системы отопления в технических помещениях |  |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |
|  | 2016 г. |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |
|  | 2017 г. |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |
|  | 2018 г. |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |
|  | 2019 г. |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |
|  | 2020 г. |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |
|  | 2021 г. |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |
| 4.4. | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворового освещения. |  |  | 2900 |  |  |  | 500 | 1400 |
|  | 2016 г. |  |  | 500 |  |  |  | 100 | 400 |
|  | 2017 г. |  |  | 500 |  |  |  | 100 | 400 |
|  | 2018 г. |  |  | 500 |  |  |  | 100 | 400 |
|  | 2019 г. |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 400 |
|  | 2020 г. |  |  | 500 |  |  |  | 100 | 400 |
|  | 2021 г. |  |  | 500 |  |  |  | 100 | 400 |
| 4.5. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в МКД |  |  | 1340 |  |  |  |  | 1340 |
|  | 2016 г. |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |
|  | 2017 г. |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |
|  | 2018 г. |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |
|  | 2019 г. |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |
|  | 2020 г. |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |
|  | 2021 г. |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |
| 4.6. | Заключение энергосервисных договоров |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |
|  | 2016 г. |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 2017 г. |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 2018 г. |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 2019 г. |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 2020 г. |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 2021 г. |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | ИТОГО |  |  | 55152,9 |  |  |  | 74329 | 46720 |
|  | 2016 г. |  |  | 17162,9 |  |  |  | 4732,9 | 12430 |
|  | 2017 г. |  |  | 13940 |  |  |  | 1410 | 12530 |
|  | 2018 г. |  |  | 14050 |  |  |  | 1420 | 12630 |
|  | 2019 г. |  |  | 12730 |  |  |  | 0 | 12730 |
|  | 2020 г. |  |  | 14070 |  |  |  | 1240 | 14990 |
|  | 2021 г |  |  | 14070 |  |  |  | 1240 | 14990 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 511628,84 |  |  | 806,47 | 21259,36 | 489563,01 |