Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2024гг»

Рп. Комсомольский                                             02.08.2019 г.         10-00 ч.                                                                  

На заседание общественной комиссии приглашено 9 человек, присутствует 6 человек. Состав комиссии:

Глава администрации Комсомольского городского поселения (председатель общественной комиссии)       А.А. Ульянов
Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  И.Ю.Жаворонкова (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации  Комсомольского городского поселения Алмаева Д.А.
Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)   О.В. Андряшин

В соответствии с п. 1.7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233 (с изменениями от 31.01.2019г. № 48), заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Председатель комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Ход  реализации программы в 2019г.

2. Начало благоустройства д.38б Микрорайона 2

3.  Утверждение отчета.

1.Ход  реализации программы в 2019г. 

1. Согласно контракту по  благоустройству придомовых территорий подрядной организацией ООО Большеберезниковское ДСУ полностью завершены работы на придомовой территории жилого дома 33-34 Микрорайона 1. Работы по данной территории выполнены на 998830 рублей. Прием работ жителями и представителями общественной комиссии был проведен 22 июля 2019г. Работы приняты, прозвучали следующие пожелания по данной дворовой территории: установка песочницы, установка «искусственной неровности» на проезде. От представителей администрации прозвучали замечания жителям по вопросам парковки автотранспорта. С жителями обсуждены вопросы по  самостоятельному обслуживанию придомовой территории (дальнейшая уборка территории)  
2. Начало благоустройства д.38б Микрорайона 2

На текущую дату начаты работы по благоустройству придомовой территории д. 38б, Микрорайон 2. На данной территории в ходе благоустройства будут асфальтированы входы в подъезды, проезд, строительство парковки, установка скамеек, урн. Работы выполнены на 30%
3. Утверждение отчета.

Утвердить прилагаемый отчет.   

Постановили:  Информацию принять к сведению. 

1. Утвердить отчет, опубликовать на сайте Гис ЖКХ.

2. Придерживаться сроков реализации программы, согласно письму Министерства ЖКХ.     

Председатель общественной комиссии
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения                                                                            А.А.Ульянов
Секретарь общественной комиссии

Заместитель главы Администрации 

Комсомольского городского поселения                                                И.Ю.Жаворонкова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                             01.07.2019 г.         10-00 ч.                                                                  

На заседание общественной комиссии приглашено 9 человек, присутствует 6 человек. Состав комиссии:

Глава администрации Комсомольского городского поселения (председатель общественной комиссии)       А.А. Ульянов
Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  И.Ю.Жаворонкова (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации  Комсомольского городского поселения Алмаева Д.А.
Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)   О.В. Андряшин

В соответствии с п. 1.7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233 (с изменениями от 31.01.2019г. № 48), заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Председатель комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

3. Ход  реализации программы в 2019г.

4.  Утверждение отчета.

1.Ход  реализации программы в 2019г. 

Контракт на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий Микрорайон 1, д.33-34 и Микрорайона 2 д.38б, ул. Парковая д.1 заключен  с  ООО "БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ". Цена выполнения работ  составляет 2 228 541,30 руб.  К работам приступили. Благоустройство придомовой  территории д.33-34  Микрорайона 1 выполнено на 100%. Полностью завершена укладка асфальта (проезд, парковочные места, входы в подъезды),  установлены скамейки, урны.   В работах по благоустройству принимают участие жители домов: обрезка кустарника, уборка строительного мусора. 

2. Утверждение отчета.

Утвердить прилагаемый отчет.   

Постановили:  Информацию принять к сведению. 

3. Утвердить отчет, опубликовать на сайте Гис ЖКХ.
4. Придерживаться сроков реализации программы, согласно письму Министерства ЖКХ.     

Председатель общественной комиссии
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения                                                                            А.А.Ульянов
Секретарь общественной комиссии

Заместитель главы Администрации 

Комсомольского городского поселения                                                И.Ю.Жаворонкова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                             14.06.2019 г.         10-00 ч.                                                                  

На заседание общественной комиссии приглашено 9 человек, присутствует 6 человек. Состав комиссии:

Глава администрации Комсомольского городского поселения (председатель общественной комиссии)       А.А. Ульянов
Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  И.Ю.Жаворонкова (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации  Комсомольского городского поселения Алмаева Д.А.
Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)   О.В. Андряшин

В соответствии с п. 1.7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233 (с изменениями от 31.01.2019г. № 48), заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Председатель комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

5. Организационные вопросы реализации программы в 2019г.

6.  Утверждение отчета.

1.Организационные вопросы реализации программы в 2019г. 

Контракт на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий Микрорайон 1, д.33-34 и Микрорайона 2 д.38б, ул. Парковая д.1 заключен  с  ООО "БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ". Цена выполнения работ  составляет 2 228 541,30 руб.  К работам приступили. Благоустройство придомовой  территории д.33-34  Микрорайона 1 выполнено на 60%. Выполнены работы по укладке щебня, на текущий момент выполняются работы по асфальтированию проезда, тротуаров.  В работах по благоустройству принимают участие жители домов: обрезка кустарника, уборка строительного мусора. 

2. Утверждение отчета.

Утвердить прилагаемый отчет.   

Постановили:  Информацию принять к сведению. 

5. Утвердить отчет, опубликовать на сайте Гис ЖКХ.
6. Придерживаться сроков реализации программы, согласно письму Министерства ЖКХ.     

Председатель общественной комиссии
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения                                                                            А.А.Ульянов
Секретарь общественной комиссии

Заместитель главы Администрации 

Комсомольского городского поселения                                                И.Ю.Жаворонкова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                             07.05.2019 г.         10-00 ч.                                                                  

На заседание общественной комиссии приглашено 9 человек, присутствует 6 человек. Состав комиссии:

Глава администрации Комсомольского городского поселения (председатель общественной комиссии)       А.А. Ульянов
Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  И.Ю.Жаворонкова (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации  Комсомольского городского поселения Алмаева Д.А.
Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)   О.В. Андряшин

В соответствии с п. 1.7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233 (с изменениями от 31.01.2019г. № 48), заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Председатель комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

7. Организационные вопросы реализации программы в 2019г.

8.  Утверждение отчета.

1.Организационные вопросы реализации программы в 2019г. 
Прием заявок  на выполнения работ по благоустройству закончился 30 апреля 2019г. Поступило 2 заявки, 06.05.2019г. проведение аукциона и подписание протокола.  Победитель  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ". Цена выполнения работ  снижена и составляет 2 228 541,30 руб. 
Примерно 17 апреля будет заключен муниципальный контракт. 
2. Утверждение отчета.

Утвердить прилагаемый отчет.   
Постановили:  Информацию принять к сведению. 

7. Утвердить отчет;

8. Придерживаться сроков реализации программы, согласно письму Министерства ЖКХ.     

Председатель общественной комиссии
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения                                                                            А.А.Ульянов
Секретарь общественной комиссии

Заместитель главы Администрации 

Комсомольского городского поселения                                                И.Ю.Жаворонкова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                                                      28.03.2019 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 9 человек, присутствует 6 человек. Состав комиссии:

Глава администрации Комсомольского городского поселения (председатель общественной комиссии)       А.А. Ульянов
Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  И.Ю.Жаворонкова (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации  Комсомольского городского поселения Алмаева Д.А.
Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)   О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию) О.В.Анохина 
Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов
В соответствии с п. 1.7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233 (с изменениями от 31.01.2019г. № 48), заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Председатель комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

9. Организационные вопросы реализации программы в 2019г.

10.  Внесение изменений в программу Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.
11. Утверждение отчета.
1.Организационные вопросы реализации программы в 2019г. Муниципальная  программа   Формирование современной городской среды на 2018-2022гг. утверждена Постановление администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018г. (с изменениями от 07.06.2018г. №146)  Согласно Постановлению о распределении субсидий № 121 от 12.03.2019г. на 2019г. выделено 1882065,66 руб. На 2019г., согласно программе запланировано благоустроить три  придомовые территории: ул.Парковая, д.1; Микрорайон 1 д.33-34; Микрорайон 2 д.38А. ООО «Базис»  подготовило ПСД по данным территориям.   Примерная стоимость работ по благоустройству придомовых территорий 2 239740 руб. ПСД направлены на экспертизу - достоверности проектно-сметной документации. Мероприятия по благоустройству включены в план-график.  

2.Внесение изменений в программу Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на  территории Комсомольского городского поселения действует до 2022 года. По поручению Министерства ЖКХ (письмо от 14.03.2019г. №1475), с учетом общественных обсуждений необходимо актуализировать программу, продлив ее действие до 2024 года. А так же внести изменения в части финансирования, согласно распределению субсидий. Проект внесенных изменений был представлен жителям, на обсуждение. До окончания срока заявок и замечаний не поступило. В связи с отсутствием предложений и  понижением финансирования мероприятий, предлагаем включенные территории распределить по годам до 2024 года. Внести изменения в части финансирования, согласно распределенным субсидиям.

12. Утверждение отчета.

Утвердить прилагаемый отчет, включив планируемую стоимость мероприятий, согласно ПСД.  
Постановили:  Информацию принять к сведению. 

9. Внести изменения в Постановление об утверждении программы Формирование современной городской среды, опубликовать на сайте;

10. Утвердить отчет;

11. Придерживаться сроков реализации программы, согласно письму Министерства ЖКХ.     

Председатель общественной комиссии
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения                                                                            А.А.Ульянов
Секретарь общественной комиссии

Заместитель главы Администрации 

Комсомольского городского поселения                                                И.Ю.Жаворонкова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                                                      15.03.2019 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 9 человек, присутствует 7 человек. Состав комиссии:

Глава администрации Комсомольского городского поселения (председатель общественной комиссии)       А.А. Ульянов
Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  И.Ю.Жаворонкова (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации  Комсомольского городского поселения Алмаева Д.А.
Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)   О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию) О.В.Анохина 
Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов
В соответствии с п. 1.7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233 (с изменениями от 31.01.2019г. № 48), заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Председатель комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

13. Организационные вопросы реализации программы в 2019г.Перечень территорий на благоустройство в 2019г.
14. Утверждение дизайн проектов

15. Внесение изменений в программу Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.
1.Организационные вопросы реализации программы в 2019г.Перечень территорий на благоустройство в 2019г. Муниципальная  программа   Формирование современной городской среды на 2018-2022гг. утверждена Постановление администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018г. (с изменениями от 07.06.2018г. №146)  Согласно Постановлению о распределении субсидий № 121 от 12.03.2019г. на 2019г. выделено 1882065,66 руб. С учетом средств местного бюджета 4,7% (88457,09 руб.) - общая сумма составит – 1970522,75 руб. На 2019г., согласно программе запланировано благоустроить три  придомовые территории: ул.Парковая, д.1; Микрорайон 1 д.33-34; Микрорайон 2 д.38А. И при финансовой возможности рассмотреть вопрос благоустройства территории Микрорайон 2, д.39. На данной территории ремонту подлежат только 2 входа в подъезды и установка скамеек и урн. Данные территории предложены жителями, имеются протоколы собраний жителей, где определен перечень работ по благоустройству.
2.Утверждение дизайн проектов
Согласно протоколам общих собраний на данных территориях определены виды работ: асфальтирование проездов, входов в подъезды, строительство парковочных мест, установка скамеек, лавочек. Разработаны дизайн-проекты по каждой территории, согласованы жителями. Необходимо утвердить дизайн-проекты Постановлением администрации. Разработать ПСД. 
3.Внесение изменений в программу Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на  территории Комсомольского городского поселения действует до 2022 года. По поручению Министерства ЖКХ (письмо от 14.03.2019г. №1475), с учетом общественных обсуждений необходимо актуализировать программу, продлив ее действие до 2024 года. А так же внести изменения в части финансирования, согласно распределению субсидий. 
Постановили:  Информацию принять к сведению. 
12. Предоставить дизайн-проекты на утверждение главе администрации.

13.  Заказать  ПСД. 

14. Внести изменения в Постановление об утверждении программы Формирование современной городской среды;

15. Опубликовать информацию на сайте администрации;

16. Придерживаться сроков реализации программы, согласно письму Министерства ЖКХ.     

Председатель общественной комиссии
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения                                                                            А.А.Ульянов
Секретарь общественной комиссии

Заместитель главы Администрации 

Комсомольского городского поселения                                                И.Ю.Жаворонкова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                                                      04.02.2019 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 9 человек, присутствует 7 человек. Состав комиссии:

Глава администрации Комсомольского городского поселения (председатель общественной комиссии)       А.А. Ульянов
Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  И.Ю.Жаворонкова (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации  Комсомольского городского поселения Алмаева Д.А.
Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)   О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию) О.В.Анохина 
Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов
В соответствии с п. 1.7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233 (с изменениями от 31.01.2019г. № 48), заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Председатель комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

16. О новом составе общественной комиссии 

17. Отчет по  реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг» в 2018г.
18. Опубликовании информации в ГИС ЖКХ (отчеты, изменения)
1. В ходе рабочей обстановки, кадровых изменений,   возникла необходимость изменить состав общественной комиссии. Постановлением №48 от 31.01.2019г.  общественная  комиссия изложена  в новом составе. 
2.
Ход  реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг» Муниципальная  программа   Формирование современной городской среды на 2018-2022гг. утверждена Постановление администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018г. (с изменениями от 07.06.2018г. №146)  На 2018г., согласно программе было благоустроено  две территории у 4 МКД: Микрорайон 1 д.45-46, ул. Садовая д.23,25. Стоимость благоустройства на данных территориях была  3030740 руб. Мероприятия все закончены, работы приняты. 25 января 2019г. на данных благоустроенных территориях была проведена акция «Птичий двор». С участием школьников КСШ №2, жителей и членов общественной комиссии на территории д. 45-46 Микрорайона 1 развешены кормушки для птиц. Информация направлена в газету «Знамя». 
3.Опубликование  информации в ГИС ЖКХ (отчеты, изменения)

Ежемесячно необходимо опубликовывать информацию, отчеты, согласно приложенным формам,  на ГИС ЖКХ. Следить за сроками опубликования информации, вносить изменения, если таковые имеются.
Постановили:  Информацию принять к сведению.      

Следить за опубликованием информации в ГИС ЖКХ, согласно срокам. 
Председатель общественной комиссии
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения                                                                            А.А.Ульянов
Секретарь общественной комиссии

Заместитель главы Администрации 

Комсомольского городского поселения                                                И.Ю.Жаворонкова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                                                      07.12.2018 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 11 человек, присутствует 7 человек. Состав комиссии:

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Глава администрации 

Комсомольского городского поселения

(заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А. Ульянов

Заместитель главы Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова

члены Комиссии:

Начальник Жилищной инспекции РМ (по согласованию)
Е.Б. Филиппов

Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)           


  О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию)


О.В. Нагиева

Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  Г.В. Калядина

Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов
В соответствии с п. 7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Заместитель председателя комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

19. Ход  реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»
20. Опубликовании информации в ГИС ЖКХ (отчеты, изменения)
1.
Ход  реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг» Муниципальная  программа   Формирование современной городской среды на 2018-2022гг. в новой редакции  утверждена Постановление администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018г.  На 2018г., согласно программе было запланировано благоустроить  три территории у 5 МКД: Микрорайон 1 д.45-46, ул. Садовая д.23,25, ул.Парковая д.1. Планируемая стоимость благоустройства на данных территориях была  3611830 руб., из них  2 589 422  выделят из республиканского бюджета, собственных средств необходимо более одного миллиона. В связи с отсутствием необходимой суммы предлагаем пересмотреть перечень дворовых территорий, утвержденных на благоустройство и исключить дворовую территорию жилого дома 1 ул. Парковой. Почему именно Парковая 1: это двухэтажный одно подъездный жилой дом с наименьшим количеством проживающих.  В связи с этим, учитываю утвержденные сметы на дворовые территории , общая  сумма на благоустройство придомовых территорий (Микрорайон 1 д.45-46, Садовая д.23,25) потребуется 3 030 740 из них из местного бюджета 570 789 руб.  Необходимо внести изменения в программу в части Приложения 4 (изложить в новой редакции).

 Обсуждение, голосование за принятие решения. Единогласно 

Подготовлены Положительные заключения по достоверности сметной документации. Контрактному управляющему внести изменения в план-график и готовить документацию для объявления торгов по благоустройству дворовых территорий. 
21. Опубликование  информации в ГИС ЖКХ (отчеты, изменения)

Ежемесячно необходимо опубликовывать информацию, отчеты, согласно приложенным формам,  на ГИС ЖКХ. Следить за сроками опубликования информации, вносить изменения, если таковые имеются.
Постановили:        Проект изменений муниципальной программы представить главе администрации на рассмотрение и дальнейшее утверждение.

Внести изменения в план-график для дальнейшего проведения торгов.

Готовить документацию для проведения торгов.

Следить за опубликованием информации в ГИС ЖКХ, согласно срокам. 
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения
 (заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А.Ульянов
 Заместитель главы 

Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Ход реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                                                      06.06.2018 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 11 человек, присутствует 7 человек. Состав комиссии:

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Глава администрации 

Комсомольского городского поселения

(заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А. Ульянов

Заместитель главы Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова

члены Комиссии:

Начальник Жилищной инспекции РМ (по согласованию)
Е.Б. Филиппов

Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)           


  О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию)


О.В. Нагиева

Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  Г.В. Калядина

Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов
В соответствии с п. 7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Заместитель председателя комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

22. Ход  реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»
23. Опубликовании информации в ГИС ЖКХ (отчеты, изменения)
1.
Ход  реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг» Муниципальная  программа   Формирование современной городской среды на 2018-2022гг. в новой редакции  утверждена Постановление администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018г.  На 2018г., согласно программе было запланировано благоустроить  три территории у 5 МКД: Микрорайон 1 д.45-46, ул. Садовая д.23,25, ул.Парковая д.1. Планируемая стоимость благоустройства на данных территориях была  3611830 руб., из них  2 589 422  выделят из республиканского бюджета, собственных средств необходимо более одного миллиона. В связи с отсутствием необходимой суммы предлагаем пересмотреть перечень дворовых территорий, утвержденных на благоустройство и исключить дворовую территорию жилого дома 1 ул. Парковой. Почему именно Парковая 1: это двухэтажный одно подъездный жилой дом с наименьшим количеством проживающих.  В связи с этим, учитываю утвержденные сметы на дворовые территории , общая  сумма на благоустройство придомовых территорий (Микрорайон 1 д.45-46, Садовая д.23,25) потребуется 3 030 740 из них из местного бюджета 570 789 руб.  Необходимо внести изменения в программу в части Приложения 4 (изложить в новой редакции).

 Обсуждение, голосование за принятие решения. Единогласно 
Подготовлены Положительные заключения по достоверности сметной документации. Контрактному управляющему внести изменения в план-график и готовить документацию для объявления торгов по благоустройству дворовых территорий. 
24. Опубликование  информации в ГИС ЖКХ (отчеты, изменения)
Ежемесячно необходимо опубликовывать информацию, отчеты, согласно приложенным формам,  на ГИС ЖКХ. Следить за сроками опубликования информации, вносить изменения, если таковые имеются.
Постановили:        Проект изменений муниципальной программы представить главе администрации на рассмотрение и дальнейшее утверждение.
Внести изменения в план-график для дальнейшего проведения торгов.

Готовить документацию для проведения торгов.

Следить за опубликованием информации в ГИС ЖКХ, согласно срокам. 
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения
 (заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А.Ульянов
 Заместитель главы 

Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова
Протокол заседания общественной комиссии 
«Этапы реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Рп. Комсомольский                                                                      28.04.2018 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 11 человек, присутствует 7 человек. Состав комиссии:

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Глава администрации 

Комсомольского городского поселения

(заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А. Ульянов

Заместитель главы Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова

члены Комиссии:

Начальник Жилищной инспекции РМ (по согласованию)
Е.Б. Филиппов

Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)           


  О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию)


О.В. Нагиева

Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  Г.В. Калядина

Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов
В соответствии с п. 7 Положения о порядке работы  комиссии  по осуществлению  контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Заместитель председателя комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

25. Этапы реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

1.
Этапы реализации  Муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг» Муниципальная  программа   Формирование современной городской среды на 2018-2022гг. в новой редакции  утверждена Постановление администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018г.  На 2018г. запланировано благоустроить  три территории у 5 МКД: Микрорайон 1 д.45-46, ул. Садовая д.23,25, ул.Парковая д.1.  Основные виды работы: асфальтирование придомовых территорий, входы в подъезды, проезды, устройство разворотных площадок, парковок, ремонт колодцев, установка скамеек. Для составления ПСД выбрана ООО «Базис». С ООО «Базис» заключен муниципальный контракт от 12.03.2018г. на сумму 99000 руб.  ООО «Базис» представили черновой вариант  ПСД  на благоустройство придомовых территорий для рассмотрения и внесения предложений.  Планируемая стоимость благоустройства на данных территориях – 3611830 руб. Есть некоторые замечания по видам работ, в частности по ремонту колодцев.  В ПСД предложено  заменить крышки люков. Это увеличит стоимость, но обеспечит надежность и долговечность использования.   Обсуждение, голосование за принятие решения. Единогласно  
Постановили:        1. В ООО «Базис» направить замечания.

2. Утвержденное ПСД направить на Государственную экспертизу: на проверку достоверности проектно-сметной документации
Глава администрации Комсомольского 

Городского поселения
 (заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А.Ульянов
 Заместитель главы 

Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова
Протокол заседания общественной комиссии 
Внесение изменений в муниципальную  программу  «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 годы» и утверждение дизайн-проектов.
Рп. Комсомольский                                                                      02.03.2018 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 11 человек, присутствует 7 человек. Состав комиссии:

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Глава администрации 

Комсомольского городского поселения

(заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А. Ульянов

Заместитель главы Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова

члены Комиссии:

Начальник Жилищной инспекции РМ (по согласованию)
Е.Б. Филиппов

Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)           


  О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию)


О.В. Нагиева

Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  Г.В. Калядина

Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов
В соответствии с п. 7 Положения о комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц

, а также осуществления контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 11.09.2017 года №233, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Заместитель председателя комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

26. О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

27. Рассмотрение дизайн проектов придомовых территорий для дальнейшего их утверждения. Выступление главы администрации А.А.Ульянова.

Вопрос 1. О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2018-2022гг»

Муниципальная  программа   Формирование современной городской среды на 2018-2022гг. утверждена Постановление администрации Комсомольского городского поселения № 315 от 15.11.2017г. В данную программу в части финансирования были внесены прогнозные показатели. Сегодня нам известны точные суммы выделенных средств на благоустройство придомовых территорий в 2018г., в связи с эти вносим в программу соответствующие изменения. 

Согласно поступившим замечаниям Министерства ЖКХ в программу необходимо внести разделы:  Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома и , нормативную  стоимость работ по благоустройству;  Раздел 12 Механизм привлечения инвесторов при благоустройстве общественных территорий; Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства  и Адресный перечень юридических лиц, чьи территории подлежат благоустройству за их счет. 

В связи с тем, что изменений предстоит внести много, предлагаю Муниципальную программу изложить в новой редакции. Проект прилагается.
Обсуждение, голосование за принятие решения. Единогласно

Вопрос 2. Рассмотрение дизайн проектов придомовых территорий для дальнейшего их утверждения. Выступление главы администрации А.А.Ульянова.
На официальном сайте администрации и на портале Комфортная городская среда, были выложены дизайн проекты придомовых территорий д.23,25 ул. Садовая, д.45-46 Микрорайона 1, д.1 ул. Парковая,  для обсуждения. Дизайн проекты были рассмотрены жителями поселения, замечаний и  предложений по внесению изменений не поступало. Данные проекты одобрены и согласованы с инициативной группой жителей.
Рассмотрение дизайн-проектов, внесение предложений. Предложение утвердить дизайн-проекты. Принятие решения. Единогласно.

Постановили:        1. Утвердить Муниципальную программу в новой редакции. Опубликовать программу на сайте и в ГИС ЖКХ, на официальном сайте администрации Комсомольского городского поселения до 31 марта 2018г.

3. Утвердить дизайн проекты придомовых территорий, опубликовать в ГИС ЖКХ, на официальном сайте администрации Комсомольского городского поселения до 31 марта 2018г.  

Глава администрации Комсомольского 
Городского поселения
 (заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А.Ульянов
 Заместитель главы 

Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова
Администрация Комсомольского городского поселения
Чамзинского муниципального района
Республики Мордовия

Протокол от 28.11.2017г. по итогам общественного обсуждения Муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022гг» и включения дворовых территорий в программу
В соответствии с требованиями Постановления администрации Комсомольского городского поселения от 15.08.2017 №221 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения  муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2017-2022гг» было организовано и проведено общественное обсуждение Муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2017-2022гг» на территории п.Комсомольский: совещание при главе администрации с руководителями бюджетных организаций; встреча  инициативной группы с  главой администрации. Провели информирование граждан о подаче заявок  для включения в программу,  через информационные листовки на досках объявления. Для включения в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг» от жителей п.Комсомольский поступили заявки  и протоколы собраний жителей,  для рассмотрения(прилагаются)
Рассмотрение протоколов и заявок будет проведено общественной комиссией 30 ноября 2017г.
Протокол вела: Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения Е.Ф. Никина

Заместитель  администрации

Комсомольского городского поселения                                                       Е.Ф.Никина

Администрация Комсомольского городского поселения
Чамзинского муниципального района
Республики Мордовия
Протокол от 15.11.2017г. по итогам общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022гг»

В соответствии с требованиями Постановления администрации Комсомольского городского поселения от 15.08.2017 №221 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2017-2022гг» было организовано и проведено общественное обсуждение проекта Муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2017-2022гг».
В течении срока проведения общественного обсуждения проекта замечаний и предложений  в Администрацию Комсомольского городского поселения  не поступало.

Протокол вела: Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения Е.Ф. Никина

И.о.главы администрации

Комсомольского городского поселения                                                       Е.Ф.Никина

Протокол

заседания общественной комиссии по обсуждению  Проекта  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 годы».

Рп. Комсомольский                                                                      30.11.2017 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 11 человек, присутствует 7 человек.

Состав комиссии:

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Глава администрации 

Комсомольского городского поселения

(заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А. Ульянов

Заместитель главы Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова

члены Комиссии:

Начальник Жилищной инспекции РМ (по согласованию)
Е.Б. Филиппов

Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)           


  О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию)


О.В. Нагиева

Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  Г.В. Калядина

Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов

В соответствии с п. 7 Положения о комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц

, а также осуществления контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 29.03.2017 года №108, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Заместитель председателя комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского  городского поселения на 2018-2022 годы». Выступление главы администрации А.А.Ульянова.
Вопрос 1. Муниципальная программа Формирование современной городской среды продолжена еще на 5 лет и рассчитана на 2018-2022гг.  Финансирование данной программы будет таким же на 2017г. Планируется благоустроить более 30 дворов МКД и  общественные территории. 

Было организовано и проведено общественное обсуждение Муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2017-2022гг» на территории п.Комсомольский: совещания при главе администрации с руководителями бюджетных организаций; встреча  инициативной группы с  главой администрации. Провели информирование граждан о подаче заявок  для включения в программу,  через информационные листовки на досках объявления. Проект программы размещен на сайте администрации.  Согласно обращениям граждан, критериям отбора  был составлен  адресный перечень дворовых территории, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского  городского поселения на 2018-2022 годы».  Адресный перечень  прилагается.
Голосовали: за утверждение адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы — единогласно.

Вопрос 2. Утверждение перечня общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского  городского поселения  на 2018-2022 годы».

Слушали:

Ульянова А.А.- главу администрации Комсомольского  городского поселения. Он довел до членов Общественной комиссии итоги представления, рассмотрения и оценки предложений (заявок) заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского  городского поселения на 2018-2022 годы». Голосовали: за утверждение адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы — единогласно.

Постановили:        1. Утвердить Муниципальную программу с учетом изменений. Опубликовать программу на сайте и в ГИС ЖКХ. 

4. Освещать на сайте администрации Комсомольского городского поселения    реализацию  программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» на территории Комсомольского городского поселения.

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Заместитель главы 

Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова
Протокол

заседания общественной комиссии по обсуждению  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 годы».

Рп. Комсомольский                                                                      30.11.2017 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 11 человек, присутствует 7 человек.

Состав комиссии:

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Глава администрации 

Комсомольского городского поселения

(заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А. Ульянов

Заместитель главы Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова

члены Комиссии:

Начальник Жилищной инспекции РМ (по согласованию)
Е.Б. Филиппов

Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)           


  О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию)


О.В. Нагиева

Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  Г.В. Калядина

Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов

В соответствии с п. 7 Положения о комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц

, а также осуществления контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 29.03.2017 года №108, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Заместитель председателя комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1) Рассмотрение заявок и протоколов  жителей п.Комсомольский
2) Рассмотрение программы  Формирование современной городской среды на 2018-2022гг, с учетом изменений
1. По первому вопросу слушали: А.А.Ульянова. Муниципальная программа была обсуждена на заседаниях при главе администрации, на встречах с жителями. Информирование проводили с помощью информационных листов, развешанных на досках объявления. Поступило 7  заявок и 7 протоколов жителей  МКД. Предлагаю их рассмотреть.
1.Первый протокол поступил от жителей МКД по адресу: п. Комсомольский, ул. Парковая, д.1.  По критериям отбора данный дом набрал – 33 балла. Изношенность данной территории составляет более 80%. Годом ранее на данной территории провели ремонтные работы по замене сетей водоснабжения. Доля собственников, подавших голоса за участие в программе более 80%. 
2.Протокол по МКД п.Комсомольский, Микрорайон 1, д.45 и 46. Жителями данных домов поданы заявки, решено рассмотреть как одну дворовую территорию, так как эти два дома имеют общий проезд и в последующем будет рассматриваться установление единой детской площадки. По критериям отбора данные два дома набирают – 41 балл. Высокая изношенность территории, на данный момент проводится замена сетей теплоснабжения по данной территории, был проведен капитальный ремонт, на территории находится два МКД. 
3.Протокол по МКД: п. Комсомольский, ул. Садовая, д.23, 25. Жителями данных домов так же поданы заявки и их решено рассматривать как одну дворовую территорию. К данной территории примыкает территория МКД  нового д.27, которая уже благоустроенная.  По критериям отбора данные два дома набирают – 26 баллов.  Это высокая степень износа, неоднократные обращения жителей. Необходимо отметить: жители данных домов самостоятельно проводили мелкий ремонт проезда, решают вопросы благоустройства детской площадки. 
4.Протокол по МКД п.Комсомольский, Микрорайон 1, д.33-34. Жителями данных домов поданы заявки, принято решение рассматривать как одну дворовую территорию. По критериям отбора набирают – 30 баллов. Это  высокая степень износа территории, проведение капитального ремонта, на территории два МКД.
Данные придомовые территории необходимо включить на 2018г. 

В  программу  на 2018г. необходимо включить  и общественную территорию возле ТЦ Родник. По вопросу ремонта данной территории неоднократно обращались жители нашего поселка. Этот вопрос  на контроле у Гл. Федерального инспектора по РМ -  М.С.Сезганова. Эта территория наиболее посещаемая нашими жителями и находится в центре поселка и в непосредственной близости к дороге республиканского значения. Степень износа территории более 80%. 

2. По второму вопросу слушали Главу администрации А.А.Ульянова. 

Программа рассчитана на 5 лет, в течении которых планируется  благоустроить более 30 дворовых территорий и 5 общественных территорий. 

Постановили:        1. Утвердить Муниципальную программу с учетом изменений. Опубликовать программу на сайте и в ГИС ЖКХ. 

5. Освещать на сайте администрации Комсомольского городского поселения    реализацию  программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» на территории Комсомольского городского поселения.

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Заместитель главы 

Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова
Протокол

заседания общественной комиссии по оценке и обсуждению выполнения    муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2017 год».

Рп. Комсомольский                                                                      10.11.2017 г.

                                                                                                        10- 00 ч.

На заседание общественной комиссии приглашено 11 человек, присутствует 7 человек.

Состав комиссии:

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Глава администрации 

Комсомольского городского поселения

(заместитель председателя общественной комиссии)                               А.А. Ульянов

Заместитель главы Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова

члены Комиссии:

Начальник Жилищной инспекции РМ (по согласованию)
Е.Б. Филиппов

Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию)
Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения
Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского муниципального района  (по   согласованию)           


  О.В. Андряшин

Главный редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию)


О.В. Нагиева

Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ-  Г.В. Калядина
Председатель общественной организации «Совет ветеранов рп Комсомольский» (по согласованию)      Л.Ю. Шувалова

 Председатель  Чамзинской районной организации  МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
 Д.А. Орлов

В соответствии с п. 7 Положения о комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц

, а также осуществления контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2017 год», утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 29.03.2017 года №108, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Заместитель председателя комиссии - Глава Администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1)
 Отчет о проделанной работе по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  на 2017 год».

1. По первому вопросу слушали: А.А.Ульянова. Он довел информацию о проделанной работе  по муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2017 год»:

   - завершены работы по Муниципальному контракту от 01.09.2017г.  на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на   территории    Комсомольского  городского  поселения   на 2017 год»    на сумму 3 973 350 руб. (из них 803 000 руб. из местного бюджета)
 В программе приняли участие 5 дворовых территорий  (6 многоквартирных дома)по следующим адресам: 
1.Микрорайон 1, дом № 11 – дом №12
2.Микрорайон 1, дом № 30

3.Микрорайон 2, дом № 31

4.Микрорайон 2, дом № 35

5.Микрорайон 2, дом № 38Б

     Работы выполнены в срок, до 10.10.2017 года, подрядчиком АО «Мордовавтодор» в лице директора Дружинина Н.Я. Отремонтированы подъездные пути, входы в подъезды,  парковочные места на данных дворовых территориях, установлены скамейки. 
- за счет средств местного бюджета проведены работы строительству парковочных мест в дворовых территориях Микрорайона 1 д. 11-12, д.30; Микрорайона 2 д.38б, 
- согласно порядка трудового участия граждан жителями данных дворовых территорий проведены следующие работы: вырубка кустарников в палисадниках, уборка мусора;

- комиссионно приняли работы (в приемке работ участвовали: Глава администрации А.А.Ульянов, представитель подрядной организации, нач. отдела архитектуры О.В.Андряшин, представитель партии Единая Россия Ю.Крылова, представитель общественности Л.Ю.Шувалова, жители МКД Т.А.Жадяева, Т.А.Кузина, Н.И.Павлова,В.Н.Панишева, В.В.Матюшина,   )
- расплатились с подрядчиком  по контракту.

          Затем выступил представитель подрядной организации  АО «Мордовавтодор», который представил отчет подрядной организации о выполнении работ. 
           От жителей благоустроенных дворовых территорий выступила Жадяева Т.А., которая поблагодарила подрядную организацию и администрацию Комсомольского городского поселения за работу.

          На сайте администрации Комсомольского городского освещается  реализация программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» на территории Комсомольского городского поселения.

Постановили: По первому вопросу  принять к сведению информацию.

Глава Чамзинского муниципального района  

 (председатель общественной комиссии)                                                     В.Г. Цыбаков

Заместитель главы 

Чамзинского муниципального района  

(секретарь общественной комиссии)                                                            М.П. Храмова
[image: image1.png]* 0 :
Komcomonbsckoe TOpOJiCKOoe
 CeNbCKHe MOCeNeHMs = MeHIO CaiTa #£7 DJeKTPOHHad MPHeMHas % BepCHs [ CTaGOBMAAIINX
noceyieHue

HOPFI,EI,OK yTBEPXOEHUA CXEMbI pa3MeLlleHNa HeCTaLMOHAPHbIX
TOProBbIX 00beKTOB U npenocTaB/ieHNA CY6'beKTaM
npeanpuHMMaTeNIbCTBa MeCT A4 pa3MeLWeHNa HECTAUMOHAPHbIX
TOProBbIX 00beKTOB Ha TEPPUTOPUN KomcoMonbckoro ropoackoro

noceneHna YaManHCKoro MyHMUMNanbHoro parioHa Pecnybnmku
Mopgaosus

Jﬁ @lﬁ TIpHKpenerKEle daiier 80678_Tlo_cKeMaM_pa3MelIenys_TOProBSIX_Todex_2016 doc (popmar doc, pasmep
84 Kba#T)

= MeHIo canTa

nowck no caiiry

Cercroe oceerye TpaBHa GaroyCTpOACTEa TePPHTOpHI TIOTHBONEACTEME KODPYTIIHI

©OPMHPOBaHHE COBDEMEHHO FOPOJICKOH CPElBl MyHHIMIAEHEIE TPOTPaMME
Ha 2018-2022 IT

TpaduK IpHema rpaxian

MyHHIMNAHEN KOHTPOTS Veras

e m % oM





