PAGE  

 Администрация Отрадненского сельского поселения

Чамзинский муниципальный район

                                                Республика  Мордовия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.04.2020г                                     с. Отрадное                                  № 26                                                                                   

О мерах по благоустройству и санитарной очистке территорий

населённых пунктов  Отрадненского сельского поселения.

В  целях  улучшения санитарного состояния   и благоустройства населённых пунктов Отрадненского сельского поселения  администрация Отрадненского сельского поселения 
                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Обьявить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству на  территории   Отрадненского сельского поселения с 06.04.2020года по 06.06.2020года
2. В целях своевременной и оперативной работы  по организации  и проведению месячника  по благоустройству и санитарной очистке утвердить состав комиссии (согласно приложения к настоящему постановлению).

         3. Разработать  и утвердить мероприятия по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов  Отрадненского сельского поселения  на 2020 год (согласно приложения к настоящему Постановлению).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 

Отрадненского сельского поселения                    В.В.Кудрявкина  

                                                                                                Приложение № 1
 к постановлению администрации 

Отрадненского сельского поселения

от 06.04.2020 года  №26
Состав  комиссии  по
организации  и проведению месячника  благоустройства и санитарной очистки
Кудрявкина Валентина Васильевна – председатель комиссии

Косынкина Наталья Николаевна       - заместитель председателя

Романова Надеждя Георгиевна          - член комиссии (по согласованию)
     Приложение № 2
 к постановлению администрации 

Отрадненского сельского поселения

от 06.04.2020 года  №26
Мероприятия
по санитарной очистке  и благоустройству
территории  Отрадненского  сельского поселения
на 2020 год.
	№№
п/п.    
	Наименование  мероприятий 
	сроки
	Ответственные


	1
	Провести разъяснительную работу с населением сельского поселения по своевременной  очистке от бытового мусора и хлама территорию вокруг жилых домов  
	до 16.04.20г
	Администрация
сельского поселения 

актив, депутаты 

	2.
	Проинформировать население сельского поселения  о местах для свалок 
	до 16.04.20г
	Администрация сельского поселения

депутаты, актив

	3
	Организовать работу коллектива МБОУ «Отрадненская ООШ» по уборке территории школы.
	до 16.04.20г
	По согласованию с руководством МБОУ «Отрадненская ООШ»

	4.
	Рекомендовать руководителям торговых предприятий принять меры по наведению чистоты и порядка на территориях, прилегающим  к торговым  точкам, установить  урны для мусора
	до 16.04.20г
	Глава сельского

поселения

Кудрявкина В.В. 

	5.
	Объявить  санитарными днями каждую пятницу недели  
	еженедельно

до 20 Мая
	Глава сельского

поселения

Кудрявкина В.В. 

	6.
	Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить уборку территорий и участков общего пользования.


	до 01.05.2020
	Глава сельского

поселения

Кудрявкина В.В. 

	7.
	Произвести ремонт памятников павшим воинам ВОВ в с.Отрадное, в с. Кочкуши, в с. Кульмино и в с. Маколово ,убрать прилегающую территорию
	до 27.04.2020
	Заведующая КДЦ «Отрадненского сельского поселения»-

Серегина Н.В

Зав.  Кочкушской сельским клубом Гришкина  М.Н. Зав.  Кульминским сельским клубом Ерошкина А.В.

	8.
	Провести  грейдерирование  улиц сел:

Отрадное , Кочкуши , Кульмино, Маколово.
	по мере просыхания проезжей части дорог и прилегающих территорий 
	Администрация сельского поселения



	9.
	Произвести  планировку свалок  и бульдозерные работы прилегающей территории  
	после завершения посевной кампании
	Руководство

ООО «Нива» администрация сельского поселения

	10.
	Произвести уборку территорий

вокруг общественных кладбищ сельского поселения. 
	до 5 Мая

2020г
	Работники бюджетных учреждений, 

население сел Отрадное , Кочкуши, Кульмино, Маколово


	11
	Производить  расчистку  территории сельского поселения от старых деревьев
	в течение года 
	Администрация

сельского поселения 

актив.

	12
	Произвести уборку территории родника возле с.Альза
	До 9 мая 2020г.
	Администрация

сельского поселения 

актив. 

	13.
	Организация и проведение акции «Чистый берег» по очистке береговой зоны водных обьектов села  Отрадное , Кочкуши и Кульмино.
	До 15 мая 2020г.
	Администрация

сельского поселения 



	14.
	Выполнять мероприятия по санитарной  очистке с учетом Указа Главы РМ от 17.03.2020г.№78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции «СОVID-2019».
	
	Администрация

сельского поселения 




PAGE  

