Администрация Пичеурского сельского поселения

Чамзинский муниципальный район

Республика Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Пичеуры

13.04.2020 г.                                                                                                     №  27
План мероприятий по благоустройству территории

Пичеурского сельского поселения на 2020 год
 

     В соответствии с Уставом Пичеурского сельского поселения и Правил благоустройства территории, утвержденных постановлением главы Пичеурского сельского поселения № 68 от 30.11.2018 г. и в целях улучшения благоустройства территории сельских поселений
 

1.  Утвердить План мероприятий по благоустройству территории

Пичеурского сельского поселения на 2020 год.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу после дня его опубликования в Информационном бюллетене «Вестник села» Пичеурского сельского поселения Чамзинского муниципального района.                                                          
Глава 
Пичеурского сельского поселения                                               Т.И. Якушева
 
 

 
 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                         Постановлением администрации 
Пичеурского сельского поселения 

                 от    13.04.2020 г. №   27      
  
 

ПЛАН
мероприятий по благоустройству территории

Пичеурского сельского поселения на 2020 год
\
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок проведения
	Ответственные и исполнители

	 1
	Уборка снега с  дорог местного значения,   находящихся на территории поселения
	13-14 апреля
	Администрация Пичеурского сельского поселения
 

	 2
	Проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения
	01.04.2020-05.05.2020 г.

	Администрация Пичеурского сельского поселения


	 3
	Ямочная отсыпка  внутрисельских дорог всех  населенных пунктов 
	01.06.2020 –
01.09.2020
	Администрация Пичеурского сельского поселения
 

	 4
	Текущий ремонт памятника
	20.04.2020 
 
	Администрация Пичеурского сельского поселения


	 5
	Уборка территории около административного здания, прилегающей территории, памятников
	Апрель
	Администрация Пичеурского сельского поселения
 

	 6
	Принятие мер по ликвидации  несанкционированных свалок, находящихся на территории поселения и  по дальнейшему недопущению их образования
	Ежемесячно
	Администрация  Пичеурского сельского поселения


	 7
	Проведение субботников:
1.»Зеленая Весна»
 
2. «Золотая Осень»
	Постоянно
 
	Администрация Пичеурского сельского поселения


	 8
	Грейдирование  всех дорог 
 

	 
Июнь.
	Администрация Пичеурского сельского поселения
 

	9 
	Вырубка деревьев, кустарников  по селу
	 постоянно
	Администрация  Пичеурского сельского поселения


	 10
	Озеленение села (посадка саженцев, цветов)
 
	Май-июнь
	Администрация Пичеурского сельского поселения


	11 
	Проведение рейдов по улицам села с указанием конкретно частных домов, требующих уборки мусора
 
	 
	Администрация Пичеурского сельского поселения


	 12
	Разбивка клумб и цветников около магазинов 
	1 декада июня
	 Администрация Пичеурского сельского поселения


	 13
	Организация сбора и вывоза мусора от населения
	постоянно
	Администрация Пичеурского сельского поселения


	 14
	Окашивание обочин дорог и заброшенных территорий от сорной растительности
	Июль-сентябрь
	Администрация Пичеурского сельского поселения


	 15
	Проведение информационно-разъяснительной работы  среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов
	Постоянно
 
	Администрация  Пичеурского сельского поселения


	 16
	Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства путем подворного обхода
	Постоянно
 
	Администрация Пичеурского сельского поселения


	 17
	Выявление нарушений правил благоустройства администрацией совместно с административной комиссией Чамзинского района и составление административных протоколов
	Постоянно
	Администрация  Пичеурского сельского поселения


	 18
	Проведение акций «Чистый берег»,  «Чистый двор», «Чистое село»
	май, июнь, август
	Администрация Пичеурского сельского поселения


	 19
	Ремонт и очистка  родника по 
ул. Пролетарская
	Июнь- октябрь
	Администрация Пичеурского сельского поселения



 

