
Совет депутатов Комсомольского городского поселения 

Чамзинского муниципального района 

Республики Мордовия

РЕШЕНИЕ

(13-я  внеочередная сессия) 

06.11. 2020 г.                                                                                                    № 63
р.п. Комсомольский

 О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 110 от 18.04.2019 
«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Комсомольского городского поселения на 2019-2025 годы»


Руководствуясь  Постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 февраля 2019г. № 53  «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства", республиканской целевой программы "Жилище"», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 3 сентября 2020 г. N 516 "О внесении изменения в государственную программу Республики Мордовия от 6 февраля 2019 г. N 53",   Постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2019 г. N 97 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Мордовия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда",  Совет депутатов Комсомольского городского поселения 

РЕШИЛ:


1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов № 110 от 18.04.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Комсомольского городского поселения  на 2019-2025 годы»: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Комсомольского городского поселения  на 2019-2025 годы» в строке «Основные цели и задачи программы» в абзаце «Показатели» третью позицию изложить в новой редакции: «- снижения аварийного жилищного фонда на 7016,92 кв.м.»
1.2 В паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Комсомольского городского поселения  на 2019-2025 годы» строку «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
	Финансовое обеспечение Программы
	  Финансирование программы предусмотрено на средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 268267185,61 руб.; средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 7980459,24 руб.; средства местного бюджета – 913678,23 руб. Всего финансовое обеспечение программы составит 277 161 323,08 руб.


1.3 В Разделе  3 «Основные цель и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей» абзац «Основными целевыми показателями являются:» изложить в новой редакции: 
«- количество расселенных домов до 2025 года – 15;

- количество жителей, улучивших жилищные условия – 295 человек;

- снижения аварийного жилищного фонда на 7016,92 кв.м.
- количество расселяемых помещений – 155.
1.4 В Разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы. Обоснование ресурсного обеспечения программы» пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1 На основании проведенной органами местного самоуправления инвентаризации жилищного фонда объем жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации по поселению, составляет 7016,92 кв.м. согласно Приложению  1.
1.5 В Разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы. Обоснование ресурсного обеспечения программы» второй абзац пункта 5.3 изложить в следующей редакции: «В соответствии с показателями федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ожидаемые расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах составят 277 161 323,08  руб., из них:

средства Фонда – 268267185,61  руб.;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 7980459,24 руб;

средства местных бюджетов – 913678,23 руб.»

1.6 В Разделе 7 «Оценка социально-экономической эффективности Программы Ожидаемые результаты реализации программы» второй абзац пункта 7.1  изложить в новой редакции: 

«Будет ликвидировано 7016,92  кв. метров аварийного жилищного фонда,  переселено 295 человек»
1.7  Приложение 1 «Адресный перечень жилых домов, признанных  до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации муниципальной программы» изложить в новой редакции (согласно Приложению 1).
1.8 Приложение 2 муниципальной программы «Основные целевые показатели реализации программы» изложить в новой редакции (согласно Приложению 2)

1.9 Приложение 3 «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции (согласно приложению 3).
1.10 Приложение 4 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции (согласно приложению 4).
1.11 Добавить приложение 4.1 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения (согласно приложению 4.1)

1.12 Приложение  5 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции (согласно приложению 5) 

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Жалилова И.И. - главу администрации Комсомольского городского поселения  Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене Комсомольского городского поселения «Вестник».

Глава

Комсомольского городского поселения                                    Ю.Е. Солодовникова

Приложение 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

 на территории Комсомольского городского поселения 

 на 2019-2025 годы»

Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
	№

п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м
	количество человек
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Итого по Комсомольскому городскому поселению Чамзинского муниципального района
	х
	х
	7016,92
	295
	х

	1
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 4
	1987
	15.08.2014
	356,1
	23
	31.12.2022

	2
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 13
	1988
	15.08.2014
	358,3
	11
	31.12.2022

	3
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 15
	1987
	06.05.2013
	362,1
	13
	31.12.2022

	4
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 17
	1984
	24.07.2012
	832,9
	31
	01.07.2022

	5
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 22
	1984
	24.07.2012
	835,5
	24
	01.07.2022

	6
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 8
	1980
	24.07.2012
	369,9
	16
	31.12.2022

	7
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 20
	1979
	15.08.2014
	211,1
	7
	01.07.2022

	8
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 22
	1979
	15.08.2014
	213,5
	8
	01.07.2022

	9
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 24
	1964
	15.08.2014
	373,7
	13
	01.07.2022

	10
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 17
	1958
	24.07.2012
	810,42
	45
	31.12.2022

	11
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 19 а
	1960
	24.07.2012
	647,1
	37
	31.12.2022

	12
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 8
	1989
	15.08.2014
	411,9
	17
	31.12.2022

	13
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 10
	1960
	06.05.2013
	406,1
	18
	31.12.2022

	14
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 14
	1960
	24.07.2012
	416,3
	18
	31.12.2022

	15
	р.п. Комсомольский
	р. п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 16
	1958
	24.07.2012
	412
	14
	31.12.2022


Приложение 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

 на территории Комсомольского городского поселения 

 на 2019-2025 годы»

Основные целевые показатели  реализации программы
	№
	Наименование  целевого показателя
	Еденица изм.
	Годы реализации

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025



	1
	Увеличение количества расселенных помещений


	Кол-во, с нараст. итогом
	х
	х
	48
	59
	х
	48
	х

	2
	Увеличение количества жителей, улучивших жилищные условия 

	Кол-во, с нараст. итогом
	х
	х
	51
	136
	х
	108
	х

	3
	Ликвидация аварийного жилья

	Кв.м. с нараст. итогом
	х
	х
	2468,0
	2243,42
	х
	2305,5
	х


Приложение 3

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

 на территории Комсомольского городского поселения 

 на 2019-2025 годы»

Планируемые показатели
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

	N
п/п
	Наименование муниципального образования
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2019 
	2020
	2021
	2022
	2023 
	2024 
	2025 
	Всего
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всего

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2021 г.

	1
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	x
	x
	2468,0
	х
	х
	x
	x
	2468,0
	x
	x
	51
	х
	х
	x
	x
	51

	2022 г.

	2
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	x
	x
	x
	2243,42
	х
	x
	x
	2243,42
	x
	x
	x
	136
	х
	x
	x
	136

	2024 г.

	3
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	x
	x
	x
	x
	x
	2305,5
	х
	2305,5
	x
	x
	x
	x
	x
	108
	х
	108

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	
	
	
	7016,92
	
	
	
	
	
	
	
	295


Приложение 5

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

 на территории Комсомольского городского поселения 

 на 2019-2025 годы»

Объемы и источники финансирования программы  

	№
	Источник финансирования программы
	Всего средств. (Руб.)
	Объемы финансирования по годам

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	268267185,61
	х
	х
	94596307,33
	84784207,25
	х
	88886671,03
	х

	2
	средства республиканского бюджета Республики Мордовия
	7980459,24
	х
	х
	2692257,61
	3474187,94
	х
	1814013,69
	х

	3
	средства местного бюджета 
	913678,23
	х
	х
	194967,06
	354451,39
	х
	364259,78
	х

	
	Всего по всем бюджетам
	277161323,08
	х
	х
	97483532,0
	88612846,58
	х
	91064944,5
	


Приложение 4

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

 на территории Комсомольского городского поселения 

 на 2019-2025 годы»

План
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 1 января 2017 года

	N
п/п
	Наименование муниципального образования
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы
	Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств
	Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Всего по этапу 2021 года

	1
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	51
	48
	45
	3
	2468,00
	2313,90
	154,10
	97483532,00
	94596307,33
	2692257,61
	194967,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по этапу 2022 года

	2
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	136
	59
	34
	25
	2243,42
	1660,61
	582,81
	88612846,58
	84784207,25
	3474187,94
	354451,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по этапу 2024 года

	3
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	108
	48
	28
	20
	2305,50
	1609,42
	696,08
	91064944,50
	88886671,03
	1814013,69
	364259,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по этапам
	295
	155
	107
	48
	7016,92
	5583,93
	1432,99
	277161353,08
	268267185,61
	7980459,24
	913678,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 4.1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Комсомольского городского поселения 

 на 2019-2025 годы»

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

 до 1 января 2017 года, по способам переселения

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств
	Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	Выкуп жилых помещений у собственников
	Договор о развитии застроенной территории
	Переселение в свободный жилищный фонд
	
	Строительство домов
	Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	

	
	
	
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Стоимость
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв.м
	кв.м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Всего по этапу 2021 года

	1
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	2468,00
	0
	0
	0
	0
	0
	2468,00
	2468,00
	97483 532,00
	1208,50
	47734 541,50
	0
	0
	1259,50
	49748 990,50
	0
	0

	Всего по этапу 2022 года

	2
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	2243,42
	0
	0
	0
	0
	0
	2243,42
	2243,42
	88612 846,58
	2243,42
	88612 846,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по этапу 2024 года

	3
	Комсомольский (Чамзинский муниципальный район)
	2305,50
	0
	0
	0
	0
	0
	2305,50
	2305,50
	91064 944,50
	2305,50
	91064 944,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по этапам
	7016,92
	0
	0
	0
	0
	0
	7016,92
	7016,92
	277161353,08
	5757,42
	227412332,58
	0
	0
	1259,50
	49748 990,50
	0
	0


