О реализации национальных проектов в 2019-2020годах

За период 2019-2020 гг. Чамзинский муниципальный район принял участие в реализации  национальных проектов на общую сумму 137,4 млн. руб. (2019 г. – 103,8 млн. руб., 2020 г. – 33,6 млн. руб.), в т.ч. за счет средств республиканского бюджета – 137,0  млн.руб. (2019 г. – 103,6 млн. руб., 2020 г. – 33,4 млн. руб.), местного бюджета – 0,4 млн. руб. (2019 г. – 0,2 млн. руб., 2020 г.- 0,2  млн. руб.).

Реализованы следующие проекты:

- «Демография» / Региональный проект «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», в рамках которого направлено в 2019 году 72 588,8 тыс.рублей на строительство Детского сада на 70 мест в рп.Комсомольский;

- «Жилье и городская среда»/ Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого на благоустройство дворовых территорий и мест общественного пользования направлено в 2019-2020 годах 7219,5 тыс.рублей  ; в 2020 году на строительство автодорог по ул.К.Белоуса и А.Осипова в рп. Комсомольский – 6452,0 тыс.рублей ;

- «Экология»/ Региональный проект «Чистая вода», в рамках которого на строительство водозабора № 2 в рп Чамзинка израсходовано по итогам 2019г. и 10 месяцев 2020 года 146149,5 тыс.рублей;

- «Культура»/ Региональный проект «Культурная среда», в рамках которого приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для МБОУ ДО "Детская школы искусств" на сумму 4983,5 тыс.рублей.

- «Здравоохранение»/ Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» под патронажем Министерства здравоохранения РМ в стадии завершения работы по Кульминскому ФАПу ( общая площадь-62 кв.м)

- «Демография» /Региональный проект «Старшее поколение»  для ГКУ «Социальная защита населения по Чамзинскому району Республики Мордовия» приобретен автотранспорт и организована доставка лиц старше 65 лет в медицинские учреждения. На 1 апреля 2020 г. на диспансеризацию доставлено 65 граждан. В настоящее время, в связи с обострением ковида, заключено соглашение о взаимодействии с ГБУЗ РМ  «Комсомольская ЦРБ» по доставке медработников из учреждения здравоохранения к лицам в возрасте 65 лет и старше для оказание им медицинской помощи на дому, на 26 ноября 2020 года обследовано 50 граждан . С 1 апреля 2020 г. в рамках выездов мобильных бригад оказано 90 услуг по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов.

-«Образование» /Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 году на базе  «Центра развития ребёнка – детский сад «Сказка» создан «Консультационный межрайонный центр оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, Ардатовского, Атяшевского, Большеберезниковского, Дубёнского, Чамзинского районов».

-«Образование» /Региональный проект «Современная школа» в  2019 году на базе МБОУ «Апраксинская СОШ», в 2020 году на базе МБОУ «Комсомольская СОШ №3» и «Чамзинская СОШ №2» открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

-«Образование» /Региональный проект «Успех каждого ребёнка» внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования в Чамзинском муниципальном районе.

-«Образование» /Региональный проект «Учитель будущего» вовлечение педагогов в систему профессионального роста (курсы повышения квалификации, профессиональные конкурсы, аттестация, семинары и т.д.);

-«Образование» /Региональный проект «Цифровая образовательная среда» В 2020 году  внедрены целевые модели цифровой образовательной среды в  МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка и МБОУ «КСШ №2».

- «Малое предпринимательство»/ Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  с июля 2020 года регистрация  185 самозанятых.

-«Демография»/Региональный проект «Спорт норма жизни» в 2019 году

установлен хоккейный корт в пгт. Комсомольский , установлена комплексная площадка для сдачи норм комплекса ГТО в    пгт. Чамзинка.