Администрация городского поселения Чамзинка                                                                         

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  09.02.2021                                                                                                       №  8
рп.Чамзинка

      О плане мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период прохождения весенних паводков и снижению последствий ЧС на 2021 год.

      Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 года № 117-ФЗ « О безопасности гидротехнических сооружений», Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 года, в целях подготовки к пропуску в 2021 году весеннего паводка, снижения ущерба от вредного воздействия вод, уменьшения загрязнения поверхностных вод, 

1.  Утвердить Мероприятия о подготовке к прохождению весеннего паводка 2021 года на территории городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района    Республики        Мордовия    (приложение № 1).
2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
И.о. главы администрации

городского поселения Чамзинка                                                   А.Г. Наумов
                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

                                                                                         Утверждено Распоряжением 
                                                                                       Администрации городского 

                                                                           поселения Чамзинка 

                                                                            № 8 от 09.02.2021 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

           по подготовке к прохождению весеннего паводка 2021 года  на территории 

           городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района РМ

1. Руководителям предприятий, организаций  и учреждений, расположенных  на территории гп. Чамзинка, провести комплекс противопаводковых работ по защите подведомственных территорий, гидротехнических  сооружений, линий электропередач, связи, мостов, дорог, отводящих ливневых сооружений.

2. Провести обследование потенциальных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных объектов, представляющих наибольшую экологическую опасность (производств и складов токсичных веществ, минеральных удобрений и ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, накопителей сточных вод и жидких отходов, очистных сооружений, стихийных свалок), к прохождению половодья.

3. Установить наблюдение за паводковой обстановкой, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов.

4. МУП «Водоканал +» (директор Ульянов А.А. ) создать аварийную бригаду и выделить необходимую  технику для ликвидации аварийных ситуаций /водозабора, водопроводных сетей, очистных сооружений. 

5. Рекомендовать начальнику Чамзинского ДРСУ филиала ОАО «Мордовавтодор» Малафееву И.А., директору ООО «Автоколонна 1384» Кумакшеву В.В. в срок  до марта 2021 года произвести очистку от снега и льда отводящие сточные трубы, находящиеся под дорогой по ул. Республиканская в гп. Чамзинка, шахтных колодцев в селах Репьевка и Альза.

6. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия АО «Птицефабрика «Чамзинская» -  принять меры по обеспечению необходимым запасом кормов – для кормления скота и ГСМ. 

7. Рекомендовать начальнику подразделения Чамзинского РЭС ОАО филиала «МРСК-Волги»-»Мордовэнерго» Давыдову А.А.,    директору ООО «Теплоцентраль» Бабакаев А.Н., директору ООО «Обслуживающая организация1»  Князеву И.Г. подготовить  необходимые материалы для принятия срочных мер при возникновении неисправностей в системах электроснабжения, теплоснабжения  гп. Чамзинка, сел Репьевка и Альза.

8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории администрации, при аварийных ситуациях незамедлительно выделять технику, автотранспорт.

9. Рекомендовать начальнику ММО МВД РФ «Чамзинский» Силантьеву  В.И.,  участковым уполномоченным  полиции Зубенков В.Е., Петякину В.В., Бодягну В.В. обеспечить охрану общественного порядка, сохранность государственных и личного имущества, в местах возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком.

10. Директорам и заведующим школ провести разъяснительную работу среди учащихся школ о мерах безопасности на водоемах и местах интенсивного схода талых вод (особенно в период весенних каникул). 

11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ» Мамаеву Н.А.. принять меры по накоплению необходимых запасов медикаментов на период весеннего паводка 2021 года.

12.  Населению, проживающему в частном секторе, освободить от снега сточные канавы и ливневые сооружения на примыкающих территориях и своих усадебных участках. 

13. Администрации городского поселения Чамзинка, начальнику станции гп. Чамзинка Николаевой Д.В. очистить от снега сточные канавы вдоль ж.д.  в гп. Чамзинка и от ул. Садовая, Мичурина, М.Горького, Нижняя.

14. Жильцам, имеющих в личных хозяйствах  питьевые колодцы, в целях дезинфекции провести их хлорирование. 

15. Инспектору ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РМ    Зотову Н.А.  в целях избежания пожаров принять необходимые меры безопасности на территориях всех форм собственности.

16. Администрации городского поселения Чамзинка осуществить комплекс противопаводковых мероприятий на гидротехническом сооружении на р. Нуя        с. Тепловка: обеспечить подъезд к гидротехническому сооружению, очистить водосборные сооружения и донные водопуски ото льда и снега, установить строгий контроль за состоянием и работой водосброса.

17. Администрации городского поселения Чамзинка организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в администрации поселения.

СОГЛАСОВАНО  
УТВЕРЖДАЮ

Консультант, работник,
И.о. главы администрации городского

уполномоченный на решение
поселения Чамзинка

задач в области ГО и ЧС, 

администрации Чамзинского 

муниципального района.

                       Ю.В.Сыругина                                                                       А.Г.Наумов
« ___»_____________2021 г.                                         «____» _____________ 2021 г.   

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в результате аварий  ГТС

1. Обеспечить постоянный контроль за состоянием  ГТС.

2. Создать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии  ГТС  и последствий.

3. Поддерживать в постоянной готовности локальные системы  оповещения  о чрезвычайных ситуациях   на ГТС.

4. Незамедлительно информировать об угрозе аварии ГТС территориальные органы Росприроднадзора России, органы местного самоуправления.

5. Совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопросах безопасности ГТС. 

6. Ежеквартально,  во время половодья,  проверять состояние напорных  откосов  плотины, водосборные и водозаборные сооружения.

7. На  случай  аварии скомплектовать аварийную бригаду, составить график дежурства ответственных лиц.                            

СОГЛАСОВАНО  
УТВЕРЖДАЮ

Консультант, работник,
И.о. главы администрации городского

уполномоченный на решение
поселения Чамзинка

задач в области ГО и ЧС, 

администрации Чамзинского 
муниципального района.
                       Ю.В.Сыругина                                                                       А.Г.Наумов
« ___»_____________2021 г.                                         «____» _____________ 2021 г.   

ПЛАН

мероприятий по ликвидации  аварийных

ситуаций во время прохождения весеннего 

                                                            паводка и половодья

1. Организовать периодически дежурство на гидротехническом сооружении. 

2. Прочистить от льда и снега водопропускные сооружения, колодец данного водоспуска.

3. Предусмотреть  запас строительных материалов (щебень,опока) на случай аварии у плотины.

4. Прочистить подъездную грунтовую дорогу к ГТС.

5. Во время прохождения паводка организовать круглосуточное дежурство на ГТС. 

6. Создать финансовый резерв на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

