1

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017 г.



                                                           № 126

с. Мичурино

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2028 годы и с перспективой до 2030  года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Мичуринского сельского поселения, генеральным планом Мичуринского сельского поселения, администрация Мичуринского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2028 г.г. и с перспективой до 2030  года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «МИР» Мичуринского сельского поселения  и подлежит размещению на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Главы администрации

Мичуринского сельского поселения                                             В.И.Деряева
  УТВЕРЖДЕНО


Постановлением Администрации Мичуринского 

сельского поселения

от 12 декабря 2017 г № 126
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Мичуринского  сельского поселения на 2018 –2028 г.г. с перспективой до 2030 года.
с. Мичурино
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Мичуринского сельского поселения.  
3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Мичуринского сельского поселения.
 4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.
5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения.
6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения. 
7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории Мичуринского сельского поселения.
8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Мичуринского сельского поселения.
ВВЕДЕНИЕ
      Муниципальная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения  на период с 2018 -2028 г.г, с перспективой до 2030 года (далее – Программа) разработана на основании следующих документов:
- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

	-   Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   поручением  Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

-   постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».


      Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Мичуринского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование
	Муниципальная Программа комплексного развития транспортной   инфраструктуры  Мичуринского сельского поселения на 2018 – 2028 г.г.  с перспективой до 2030 года (далее – Программа)

	Разработчик Программы
	Администрация Мичуринского  сельского поселения

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Мичуринского  сельского поселения

	Соисполнители Программы
	Организации  транспортного обслуживания

	Цель Программы
	Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности сельского поселения  

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:
-формирование условий для социально- экономического развития,

- повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Мичуринского сельского поселения,

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду сельского поселения.

	Целевые показатели

	Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

	Срок и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы с 2018  по 2030 годы.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет  средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных  программ. 

Объем финансирования Программы составляет:

2018 год - 220,9 тыс.руб.;
2019 год - 244,9 тыс.руб.;
2020 год - 244,9 тыс.руб.;
2021 год - 244,9 тыс.руб.;
2022 год - 244,9 тыс.руб.;
2023 год - 244,9 тыс.руб.;
2024 год - 244,9 тыс.руб.;
2025 год - 244,9 тыс.руб.;
2026 год - 244,9 тыс.руб.;
2027 год - 244,9 тыс.руб.;
2028 год - 244,9 тыс.руб.;
2029 год - 244,9 тыс.руб.;
2030 год - 244,9 тыс.руб.
Основная сумма средств - дорожный фонд на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий:

 - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения.
Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы  к  2030 году предполагается:
1. развитие транспортной инфраструктуры;
2. развитие транспорта общего пользования;
3.  развитие сети дорог сельского поселения; 

4. снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровье населения;
5. повышение безопасности дорожного движения.


1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения.
Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение входит в состав Чамзинского муниципального района, расположено в южной его части и граничит: на севере с Атяшевским районом; на западе с Ичалковским  районом; на юго-западе с Ромодановским районом. Площадь территории Мичуринского сельского поселения составляет 8331,6 га. В состав муниципального образования Мичуринское сельское поселение входят 11 населенных пунктов: село  Мичурино, село Знаменское, село Новоселки, село Инелей,  деревня Нагорная  Вышенка, поселок Железный, село Красный Поселок, деревня Азарьевка, поселок Макеевка, деревня Александровка, поселок Смирновка.
Границы Мичуринского сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 26 мая 2014 г. N 42-З "О преобразовании Краснопоселковского и Мичуринского сельских поселений Чамзинского муниципального района, Краснопоселковского и Мичуринского сельсоветов Чамзинского района Республики Мордовия".

На  сегодняшний день численность населения Мичуринского сельского поселения составляет 899 человек. 

Автомобильный транспорт
Внешние связи Мичуринского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. 
По Мичуринскому сельскому поселению проходит дорога межмуниципального значения п. Комсомольский – д. Азарьевка с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Таблица: Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в границах Мичуринского сельского поселения.

	Идентификационный номер
	Наименование дороги
	Протяженность, км
	Усовершенствование
	Щебень 
	Грунт

	89 ОП РЗ 89 К-257-16
	п.Комсомольский - с.Апраксино - с.Мичурино - с.Красный Поселок - д.Азарьевка
	21,9
	21,9
	
	

	89 ОП РЗ 89 К-257-17
	с.Апраксино – с.Знаменское
	7,6
	7,6
	
	

	89 ОП РЗ 89 К-257-18
	сАпраксино – с.Новоселки – с.Мичурино
	9,7
	9,7
	
	

	89 ОП РЗ 89 К-257-19
	р.п.Атяшева – с.Лобаски – с.Челпаново – с.Мичурино
	3,8
	3,8
	
	


Расстояние от сел до районного центра и Столицы Республики Мордовия представлены в таблице:
	№ п/п
	Населенный пункт
	До г. Саранск

(км)
	До п. Чамзинка
(км)

	1
	с. Мичурино
	71
	19

	2
	с. Знаменское
	72
	20

	3
	с. Новоселки
	77
	25

	4
	с. Инелей
	75
	23

	5
	с. Красный Поселок
	78
	26

	6
	п. Железный
	77
	25

	7
	п. Макеевка
	84
	32

	8
	п. Смирновка
	81
	29

	9
	д. Нагорная Вышенка
	75
	23

	10
	д. Азарьевка
	82
	30

	11
	д. Александровка
	83
	31


По территории Мичуринского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения:

	№ п/п
	Перечень местных дорог
	Общая протяженность, км
	Грунт
	Асфальт

	1
	Чамзинка-Комсомольский Апраксино-Мичурино-Красный Поселок-Азарьевка-Александровка-Макеевка (до границы Ромодановского района)
	34
	7
	27

	2
	Чамзинка-Комсомольский Апраксино-Мичурино-Красный Поселок (до границы Ичалковского района)
	29
	2
	27

	3
	Чамзинка-Комсомольский Апраксино-Мичурино-Красный Поселок-Смирновка (до границы Атяшевского района)
	30
	3
	27

	4
	Чамзинка-Комсомольский Апраксино-Мичурино-Инелей (до границы Атяшевского района)
	23,8
	
	23,8

	5
	Чамзинка-Комсомольский Апраксино-Знаменское (до границы Атяшевского района)
	24
	
	24

	6
	Чамзинка-Комсомольский Апраксино-Мичурино-Новоселки
	25
	
	25

	7
	Чамзинка-Комсомольский Апраксино-Мичурино-Новоселки-Железный
	27
	2
	25

	8
	Чамзинка-Комсомольский Апраксино-Мичурино-Нагорная Вышенка
	23
	4
	19


Одной из основных проблем автодорожной сети Мичуринского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения железнодорожного, речного и воздушного транспорта в Мичуринском сельском поселении отсутствуют.
2. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

 В состав Мичуринского сельского поселения входят 11 населенных пунктов. 

Таблица 1. Расстояния между с. Мичурино и населенными пунктами.

	Населенные пункты
	Расстояние до с. Мичурино, км

	село Знаменское
	14

	село Новоселки
	6

	село Инелей
	4

	село Красный Поселок
	9

	поселок Железный
	8

	поселок Макеевка
	14

	поселок Смирновка
	11

	деревня Нагорная Вышенка
	4

	деревня Азарьевка
	12

	деревня Александровка
	13


Населенные пункты Мичуринского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в селах являются главные улицы и основные улицы в жилых застройках. Данные улицы обеспечивают связь внутри сел и между селами.
Таблица: перечень и протяженность местных дорог и улиц (км)

	№ п/п
	Перечень местных дорог
	Общая протяженность, км
	Грунт
	Асфальт

	1
	Мичурино-Апраксино-Знаменское (до границы Атяшевского района)
	16
	
	16

	2
	Мичурино-Инелей (до границы Атяшевского района)
	4
	
	4

	3
	Мичурино-Новоселки
	6
	
	6

	4
	Мичурино-Новоселки-Железный
	8
	2
	6

	5
	Мичурино-Нагорная Вышенка
	4
	4
	

	6
	Мичурино-Красный Поселок-Смирновка (до границы Атяшевского района)
	11
	2
	9

	7
	Мичурино-Красный Поселок (до границы Ичалковского района)
	11
	2
	9

	8
	Мичурино-Красный Поселок-Азарьевка-Александровка-Макеевка (до границы Ромодановского района)
	16
	7
	9

	с. Мичурино

	9
	ул. Полевая
	0,3
	0,3
	

	10
	ул. Пролетарская
	0,15
	
	0,15

	11
	ул. Садовая
	1,2
	
	1,2

	12
	ул. Пугачева
	0,8
	0,8
	

	13
	ул. Школьная
	0,2
	0,2
	

	14
	ул. Советская
	0,2
	0,2
	

	15
	ул. Молодежная
	0,5
	0,5
	

	

	16
	ул. Заводская
	0,4
	0,4
	

	17
	ул. Ленина
	1,0
	1,0
	

	18
	ул. Новая
	1,5
	
	1,5

	19
	ул. Центральная
	0,5
	0,5
	

	20
	ул. Огнеупорная
	0,4
	0,4
	

	с. Знаменское

	21
	ул. Центральная
	1,6
	1,6
	

	22
	ул. Молодежная
	0,6
	0,6
	

	с. Красный Поселок

	23
	ул. Молодежная
	0,5
	0,5
	

	24
	ул. Центральная
	2,0
	2,0
	

	25
	ул. Подлесная
	1,0
	1,0
	

	п. Смирновка

	
	-
	-
	-
	

	п. Макеевка

	26
	ул. Зеленая
	1,5
	1,5
	

	д. Александровка

	27
	ул. Нагорная
	0,8
	0,8
	

	д. Азарьевка

	28
	ул. Садовая
	1,5
	1,5
	

	п. Железный

	29
	ул. Центральная
	1,0
	1,0
	

	д. Нагорная Вышенка

	30
	ул. Центральная
	0,8
	0,8
	

	с. Инелей

	
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	94,45
	32,6
	61,85


Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта средняя.
В результате анализа улично-дорожной сети Мичуринского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние сельских улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

  - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.
3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Мичуринского  сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в селах на 2016 г. составил 56 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. 

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей. У многих жителей есть свои гаражи.
4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.
В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
      Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Мичуринского сельского поселения.

Таблица – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние
Целевые показатели и индикаторы

Муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2028 г.г. и с перспективой до 2030  года»
	N

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. из.
	Значения показателей

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием
	км
	0,6
	0,6
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0

	2
	Доля протяженности дорог, не отвечающих требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог
	%
	98
	98
	97
	97
	97
	97
	97
	93,5
	90
	89
	88
	87
	86

	3
	Обеспеченность  населения сельского поселения  доступными    и качественными  круглогодичными  услугами транспорта
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Объемы и источники финансирования Программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены постановлением Администрации Мичуринского сельского поселения. Реализация Муниципальной программы обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации (в части согласованных проектов федерального значения), республиканского бюджета Республики Мордовия (в части согласованных проектов республиканского значения), бюджета муниципального района,  бюджета сельского поселения (местный бюджет) и привлекаемых внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальной программы, относятся взносы участников реализации муниципальной программы, включая собственные средства предприятий и организаций государственного и негосударственного сектора экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в реализации муниципальной программы; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации муниципальной программы (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит в период 2018-2030 гг.  – 3159,7тыс.руб., в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет  - _________ тыс.руб.;

республиканский бюджет Республики Мордовия - __________тыс.руб.;
бюджет муниципального района - __________тыс.руб.;
местный бюджет –  3159,7 тыс. руб.;

внебюджетные средства –  __________тыс.руб.;

Распределение финансовых средств по годам реализации муниципальной программы:

2018 год – 220,9 тыс.руб.;
2019 год – 244,9 тыс.руб.; 

2020 год – 244,9 тыс.руб.;
2021 год – 244,9 тыс.руб.;
2022 год – 244,9 тыс.руб.; 

2023 год – 244,9 тыс.руб.; 

2024 год – 244,9 тыс.руб.; 

2025 год – 244,9 тыс.руб.;
2026 год – 244,9 тыс.руб.; 

2027 год – 244,9 тыс.руб.; 

2028 год – 244,9 тыс.руб.; 

2029 год – 244,9 тыс.руб.; 

2030 год – 244,9 тыс.руб. 

Предложения по финансированию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании подразделов бюджетов на очередной год и плановый период.

При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по муниципальной программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Мичуринского сельского поселения.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Цель реализации
	Сроки реализации
	Единица измерения 
	Финансовые потребности, (без НДС)

	
	
	
	начало
	окончание
	
	на весь период 2018-2030 гг.
	по годам

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков
	Повышение  качества улично- дорожной сети 
	2018
	2030
	тыс.руб.
	2769,7
	190,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9

	2
	Уличное освещение 
	Безопасность движения 
	2018
	2030
	тыс.руб
	390,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0


	№ п/п
	Наименование объекта
	Цель реализации
	Сроки реализации
	Единица измерения 
	Финансовые потребности, (без НДС)

	
	
	
	начало
	окончание
	
	на весь период 2018-2030 гг.
	по годам

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	4
	5
	6
	8
	9
	20
	21
	22

	1
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков
	Повышение  качества улично- дорожной сети 
	2018
	2030
	тыс.руб
	2769,7
	214,9
	214,9
	214,9

	2
	Уличное освещение 
	Безопасность движения 
	2018
	2030
	тыс.руб
	390,0
	30,0
	30,0
	30,0


6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя​тия по модернизации объектов улично–дорожной сети  Мичуринского  сельского поселения на 2018 - 2030 годы, составляет 3159,7 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог
Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2030 годы. Полученные результаты (в ценах 2017 года) приведены в таб.7
Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Мичуринского  сель​ского поселения, тыс. руб.

	№
	Виды услуг
	Инвестиции на реализацию программы

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Обслуживание  дорог

сетидорожной 
	190,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9

	2
	Освещение 
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	

	№
	Виды услуг
	Инвестиции на реализацию программы

	
	
	2028
	2029
	2030

	1
	Обслуживание  дорог

сетидорожной 
	214,9
	214,9
	214,9

	2
	Освещение 
	30,0
	30,0
	30,0


В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Мичуринского сельского поселения показано, что экономика поселе​ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек​ты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в ка​честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы​шестоящих бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства пред​приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни​ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производ​ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст​вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Мичуринского сельского поселения, отмечается следующее:

· бюджетная обеспеченность низкая.

· транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

· наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас​ширение производства;

· состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высо​кой долей ветхого жилья;

             - доходы населения на уровне ниже среднего по району.
7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.
- развитие транспортной инфраструктуры поселения; 
-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;
- формирование условий для социально- экономического развития;
-повышение безопасности; 
-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;  
-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.
8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Мичуринского сельского поселения.
Администрация Мичуринского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;
3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

