  Республика Мордовия

                                           Чамзинский муниципальный район

                         Администрация Большеремезенского сельского поселения

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017 г.                                                                                                    № 67

с. Большие Ремезенки

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2028 годы и с перспективой до 2030  года»

    
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Большеремезенского сельского поселения, генеральным планом Большеремезенского сельского поселения, администрация Большеремезенского сельского поселения

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2028 г.г. и с перспективой до 2030  года» (Прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационно-аналитическом вестнике администрации Большеремезенского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеремезенского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Глава Большеремезенского

 сельского поселения
	В.П. Куторкин


  УТВЕРЖДЕНО


Постановлением Администрации Большеремезенского 


сельского поселения

от    15 декабря 2017 г № 67

                                        ПРОГРАММА

 «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры 

Большеремезенского  сельского поселения на 2018 –2027 г.г. с перспективой до 2030 года.

с. Большие Ремезенки

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Большеремезенского сельского поселения.  

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Большеремезенского сельского поселения.

 4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения. 

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Большеремезенского сельского поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Большеремезенского сельского поселения.

ВВЕДЕНИЕ

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения  на период с 2018 -2027 г.г, с перспективой до 2030 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

	-   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

-   постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».


      Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Большеремезенского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование
	Программа комплексного развития транспортной   инфраструктуры  Большеремезенского сельского поселения на 2018 – 2027 г.г.  с перспективой до 2030 года (далее – Программа)

	Разработчик Программы
	Администрация Большеремезенского  сельского поселения

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Большеремезенского  сельского поселения

	Соисполнители Программы
	Организации  транспортного обслуживания

	Цель Программы
	Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения  

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:

-формирование условий для социально- экономического развития.,

- повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Большеремезенского сельского поселения,

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.



	Целевые показатели


	Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности .

	Срок и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы с 2018  по 2030 годы.

	Объемы требуемых капитальных вложений


	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет  средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных  программ. 

Объем финансирования Программы составляет :

2018 год – 110,5 тыс.руб. 

2019 год – -  110,5тыс.руб. 

2020 год – 1971 тыс.руб. 

2021 год – 110,5  тыс.руб.

2022 год – 110,5 тыс.руб.

2023 год – 110,5 тыс.руб.

2024 год – -110,5 тыс.руб.

2025 год – 6110,5 тыс.руб.

2026 год –6110,5  тыс.руб 

2027 год – 6110,5 тыс.руб 

2028 -2030 годы

Основная сумма средств- дорожный фонд на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы  к  2027 году предполагается:

1. развитие транспортной инфраструктуры :

2. развитие транспорта общего пользования:

3.  развитие сети дорог поселения  

4. Снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровья населения.

5. Повышение безопасности дорожного движения.




1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения.

       Чамзинский муниципальный район, в состав которого входит Большеремезенское сельское поселение расположен в центре восточной части Республики Мордовия. Чамзинский район граничит на северо – востоке с Атяшевским, востоке – Дубёнским, юге – Большеберезниковским и немного Лямбирским, западе – Ромодановским и северо – западе – Ичалковским районами. Чамзинский район находится в 50 км. от столицы Республики Мордовия г. Саранска. Большеремезенское сельское поселение расположено на юго-западе Чамзинского района.

         Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 128-З 1 были установлены границы Большеремезенского сельского поселения 2.

        Площадь территории Большеремезенского сельского поселения составляет 4441 га. В состав муниципального образования Большеремезенское сельское поселение входят 2 населенных пунктов: с. Большие Ремезенки, с. Красногорное.

 На  сегодняшний день численность населения Большеремезенского сельского поселения составляет 457 человек. 

Железнодорожный транспорт

На территории Большеремезенскеого сельского поселения дорожная связь представлена остановочным пунктом —Горьковской железной дороги, филиала ОАО «Российские железные дороги».  Село Большие Ремезенки расположено в 5 км от железнодорожной станции Огаревка.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Большеремезенского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. 

По Большеремезенскому сельскому поселению проходит дорога республиканского значения г. Саранск- с. Большое Игнатово с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Таблица: Перечень автомобильных дорог федерального значения, в границах Большеремезенского сельского поселения.

	Идентификационный номер
	Наименование дороги
	Протяженность
	Усовершенствование
	Щебень 
	Грунт

	1Р-178 
	Саранск-Сурское-Ульяновск
	8
	
	
	


Таблица: Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в границах Большеремезенского сельского поселения.

	Идентификационный номер
	Наименование дороги
	Протяженность
	Усовершенствование
	Щебень 
	Грунт

	89 ОП РЗ 89 К-257-11
	р. п. Чамзинка - с. Отрадное - с. Кульмино - с. Большие Ремезенки
	4,2
	
	
	

	89 ОП РЗ 89 К-257-15
	подъезд к с. Большие Ремезенки
	2,5
	
	
	

	89 ОП РЗ 89 К-257-04
	"г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск" - с. Малое Маресево - с. Мокшалей
	0,7
	
	
	


Расстояние от сел до районного центра и Столицы Республики Мордовия представлены в таблице:

	№ п/п
	Населенный пункт
	До г. Саранск

(км)
	До п. Чамзинка

(км)

	1
	с.Большие Ремезенки
	36
	21

	2
	с.  Красногорное
	39
	22


По территории Большеремезенского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения: 

Перечень
автомобильных дорог местного значения общего пользования Большеремезенского с/поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия
(утв. постановлением главы Большеремезенского сельского поселения от 10 января 2012 г. N 1)

	N
п/п
	Номер внутрипоселковой автодороги
	Наименование внутрипоселковой автодороги
	Протяженность м
	В том числе
	Начало внутрипоселковой автодороги
	Конец Внутрипоселковой автодороги
	Идентификационный номер автомобильной дороги

	
	
	
	
	С твердым покрытием, м
	С грунтовым покрытием, м
	
	
	

	1
	1
	Ул. Октябрьская
	2000
	 
	2000
	Ул. Пролетарская
	речка Аморда
	89-257-820 ОП МП 01

	2
	2
	Ул. Комсомольская
	590
	 
	590
	Ул. Октябрьская
	Ул. Советская
	89-257-820 ОП МП 02

	3
	3
	Ул. Советская
	1100
	 
	1100
	от респ. автодороги
	До переезда 74 км
	89-257-820 ОП МП 03

	4
	4
	объездная
	2100
	2100
	 
	От ж/д переезда 76 км
	До а/д с и/н 89 ОП РЗ 89 К-257-11
	89-257-820 ОП МП 04

	5
	5
	Ул. Пролетарская
	780
	 
	780
	от н 89 ОП РЗ 89 К-257-11
	До объездная
	89-257-820 ОП МП 05

	6
	6
	Полевая центр
	17300
	 
	17300
	От фермы ООО "Ремезенское"
	До межи Б. Маресевского с/п
	89-257-820 ОП МП 06

	7
	7
	Полевая Красногорное
	29000
	 
	29000
	От переезда 76 км
	До межи БМ СП, КСП, ПСП
	89-257-820 ОП МП 07

	8
	8
	Ул. Молодежная
	330
	 
	330
	от КДЦ
	До дома Дергуновой М.Б.
	89-257-820 ОП МП 08

	9
	9
	Полевая воротниковская
	56000
	 
	56000
	От зернотока
	До межи ММ СП, МСП, ПСП
	89-257-820 ОП МП 09


Одной из основных проблем автодорожной сети Большеремезенского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Большеремезенском сельском поселении отсутствуют.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

 В состав Большеремезенского сельского поселения входят 6 населенных пунктов. 

Таблица 1. Расстояния между с. Большие Ремезенки и населенными пунктами.

	Населенные пункты
	Расстояние до с. Большие Ремезенки, км

	Село Красногорное
	3

	
	

	
	


Населенные пункты Большеремезенского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в селах являются главные улицы и основные улицы в жилых застройках. Данные улицы обеспечивают связь внутри сел и между селами.

Таблица: перечень и протяженность местных дорог и улиц (км)

	N
п/п
	Номер внутрипоселковой автодороги
	Наименование внутрипоселковой автодороги
	Протяженность м
	В том числе
	Начало внутрипоселковой автодороги
	Конец Внутрипоселковой автодороги
	Идентификационный номер автомобильной дороги

	
	
	
	
	С твердым покрытием, м
	С грунтовым покрытием, м
	
	
	

	1
	1
	Ул. Октябрьская
	2000
	 
	2000
	Ул. Пролетарская
	речка Аморда
	89-257-820 ОП МП 01

	2
	2
	Ул. Комсомольская
	590
	 
	590
	Ул. Октябрьская
	Ул. Советская
	89-257-820 ОП МП 02

	3
	3
	Ул. Советская
	1100
	 
	1100
	от респ. автодороги
	До переезда 74 км
	89-257-820 ОП МП 03

	4
	4
	объездная
	2100
	2100
	 
	От ж/д переезда 76 км
	До а/д с и/н 89 ОП РЗ 89 К-257-11
	89-257-820 ОП МП 04

	5
	5
	Ул. Пролетарская
	780
	 
	780
	от н 89 ОП РЗ 89 К-257-11
	До объездная
	89-257-820 ОП МП 05

	6
	6
	Полевая центр
	17300
	 
	17300
	От фермы ООО "Ремезенское"
	До межи Б. Маресевского с/п
	89-257-820 ОП МП 06

	7
	7
	Полевая Красногорное
	29000
	 
	29000
	От переезда 76 км
	До межи БМ СП, КСП, ПСП
	89-257-820 ОП МП 07

	8
	8
	Ул. Молодежная
	330
	 
	330
	от КДЦ
	До дома Дергуновой М.Б.
	89-257-820 ОП МП 08

	9
	9
	Полевая воротниковская
	56000
	 
	56000
	От зернотока
	До межи ММ СП, МСП, ПСП
	89-257-820 ОП МП 09


Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

В результате анализа улично-дорожной сети Большеремезенского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние сельских улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

  - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

3. Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Большеремезенского  сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в селах на 2017 г составил 174 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 122 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия, Генерального плана, правилами землепользования и застройки Чамзинского района и Большеремезенского сельского поселения, с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Большеремезенского сельского поселения предусмотрено:

-планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

      Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Большеремезенского сельского поселения.

Таблица – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние


Целевые показатели и индикаторы 

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы»

	N

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. из.
	Значения показателей

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием
	км
	0,6
	0,6
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	2,0
	3,0
	4,0

	2
	Доля протяженности дорог, не отвечающих требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог
	%
	98
	98
	97
	97
	97
	97
	97
	93,5
	90
	87

	3
	Обеспеченность  населения сельского поселения  доступными    и качественными  круглогодичными  услугами транспорта
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

            Объемы и источники финансирования Программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены постановлением Администрации Большеремезенского сельского поселения. Реализация Муниципальной программы обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации (в части согласованных проектов федерального значения), республиканского бюджета Республики Мордовия (в части согласованных проектов республиканского значения), бюджета муниципального района,  бюджета сельского поселения (местный бюджет) и привлекаемых внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальной программы, относятся взносы участников реализации муниципальной программы, включая собственные средства предприятий и организаций государственного и негосударственного сектора экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в реализации муниципальной программы; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации муниципальной программы (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит в период 2018-2027 гг.  – 8966 тыс.руб., в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет  - ;

 республиканский бюджет Республики Мордовия -тыс.руб.

бюджет муниципального района -тыс.руб.

 местный бюджет –  20966  тыс. руб.;

внебюджетные средства –  тыс. руб.;

Распределение финансовых средств по годам реализации муниципальной программы:

2018 год – 110,5 тыс.руб. 

2019 год – -  110,5тыс.руб. 

2020 год – 1971 тыс.руб. 

2021 год – 110,5  тыс.руб.

2022 год – 110,5 тыс.руб.

2023 год – 110,5 тыс.руб.

2024 год – -110,5 тыс.руб.

2025 год – 6110,5 тыс.руб.

2026 год –6110,5  тыс.руб 

2027 год – 6110,5 тыс.руб 

2028 -2030 годы

Предложения по финансированию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании подразделов бюджетов на очередной год и плановый период.

При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по муниципальной программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.

  Объемы финансирования приведены в приложении 2 к Программе.   

6.Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Большеремезенского сельского поселения.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Цель реализации
	Сроки реализации
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Единица измерения 
	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
	

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	на весь период 2018-2027 гг.
	по годам
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков
	Повышение  качества улично- дорожной сети 
	2018
	2027
	
	км
	20966
	110,5
	110,5
	1971
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	6110,5
	6110,5
	6110,5

	2
	Уличное освещение 
	Безопасность движения 
	2018
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя​тия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Большеремезенского  сельского поселения на 2018 - 2027 годы, составляет 12538,9 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Большеремезенского  сель​ского поселения, тыс. руб.

	№
	Виды услуг
	Инвестиции на реализацию программы

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Обслуживание  дорог

сетидорожной 
	110,5
	110,5
	1861
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	6110,5
	6110,5
	6110,5

	2
	Освещение 
	85,0
	90,0
	95,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  Большеремезенского сельского поселения показано, что экономика поселе​ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек​ты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в ка​честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы​шестоящих бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства пред​приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни​ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2027 года связаны с расширением производ​ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст​вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Большеремезенского сельского поселения, отмечается следующее:

· бюджетная обеспеченность низкая.

· транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

· наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас​ширение производства;

· состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высо​кой долей ветхого жилья;

             - доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения 

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности 

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность  

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Большеремезенского сельского поселения.

Администрация Большеремезенского сельского поселения- администрация  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

