# АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕРЕМЕЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАМЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Большие Ремезенки

26.02.2021г.                                                                                              №8

О внесении изменений в постановление администрации Большеремезенского

сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики

Мордовия от 21.12.2018 г. №60 «Об утверждении Муниципальной Программы «Благоустройство территории Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2021 годы»    (с изменениями от 21.06.2019г.№53,от 30.12.2019г.№85,  от 01.04.2020г.№22,от 17.08.2020 г.№56,от 17.11.2020г.№84)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Совета депутатов Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района №25  от 09.07.2012 года «Об утверждении «Правил благоустройства территории Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района», администрация Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наименование постановления администрации Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 21.12.2018 г. № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального  района Республики Мордовия на 2019-2021 годы.» изложить в новой редакции: « Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального  района Республики Мордовия на 2019-2025 годы.»

2.Внести в паспорт муниципальной программы " Благоустройство территории Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального  района Республики Мордовия на 2019-2025 годы ", следующие изменения:

1) В Паспорте муниципальной программы строку: «Объемы и источники финансирования Программы»» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы из бюджета Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района:

2019 год – 314,6 тыс. рублей;

2020 год – 246,0 тыс. рублей;

2021 год – 277,0 тыс. рублей;

2022 год – 286,9 тыс. рублей;

2023 год – 296,9 тыс. рублей;

2024 год – 277,5 тыс. рублей;

2025 год – 288,6 тыс. рублей.»

2) В разделе 5 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» абзац 2 изложить в новой редакции: «Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы из бюджета Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района, составляет 1987,5 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год – 314,6 тыс. рублей;

2020 год – 246,0 тыс. рублей;

2021 год – 277,0 тыс. рублей;

2022 год – 286,9 тыс. рублей;

2023 год – 296,9 тыс. рублей;

2024 год – 277,5 тыс. рублей;

2025 год – 288,6 тыс. рублей.»

3) Приложения  №2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Большеремезенского сельского поселения.

Глава Большеремезенского

сельского поселения                                                                       В.П.Куторкин

Приложение №1

к постановлению администрации

Большеремезенского сельского поселения

от 26.02.2021 г. №8

«Приложение № 2

Перечень

мероприятий Муниципальной Программы

«Благоустройство территории Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района на 2019-2025 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (т.руб.) | Объем финансирования по годам (т.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие "Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт уличного освещения | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | 551,8 | 111,7 | 129,7 | 7,0 | - | - | 148,7 | 154,7 |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | 88,1 | 14,4 | 15,0 | 13,0 | 11,1 | 1,6 | 16,2 | 16,8 |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: |  |  | 639,9 | 126,1 | 144,7 | 20,0 | 11,1 | 1,6 | 164,9 | 171,5 |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО |  | 639,9 | 126,1 | 144,7 | 20,0 | 11,1 | 1,6 | 164,9 | 171,5 |
| 2. | Основное мероприятие "Благоустройство и озеленение территории сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Вырубка и обрезка сухих веток, деревьев и кустарников | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удаление поросли, подкормка удобрением деревьев и кустарников | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Посадка саженцев деревьев и кустарников, цветочной рассады | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Посев газона, летнее содержание газонов | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие "Благоустройство и содержание мест захоронения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вывоз мусора с территории кладбищ сельского поселения: | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Обрезка сухих веток деревьев и кустарников, валка аварийных деревьев на территориях кладбищ сельского поселения: | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | 102,4 | 56,1 | 46,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: |  |  | 102,4 | 56,1 | 46,3 | - | - | - | - | - |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО |  | 102,4 | 56,1 | 46,3 | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание и уборка территории поселения (в т.ч. общественных мест, мест массового отдыха) | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | 1075,2 | 112,4 | 35,0 | 227,0 | 245,8 | 265,3 | 92,6 | 97,1 |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Приобретение и установка урн и скамеек в общественных местах, местах массового отдыха населения | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Текущее содержание территории общего пользования в населенных пунктах (зимнее/летнее время: уборка снега, мусора, листвы; подметание; уборка урн) | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Изготовление аншлагов и номерных знаков с наименованием улиц и номерами домов на территории поселения | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Организация и проведение субботника | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Установка досок объявления, замена старых | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: |  |  | 1075,2 | 112,4 | 35,0 | 227,0 | 245,8 | 265,3 | 92,6 | 97,1 |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО |  | 1075,2 | 112,4 | 35,0 | 227,0 | 245,8 | 265,3 | 92,6 | 97,1 |
| 5. | Основное мероприятие "Ремонт памятников воинам ВОВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содержание, ремонт памятников и обустройство территории поселения | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: | 2019-2025 | 170 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
|  |  | Другие источники: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: |  |  | 170 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО |  | 170 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
|  | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ |  |  | 1987,5 | 314,6 | 246,0 | 277,0 | 286,9 | 296,9 | 277,5 | 288,6 |
|  | Средства бюджета Большеремезенского сельского поселения: |  |  | 1987,5 | 314,6 | 246,0 | 277,0 | 286,9 | 296,9 | 277,5 | 288,6 |
|  | Другие источники: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |