# Паспорт
Муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018 - 2024годы"

| Наименование Муниципальной программы | - | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018 - 2024 годы" (далее – Муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Заместитель главы администрация по ЖКХ Чамзинского муниципального района |  |
| Подпрограмма Муниципальной программы | - | подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2018 - 2024 годы" |  |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы |  | отсутствуют |  |
| Цели программы | - | охрана и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке; приоритет переработки отходов перед их уничтожением; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; определение стратегических направлений политики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки |  |
| Задачи программы | - | повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТБО; повышение эффективности сбора и вывоза ТБО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ): замена контейнерного парка на евроконтейнеры, внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов; внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора; создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТБО/КГМ; создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления; стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | доля приведенных в нормативное состояние мест сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов 100%; доля отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, 10%; доля извлекаемого вторичного сырья от общего объема твердых бытовых отходов, направляемых на захоронение, 20%. Показатели: минимизация бюджетных затрат на устранение последствий загрязнения окружающей среды продуктами человеческой жизнедеятельности; обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия; привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Чамзинского муниципального района Республики Мордовия; повышение уровня ответственности органов местного самоуправления муниципальных образований за качество окружающей среды |  |
| Сроки реализации программы | - | 2018 - 2024 годы |  |
| Объем бюджетных ассигнований | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет* 18 400,7 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 739,7 тыс. руб., местных бюджетов – 8061,0 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 3469,0 тыс.руб, средства поселений – 4592,0 тыс.рублей, внебюджетных средств – 9600,0 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2018 год – 2638,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 1438,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 1181,3 тыс.руб, средства поселений – 257,0 тыс.рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб; 2019 год – 5831,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия –0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 3431,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 381,3 тыс.руб, средства поселений – 3050,0 тыс.рублей, внебюджетных средств – 2400,0 тыс. руб; 2020 год – 2577,9 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 739,7 тыс. руб., местных бюджетов – 638,2 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 381,2 тыс.руб, средства поселений – 257,0 тыс.рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб; 2021 год – 1838,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –638,2 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 381,2 тыс.руб, средства поселений – 257,0 тыс.рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб; 2022 год – 2638,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 1438,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 1181,3 тыс.руб, средства поселений – 257,0 тыс.рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб; 2023 год – 2638,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 1438,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 1181,3 тыс.руб, средства поселений – 257,0 тыс.рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб; 2024 год – 2638,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 1438,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 1181,3 тыс.руб, средства поселений – 257,0 тыс.рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб. |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной Программы | - |  | оздоровление окружающей среды, устранение последствий загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. Управление и контроль за реализацией программы осуществляются в соответствии с постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 15.01.2015г. № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия». |

* финансирование бюджетов всех уровней носит прогнозный характер