АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕДАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАМЗИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.04.2022г.                                                                                               № 24
с.Медаево

О внесении изменений в постановление администрации Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия
от 05.12.2019 года № 64 «Об утверждении муниципальной программы Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

В целях приведения постановления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением администрации Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 05.12.2019 г. № 64 (с изменениями от 10.03.2021 г. № 7), следующего содержания:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

	Наименование Муниципальной программы


	Муниципальная программа Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель Муниципальной программы
	Администрация Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

	Участники Муниципальной программы
	Муниципальные учреждения Медаевского сельского поселения, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

	Подпрограммы Муниципальной Программы
	Не предусмотрены

	Цель и задачи Муниципальной программы
	Обеспечение досуга детей в свободное время, организация активного отдыха, укрепление физического здоровья детей, формирование активно-жизненной позиции

	Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы
	Реализация шести общественно-значимых проекта по благоустройству территорий

	Этапы и сроки реализации Муниципальной программы
	январь 2020 – декабрь 2025 года

	Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной

программы
	Общий объем финансирования составляет всего 10357,4 тыс. рублей:

в 2020 г – 6839,8 тыс. рублей
в 2021г - 2371,2 тыс. рублей
в 2022 г – 1146,4 тыс. рублей

в 2023 г - 0,0 тыс. рублей

в 2024 г - 0,0 тыс. рублей

в 2025 г - 0,0 тыс. рублей

в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 7497,7 тыс. рублей:

в 2020 г- 5035,4 тыс. рублей

в 2021 г - 1659,9 тыс. рублей
в 2022 г – 802,4 тыс. рублей
в 2023 г - 0,0 тыс. рублей

в 2024 г - 0,0 тыс. рублей

в 2025 г - 0,0 тыс. рублей

из средств бюджета Медаевского сельского поселения в сумме 107,2 тыс. рублей:

в 2020 г – 72,0 тыс. рублей
в 2021 г – 23,7 тыс. рублей
в 2022 г – 11,5 тыс. рублей

в 2023 г - 0,0 тыс. рублей

в 2024 г - 0,0 тыс. рублей

в 2025 г - 0,0 тыс. рублей

объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 2752,5 тыс. рублей:

в 2020 г – 1732,4 тыс. рублей
в 2021 г – 687,6 тыс. рублей
в 2022 г – 332,5 тыс. рублей

в 2023 г - 0,0 тыс. рублей

в 2024 г - 0,0 тыс. рублей

в 2025 г - 0,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы
	Повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации: 6 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.


1.2.  Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение №4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №5 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение №6 к муниципальной программе «Детальный план – график реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в Информационном бюллетене «Вести» Медаевского сельского поселения.

Глава Медаевского

сельского поселения                                                                          Е.Н. Голубева
Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий»
	
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	                                  2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района»

	1
	Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	Периодичность
	4
	1
	1
	0
	0
	0


Приложение2

к Муниципальной программе
Перечень основных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат
	Последствия не реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подраздела)

	
	
	
	начала реализации
	Окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа «Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия»

	1
	Благоустройство сельских территорий
	Администрация Медаевского сельского поселения
	2020 г.
	2025 г.
	реализация 6 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	снижение привлекательности проживания на сельских территориях
	выполнение индикаторов программы


Приложение 3

к Муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	ГРБС

(ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник)
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	Группа

ВР
	2020 г.
	2021 г
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальная программа
	Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района
	Всего, в том числе
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрация Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района
	Х
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                             Приложение 4

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы 

	№ п/п
	Статус
	наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 
	ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.), годы

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого за период реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1 
	Муниципальная программа 
	Комплексное развитие сельских территорий Чамзинского муниципального района
	Администрация Медаевского сельского поселения
	всего
	6839,8
	2371,2
	1146,4
	
	
	
	10357,4

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	5035,4
	1659,9
	802,4
	
	
	
	7497,7

	
	
	
	
	местный бюджет
	72,0
	23,7
	11,5
	
	
	
	107,2

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	1732,4
	687,6
	332,5
	
	
	
	2752,5

	1.1.
	основное мероприятие 1.1
	Благоустройство сельских территорий
	Администрация Медаевского сельского поселения
	всего
	6839,8
	2371,2
	1146,4
	
	
	
	10357,4

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	5035,4
	1659,9
	802,4
	
	
	
	7497,7

	
	
	
	
	местный бюджет
	72,0
	23,7
	11,5
	
	
	
	107,2

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	1732,4
	687,6
	332,5
	
	
	
	2752,5

	1.1.1.
	 мероприятие 1.1.1
	Создание детской игровой площадки в с. Медаево
	Администрация Медаевского сельского поселения
	всего
	1502,4
	
	
	
	
	
	1502,4

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	1078,0
	
	
	
	
	
	1078,0

	
	
	
	
	местный бюджет
	15,4
	
	
	
	
	
	15,4
	

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	409,0
	
	
	
	
	
	409,0

	1.1.2.
	 мероприятие 1.1.2
	Создание физкультурно- оздоровительной площадки в с. Медаево
	Администрация Медаевского сельского поселения
	всего
	
	
	1146,4
	
	
	
	1146,4

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	
	
	802,4
	
	
	
	802,4

	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	11,5
	
	
	
	11,5

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	332,5
	
	
	
	332,5

	1.1.3.
	мероприятие 1.1.3
	Обустройство площадки игровых видов спорта в с Медаево


	Администрация Медаевского сельского поселения
	всего
	
	2371,2
	
	
	
	
	2371,2

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	
	1659,9
	
	
	
	
	1659,9

	
	
	
	
	местный бюджет
	
	23,7
	
	
	
	
	23,7

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	687,6
	
	
	
	
	687,6

	1.1.4.
	мероприятие 1.1.4
	Создание зоны отдыха в с. Медаево
	Администрация Медаевского сельского поселения
	всего
	2320,7
	
	
	
	
	
	2320,7

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	1749,7
	
	
	
	
	
	1749,7

	
	
	
	
	местный бюджет
	25,0
	
	
	
	
	
	25,0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	546,0
	
	
	
	
	
	546,0

	1.1.5
	мероприятие 1.1.5
	Обустройство аллеи в с. Медаево
	Администрация Медаевского сельского поселения
	всего
	2346,5
	
	
	
	
	
	2346,5

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	1727,5
	
	
	
	
	
	1727,5

	
	
	
	
	местный бюджет
	24,7
	
	
	
	
	
	24,7

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	594,3
	
	
	
	
	
	594,3

	1.1.6
	мероприятие 1.1.6
	Создание детской игровой площадки в с. Мачказерово
	Администрация Медаевского сельского поселения
	всего
	670,2
	
	
	
	
	
	670,2

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	480,2
	
	
	
	
	
	480,2

	
	
	
	
	местный бюджет
	6,9
	
	
	
	
	
	6,9

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	183,1
	
	
	
	
	
	183,1


Приложение 5

к Муниципальной программе
	План реализации Муниципальной программы на 2020-2025 год

                                                                                                          тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы)
	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
	График реализации

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022год

	
	
	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района"

	
	Основное мероприятие 1.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе:
	Администрация Медаевского сельского поселения 
	2020 года
	2022 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	
	
	6839,8
	
	
	
	2371,2
	
	
	
	1146,4
	

	1
	мероприятие 1.1.1

Создание детской игровой площадки в с.Медаево 
	Администрация Медаевского сельского поселения 
	май

2020 года
	август 2020 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	
	
	1502,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	мероприятие 1.1.2

Создание физкультурно- оздоровительной площадки в с. Медаево
	Администрация Медаевского сельского поселения
	май

2022 года
	август 2022 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1146,4
	

	3
	мероприятие 1.1.3

Обустройство площадки игровых видов спорта в с Медаево 


	Администрация Медаевского сельского поселения
	май

2021 года
	август 2021 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	
	
	
	
	
	
	2371,2
	
	
	
	
	

	4
	мероприятие 1.1.4

Создание зоны отдыха в с. Медаево
	Администрация Медаевского сельского поселения
	май

2020 года
	август 2020 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	
	
	2320,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	мероприятие 1.1.5 Обустройство аллеи в с. Медаево


	Администрация Медаевского сельского поселения
	май

2020 года
	август 2020 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	
	
	2346,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	мероприятие 1.1.6 Создание детской игровой площадки в с. Мачказерово


	Администрация Медаевского сельского поселения
	май

2020 года
	август 2020 года
	реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий
	
	
	670,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 6

к Муниципальной программе
Детальный план-график реализации Муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)
	всего
	Оценка расходов (тыс.руб.), годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет
	местный бюджет 
	внебюджетные источники

	1
	3
	4
	 
	 
	 
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района"
	Администрация Медаевского сельского поселения 
	-
	2020 г.
	2025 г.
	всего
	10357,4
	7497,7
	107,2
	2752,5

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	6839,8
	5035,4
	72,0
	1732,4

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2371,2
	1659,9
	23,7
	687,6

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	1146,4
	802,4
	11,5
	332,5

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе:
	Администрация Медаевского сельского поселения
	реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	2020 г.
	2025 г.
	всего, в т. ч. по годам
	10357,4
	7497,7
	107,2
	2752,5

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	6839,8
	5035,4
	72,0
	1732,4

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2371,2
	1659,9
	23,7
	687,6

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	1146,4
	802,4
	11,5
	332,5

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	мероприятие 1.1.1

Создание детской игровой площадки в с.Медаево 
	Администрация Медаевского сельского поселения
	реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	2020 г.
	2025 г.
	всего, в т. ч. по годам
	1502,4
	1078,0
	15,4
	409,0

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1502,4
	1078,0
	15,4
	409,0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	мероприятие 1.1.2

Создание физкультурно- оздоровительной площадки в с. Медаево
	Администрация Медаевского сельского поселения
	реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	
	
	всего, в т. ч. по годам
	1146,4
	802,4
	11,5
	332,5

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	1146,4
	802,4
	11,5
	332,5

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	мероприятие 1.1.3

Обустройство площадки игровых видов спорта в с Медаево 


	Администрация Медаевского сельского поселения
	реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	2020 г.
	2025 г.
	всего, в т. ч. по годам
	2371,2
	1659,9
	23,7
	687,6

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2371,2
	1659,9
	23,7
	687,6

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	мероприятие 1.1.4

Создание зоны отдыха в с. Медаево
	Администрация Медаевского сельского поселения
	реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	2020 г.
	2025 г.
	всего, в т. ч. по годам
	2320,7
	1749,7
	25,0
	546,0

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2320,7
	1749,7
	25,0
	546,0

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	мероприятие 1.1.5 Обустройство аллеи в с. Медаево


	Администрация Медаевского сельского поселения
	реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	2020 г.
	2025 г.
	всего, в т. ч. по годам
	2346,5
	1727,5
	24,7
	594,3

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2346,5
	1727,5
	24,7
	594,3

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.6
	мероприятие 1.1.6 Создание детской игровой площадки в с. Мачказерово
	Администрация Медаевского сельского поселения
	реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	2020 г.
	2025 г.
	всего, в т. ч. по годам
	670,2
	480,2
	6,9
	183,1

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	670,2
	480,2
	6,9
	183,1

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


