ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

«ВЕСТИ»

Медаевского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным изданием Медаевского сельского поселения

27 апреля 2022 года  № 29

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕДАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАМЗИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022г.                                                                                               № 24

с.Медаево

О внесении изменений в постановление администрации Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

от 05.12.2019 года № 64 «Об утверждении муниципальной программы Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

В целях приведения постановления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением администрации Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 05.12.2019 г. № 64 (с изменениями от 10.03.2021 г. № 7), следующего содержания:

  - Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

| Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники Муниципальной программы | Муниципальные учреждения Медаевского сельского поселения, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели |
| Подпрограммы Муниципальной Программы | Не предусмотрены |
| Цель и задачи Муниципальной программы | Обеспечение досуга детей в свободное время, организация активного отдыха, укрепление физического здоровья детей, формирование активно-жизненной позиции |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | Реализация шести общественно-значимых проекта по благоустройству территорий |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | январь 2020 – декабрь 2025 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет всего 10357,4 тыс. рублей: в 2020 г – 6839,8 тыс. рублей в 2021г - 2371,2 тыс. рублей в 2022 г – 1146,4 тыс. рублей в 2023 г - 0,0 тыс. рублей в 2024 г - 0,0 тыс. рублей в 2025 г - 0,0 тыс. рублей в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 7497,7 тыс. рублей: в 2020 г- 5035,4 тыс. рублей в 2021 г - 1659,9 тыс. рублей в 2022 г – 802,4 тыс. рублей в 2023 г - 0,0 тыс. рублей в 2024 г - 0,0 тыс. рублей в 2025 г - 0,0 тыс. рублей из средств бюджета Медаевского сельского поселения в сумме 107,2 тыс. рублей: в 2020 г – 72,0 тыс. рублей в 2021 г – 23,7 тыс. рублей в 2022 г – 11,5 тыс. рублей в 2023 г - 0,0 тыс. рублей в 2024 г - 0,0 тыс. рублей в 2025 г - 0,0 тыс. рублей объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 2752,5 тыс. рублей: в 2020 г – 1732,4 тыс. рублей в 2021 г – 687,6 тыс. рублей в 2022 г – 332,5 тыс. рублей в 2023 г - 0,0 тыс. рублей в 2024 г - 0,0 тыс. рублей в 2025 г - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | Повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации: 6 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий. |

  - Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в новой редакции (прилагается).

  - Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

  - Приложение №3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в новой редакции (прилагается).

  - Приложение №4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).

  - Приложение №5 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).

  - Приложение №6 к муниципальной программе «Детальный план – график реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).

- Постановление вступает в силу со дня опубликования в Информационном бюллетене «Вести» Медаевского сельского поселения.

Глава Медаевского  сельского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия                                                            Е.Н.Голубева

Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий»

|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | Периодичность | 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение2

к Муниципальной программе

Перечень основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подраздела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство сельских территорий | Администрация Медаевского сельского поселения | 2020 г. | 2025 г. | реализация 6 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов программы |

Приложение 3

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | Группа ВР | 2020 г. | 2021 г | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района | Всего, в том числе | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района | Х | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого за период реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Чамзинского муниципального района | Администрация Медаевского сельского поселения | всего | 6839,8 | 2371,2 | 1146,4 |  |  |  | 10357,4 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 5035,4 | 1659,9 | 802,4 |  |  |  | 7497,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 72,0 | 23,7 | 11,5 |  |  |  | 107,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1732,4 | 687,6 | 332,5 |  |  |  | 2752,5 |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1 | Благоустройство сельских территорий | Администрация Медаевского сельского поселения | всего | 6839,8 | 2371,2 | 1146,4 |  |  |  | 10357,4 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 5035,4 | 1659,9 | 802,4 |  |  |  | 7497,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 72,0 | 23,7 | 11,5 |  |  |  | 107,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1732,4 | 687,6 | 332,5 |  |  |  | 2752,5 |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1 | Создание детской игровой площадки в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | всего | 1502,4 |  |  |  |  |  | 1502,4 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 1078,0 |  |  |  |  |  | 1078,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,4 |  |  |  |  |  | 15,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 409,0 |  |  |  |  |  | 409,0 |
| 1.1.2. | мероприятие 1.1.2 | Создание физкультурно- оздоровительной площадки в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | всего |  |  | 1146,4 |  |  |  | 1146,4 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  | 802,4 |  |  |  | 802,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 11,5 |  |  |  | 11,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 332,5 |  |  |  | 332,5 |
| 1.1.3. | мероприятие 1.1.3 | Обустройство площадки игровых видов спорта в с Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | всего |  | 2371,2 |  |  |  |  | 2371,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 1659,9 |  |  |  |  | 1659,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 23,7 |  |  |  |  | 23,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 687,6 |  |  |  |  | 687,6 |
| 1.1.4. | мероприятие 1.1.4 | Создание зоны отдыха в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | всего | 2320,7 |  |  |  |  |  | 2320,7 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 1749,7 |  |  |  |  |  | 1749,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 546,0 |  |  |  |  |  | 546,0 |
| 1.1.5 | мероприятие 1.1.5 | Обустройство аллеи в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | всего | 2346,5 |  |  |  |  |  | 2346,5 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 1727,5 |  |  |  |  |  | 1727,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 24,7 |  |  |  |  |  | 24,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 594,3 |  |  |  |  |  | 594,3 |
| 1.1.6 | мероприятие 1.1.6 | Создание детской игровой площадки в с. Мачказерово | Администрация Медаевского сельского поселения | всего | 670,2 |  |  |  |  |  | 670,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 480,2 |  |  |  |  |  | 480,2 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6,9 |  |  |  |  |  | 6,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 183,1 |  |  |  |  |  | 183,1 |

Приложение 5

к Муниципальной программе

| План реализации Муниципальной программы на 2020-2025 год тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. |  | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе: | Администрация Медаевского сельского поселения | 2020 года | 2022 года | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  |  | 6839,8 |  |  |  | 2371,2 |  |  |  |  | 1146,4 |  |
| 1 | мероприятие 1.1.1 Создание детской игровой площадки в с.Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | май 2020 года | август 2020 года | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  |  | 1502,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мероприятие 1.1.2 Создание физкультурно- оздоровительной площадки в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | май 2022 года | август 2022 года | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,4 |  |
| 3 | мероприятие 1.1.3 Обустройство площадки игровых видов спорта в с Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | май 2021 года | август 2021 года | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  | 2371,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | мероприятие 1.1.4 Создание зоны отдыха в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | май 2020 года | август 2020 года | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  |  | 2320,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | мероприятие 1.1.5 Обустройство аллеи в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | май 2020 года | август 2020 года | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  |  | 2346,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | мероприятие 1.1.6 Создание детской игровой площадки в с. Мачказерово | Администрация Медаевского сельского поселения | май 2020 года | август 2020 года | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  |  | 670,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Муниципальной программе

Детальный план-график реализации Муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района" | Администрация Медаевского сельского поселения | - | 2020 г. | 2025 г. | всего | 10357,4 | 7497,7 | 107,2 | 2752,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 6839,8 | 5035,4 | 72,0 | 1732,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2371,2 | 1659,9 | 23,7 | 687,6 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1146,4 | 802,4 | 11,5 | 332,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе: | Администрация Медаевского сельского поселения | реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | 2020 г. | 2025 г. | всего, в т. ч. по годам | 10357,4 | 7497,7 | 107,2 | 2752,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 6839,8 | 5035,4 | 72,0 | 1732,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2371,2 | 1659,9 | 23,7 | 687,6 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1146,4 | 802,4 | 11,5 | 332,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1 Создание детской игровой площадки в с.Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | 2020 г. | 2025 г. | всего, в т. ч. по годам | 1502,4 | 1078,0 | 15,4 | 409,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 1502,4 | 1078,0 | 15,4 | 409,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | мероприятие 1.1.2 Создание физкультурно- оздоровительной площадки в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий |  |  | всего, в т. ч. по годам | 1146,4 | 802,4 | 11,5 | 332,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1146,4 | 802,4 | 11,5 | 332,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | мероприятие 1.1.3 Обустройство площадки игровых видов спорта в с Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | 2020 г. | 2025 г. | всего, в т. ч. по годам | 2371,2 | 1659,9 | 23,7 | 687,6 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2371,2 | 1659,9 | 23,7 | 687,6 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | мероприятие 1.1.4 Создание зоны отдыха в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | 2020 г. | 2025 г. | всего, в т. ч. по годам | 2320,7 | 1749,7 | 25,0 | 546,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2320,7 | 1749,7 | 25,0 | 546,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | мероприятие 1.1.5 Обустройство аллеи в с. Медаево | Администрация Медаевского сельского поселения | реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | 2020 г. | 2025 г. | всего, в т. ч. по годам | 2346,5 | 1727,5 | 24,7 | 594,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2346,5 | 1727,5 | 24,7 | 594,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | мероприятие 1.1.6 Создание детской игровой площадки в с. Мачказерово | Администрация Медаевского сельского поселения | реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | 2020 г. | 2025 г. | всего, в т. ч. по годам | 670,2 | 480,2 | 6,9 | 183,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 670,2 | 480,2 | 6,9 | 183,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информационный бюллетень учреждён решением Совета Депутатов Медаевского сельского поселения № 46 от 26.12.2005г  « Об учреждении средства массовой информации Медаевского сельского поселения»

Редакция газеты: Администрация Медаевского сельского поселения, тел:28-227

Главный редактор : И.о.главы Медаевского сельского поселения Е.Н.Голубева, тел 28-227