Администрация Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» августа 2022 г.                                                                                        № 626

р.п. Чамзинка

О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 27.12.2018 г. №836 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района до 2025 года»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 06.10.2003 г.    № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Чамзинского муниципального района

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 27.12.2018 г. №836 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района до 2025 года» изменения следующего содержания:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района». 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района». 2. Внести в муниципальную программу изменения следующего содержания: 2.1. В муниципальной программе слова по тексту: «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района до 2025 года» заменить словами: «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района». 2.2. В паспорте муниципальной программы пункт «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: Сроки реализации муниципальной программы; 2019 - 2026 годы. 2.3. В паспорте муниципальной программы позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 12 590 371 тыс. рублей, в том числе средства внебюджетных источников – 12 590 371 тыс.руб., в том числе по годам: 2019 год – 2 234 135 тыс.руб. 2020 год – 2 548 118 тыс.руб. 2021 год – 2 461 358 тыс.руб. 2022 год – 2 246 760 тыс.руб. 2023 год – 1 200 000 тыс.руб. 2024 год – 1 400 000 тыс.руб. 2025 год – 250 000 тыс.руб. 2026 год – 250 000 тыс.руб. 2.4. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подразделов муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (прилагается). 2.5. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий, мероприятий подразделов муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается). 2.6. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается). 2.7. Приложение 4 «План мероприятий, направленный на сопровождение и продвижение перспективных инвестиционных ниш» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Глава Чамзинского

муниципального района                                                                 Р.А. Батеряков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к программе "Экономическое развитие Чамзинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подразделов муниципальной программы и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |
| Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 25737727 |  | 28343620 |  |  |  |  | 31085874 |  |  |  |  |  |  | 20914356 |  | 20287337 |  |  | 27221524 |  |  |  | 33905392 |  |  |  |  | 36811205 |  |  | 39483398 |  |  |  | 42231401 |  |  |  |  |  | 44216277 |  |  |
| 2 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» |  | % к пред. году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |  | 101.8 |  | 109.3 |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  | 104.5 |  | 103.4 |  |  | 106.7 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 105.5 |  |  | 104.4 |  |  |  | 104.7 |  |  |  |  |  | 104.7 |  |
| 3 | Производительность труда в обрабатывающих производствах |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 5911.3 |  | 6617.7 |  |  |  |  | 7620 |  |  |  |  |  |  | 8356.6 |  | 8975.8 |  |  | 10888.6 |  |  |  | 13562.2 |  |  |  |  | 14724.5 |  |  | 15793.4 |  |  |  | 16892.6 |  |  |  |  |  | 17686.5 |  |
| 4 | Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года |  | % |  |  |  |  |  |  | 110.2 |  | 111.9 |  |  |  |  | 115.1 |  |  |  |  |  |  | 109.7 |  | 107.4 |  |  | 121.3 |  |  |  | 124.6 |  |  |  |  | 108.6 |  |  | 107.3 |  |  |  | 107.0 |  |  |  |  |  | 104.7 |  |
| Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Наличие актуального инвестиционного паспорта |  | да/нет |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  |  |
| 6 |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |  | тыс. руб. |  |  |  | 3008878 |  |  |  |  | 2609327 |  |  |  |  | 1866453 |  |  | 2234135 |  |  |  |  | 1438449 |  |  |  | 2461358 |  |  |  | 2697416 |  |  | 2886596 |  |  |  |  | 3143503 |  |  |  | 3310109 |  |  | 3475614 |  |  |  |  |
| 7 |  | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов |  | единиц |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  | 61 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 130 |  |  |  | 85 |  |  | 55 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| Подраздел 3 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации |  | тыс.руб. |  |  |  | 3229486.9 |  |  |  |  | 3441433.5 |  |  |  |  | 3512699 |  |  | 3714456 |  |  |  |  | 3932316 |  |  |  | 4017660 |  |  |  | 4488369 |  |  | 5064891 |  |  |  |  | 5578725 |  |  |  | 6033926 |  |  | 63959612 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % к пред. году в сопостав. ценах |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  | 95.5 |  |  | 102.5 |  |  |  |  | 104.9 |  |  |  | 103.8 |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 9 |  | Оборот общественного питания |  | тыс.руб. |  |  |  | 63480 |  |  |  |  | 69220.9 |  |  |  |  | 73008 |  |  | 89547.2 |  |  |  |  | 71422.2 |  |  |  | 72850 |  |  |  | 74725 |  |  | 75173 |  |  |  |  | 75549 |  |  |  | 75926.7 |  |  | 76306.33 |  |  |  |  |
| Подраздел 4 "Развитие конкуренции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 11 |  | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд |  |  | единиц |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |
| Подраздел 5 "Стратегическое планирование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований |  |  |  | процент |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 85 |  |  | 86 |  |  |  | 88 |  |  |  | 90 |  |  |  | 92 |  |  |  | 94 |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |
| 13 |  | Отклонение основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Чамзинского муниципального района от их фактических значений |  |  |  | процент |  |  |  | Не более 10 % |  |  |  |  | Не более 10 % |  |  |  |  | Не более 10 % |  |  | Не более 10 % |  |  |  | Не более 10 % |  |  |  | Не более 10 % |  |  |  | Не более 10 % |  |  |  | Не более 10 % |  |  |  | Не более 10 % |  |  |  | Не более 10 % |  |  | Не более 10 % |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к программе "Экономическое развитие Чамзинского муниципального района" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень |  |  |  |  |  |  |
| основных мероприятий, мероприятий подразделов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подраздела | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологичных производств» |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2019 | 2026 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2019 | 2026 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 «Строительство нового завода по переработке 400 тонн сырого молока в сутки» |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2021 | 2024 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности ООО "Мечта". Создание 400 дополнительных рабочих мест |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 "Модернизация листоформовочной машины №2 под прокладочный способ производства хризотилцементных листов" |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2021 | 2022 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности АО "Лато". Проектная мощность 1788 тыс. листов в год, стоимость проекта 65,0 млн. руб., предусмотрено создание 4 рабочих мест. |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 «Приобретение техники» |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2022 | 2022 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности АО «Мордовцемент». Стоимость проекта 103,8 млн. руб., планируется создание 38 дополнительных рабочих мест. |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 «Строительство погрузочно-погрузочного узла со складским помещением площадью 4320 кв.м с расширением железнодорожной инфраструктуры и увеличением подъездных путей необщего пользования общей протяженностью 800 м» |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2021 | 2022 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности ООО «КомбиС». Стоимость проекта 197,0 млн.руб. |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 "Строительство завода по производству сухих строительных смесей» |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2021 | 2022 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности ООО «Магма». Стоимость проекта – 350 млн. руб., планируется создание 50 рабочих мест. |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 «Семенной завод» |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2021 | 2022 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности ООО «Магма ХД». Стоимость проекта 170,4 млн. руб., производительность 15 тонн/час, предусмотрено создание 13 дополнительных рабочих мест. |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 "Укрепление конкурентных позиций промышленных предприятий и наращивание экономического потенциала путем организационно-информационной поддержки развития промышленного сектора экономики" |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2019 | 2026 | Развитие промышленности, рост объемов производства в промышленности. Наращивание объемов продукции с внедрением нового технологического оборудования и техники. |
| 2 | Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей Чамзинского муниципального района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района» |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2019 | 2026 | Создание условий для реализации инвестиционных проектов |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 «Оказание содействия инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Чамзинского муниципального района" |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2019 | 2026 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чамзинского муниципального района |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 «Публикации информации об инвестиционной ситуации в Чамзинском муниципальном районе на официальном сайте Чамзинского муниципального района в разделе "Инвестиционная привлекательность и развитие конкуренции». |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2019 | 2026 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 «Актуализация и размещение в открытом доступе на официальном сайте Чамзинского муниципального района и на инвестиционном портале Корпорации Развития Республики Мордовия информации об инвестиционных площадках на территории Чамзинского муниципального района" |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2019 | 2026 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4 "Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов" |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 2019 | 2026 |  |
| 3 | Подраздел 3 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг" |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2026 | Обеспечение комплексного развития сферы торговли на территории Чамзинского района, формирование единого информационного пространства |
| 3.1 | Основное мероприятие2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка". | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2026 | Обеспечение комплексного развития сферы торговли на территории Чамзинского района, формирование единого информационного пространства |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 Строительство придорожного кафе "55-й километр" на 65 мест | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2020 | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 Строительство досугового центра, кафе | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2020 | 2021 | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению |
| 3.1.3 | Мероприятие 2 Строительство модульной АЗС р.п. Комсомольский | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2021 | 2021 | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению |
| 3.1.4 | Мероприятие3 «Строительство Торгового павильона рп.Комсомольский» | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие сферы услуг» | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2026 | Повышение качества и безопасности товаров и услуг на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, создание мониторинга цен на социально значимые товары |
| 3.2.1 | Мероприятие 4 «Обновление транспортных средств для перевозки пассажиров в количестве 10 единиц» | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2020 | 2022 | Повышение качества и безопасности товаров и услуг на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг. |
| 4 | Подраздел 4 "Развитие конкуренции" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2026 | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг, повышение уровня информированности субъектов потребительского рынка |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 «Организация мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Чамзинского района». | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2026 | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Чамзинского муниципального района |
| 4.1.2 | Мероприятие 2 «Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием товаропроизводителей Чамзинского района». | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2026 | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Чамзинского муниципального района |
| 4.1.3 | Мероприятие 3 «Размещение информации о выполнении требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и мероприятий «дорожной карты», а также документов, принимаемых для их исполнения и в целях содействия развитию конкуренции в Чамзинском районе на официальном сайте Чамзинского района в разделе «Инвестиционная привлекательность и развитие конкуренции». | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2026 | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Чамзинского муниципального района |
| 4.1.4 | Мероприятие 4 "Организация семинаров, проведение заседаний «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности" | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2026 | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Чамзинского муниципального района |
| 5 | Подраздел 5 "Стратегическое планирование" |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие "Создание комплексной системы стратегического планирования Чамзинского муниципального района" | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 | Создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию Чамзинского муниципального района |
| 5.1.1 | Мероприятие 1 "Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района" | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 | Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района. |
| 5.1.2 | Мероприятие 2 "Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района и контроль ее выполнения" | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования |
| 5.1.3 | Мероприятие 3 "Ежегодная разработка комплексного Плана мероприятий администрации Чамзинского муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения" | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования |
| 5.2 | Основное мероприятие "Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий" | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 | Внедрение в органах местного самоуправления муниципального образования принципов и процедур управления по результатам |
| 5.2.1 | Мероприятие 4 "Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования, отдельных отраслей и секторов экономики" | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования |
| 5.2.2 | Мероприятие 5 "Подготовка доклада Главы Чамзинского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Чамзинского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период" | отдел экономики и прогнозирования, структурные подразделения администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования. |
| 5.2.3 | Мероприятие 6 "Размещение документов стратегического планирования в автоматизированной информационной системе "Управление" (ГАС Управление)" | отдел экономики и прогнозирования, структурные подразделения администрации Чамзинского муниципального района |  | 2019 | 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к программе "Экономическое развитие Чамзинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы "Экономическое развитие Чамзинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Источники финансирования | Прогнозная оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. факт |  | 2020 г.факт | 2021 г. факт |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  |
| 1 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Чамзинского муниципального района" |  | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | всего | 2 234 135 |  | 2 548 118 | 2 461 358 |  | 2246760 |  | 1200000 |  | 1400000 |  | 250000 |  | 250000 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 234 135 |  | 2 548 118 | 2 461 358 |  | 2246760 |  | 1200000 |  | 1400000 |  | 250000 |  | 250000 |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса" |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | всего | 50190 |  | 0 | 323403.1 |  | 2240760 |  | 1200000 |  | 1400000 |  | 250000 |  | 250000 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 50190.0 |  | 0.0 | 323403.1 |  | 2240760 |  | 1200000.0 |  | 1400000.0 |  | 250000.0 |  | 250000.0 |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие Строительство цементного завода мощностью 3000 т клинкера в сутки / ГК "Сфера". Общая стоимость 10000 тыс.руб.Период строительства 2018-2022гг. |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района, ГК "Сфера" ООО "Магма-Цемент" |  | всего | 47943 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 47943 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие ООО «Мечта» - «Строительство нового завода по переработке 400 т сырого молока в сутки» 2021-2024 гг. |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района, ООО "Мечта" |  | всего | 0 |  | 0 | 44221 |  | 1060000 |  | 1200000 |  | 1400000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 44 221 |  | 1060000 |  | 1 200 000 |  | 1 400 000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие: ООО «КомбиС» - «Строительство сушильного комплекса» 2021г. |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района, ООО "КомбиС" |  | всего | 0 |  | 0 | 92 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 92 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие: ООО «КомбиС» - «Строительство элеватора общей вместимостью 60 тыс.тонн зерна» 2025-2026гг. |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района, ООО "КомбиС" |  | всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250000 |  | 250000 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250000 |  | 250000 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие: ООО «КомбиС» - «Строительство погрузочно-погрузочного узла со складским помещением площадью 4320 кв.м с расширением железнодорожной инфраструктуры и увеличением подъездных путей необщего пользования общей протяженностью 800 м 2021-2022гг. |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района, ООО "КомбиС" |  | всего | 0 |  | 0 | 183000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 183 000.00 |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие АО «Лато» - «Создание производства окрашенного фиброцементного сайдинга "Latonit Click" |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района, АО "Лато" |  | всего | 2247 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | АО "ЛАТО" - "Модернизация листоформовочной машины №2 под прокладочный способ производства хризотилцементных листов" 2021-2022гг. |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района ,АО "Лато" |  | всего | 0 |  | 0 | 1795.5 |  | 65000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 1795.5 |  | 65000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.8. | ООО "Магма"- "Строительство завода по производству сухих строительных смесей» |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района ООО "Магма" |  | всего | 0 |  | 0 | 2386.6 |  | 247613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 2386.6 |  | 247613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.9. | ООО "Магма ХД" - «Семенной завод» 2021-2022 гг. |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района ООО "Магма ХД" |  | всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 170400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 170400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.10. | ООО "Магма ХД" - «Приобретение транспортных средств и сельскохозяйственного оборудования» 2022 г. |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района ООО "Магма ХД" |  | всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 483837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 483837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.11. | АО "Мордовцемент" |  | отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района АО "Мордовцемент" |  | всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 199910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 199910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования |  | всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Создание условий для реализации инвестиционных проектов». |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования |  | всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подраздел 3 наименование "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг" |  | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | всего | 7384 |  | 600 | 26600 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7384 |  | 600 | 26600 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий |  | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя Администрации Чамзинского муниципального района |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7384 |  | 600 | 26600 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие1 Строительство придорожного кафе "55 -й километр" на 65 мест |  | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя , ИП Дырин С.К. |  | всего | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие2 Строительство досугового центра, кафе ( для сдачи в аренду) |  | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя , ИП Юденков А.В. |  | всего | 0 |  | 0 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие3 Строительство модульной АЗС на 3 бензоколонки |  | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя ,ИП Лончин А.А. |  | всего | 0 |  | 0 | 7800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие4 «Строительство Торгового павильона рп.Комсомольский» |  | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя, «Меридиан» . п.Комсомольский, 2 микрорайон |  | всего | 1384 |  | 0 | 3800 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1384 |  |  | 3800 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие4 Обновление транспортных средств для перевозки пассажиров в количестве 10 единиц |  | отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя, ИП Игонин А.Е. п.Чамзинка |  | всего | 0 |  | 600 | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 600 | 0 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подраздел 4 "Развитие конкуренции" |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 4.1 Основное мероприятие .Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на территории Чамзинского муниципального уровня. |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Организация и проведение мониторингов на рынках товаров и услуг, входящих в Перечень приоритетных и социально значимых рынков разработанной Министерством экономики Республики Мордовия с участием субъектов предпринимательской деятельности, экспертных, научных, специализированных организаций. |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования, отраслевые отделы администрации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд Чамзинского муниципального района. |  | Администрация Чамзинского муниципального района |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подраздел 5 "Стратегическое планирование" |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования, отраслевые отделы администрации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие "Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий" |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования, отраслевые отделы администрации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1 "Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района" |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования, отраслевые отделы администрации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятие 2 "Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района и контроль ее выполнения" |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования, отраслевые отделы администрации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.2003 | Мероприятие 3 "Ежегодная разработка комплексного Плана мероприятий администрации Чамзинского муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения" |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования, отраслевые отделы администрации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Мероприятие 4 "Подготовка доклада Главы Чамзинского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Чамзинского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период" |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования, отраслевые отделы администрации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Мероприятие 5 "Размещение документов стратегического планирования в автоматизированной информационной системе "Управление" (ГАС Управление)" |  | Администрация Чамзинского муниципального района ,отдел экономики и прогнозирования, отраслевые отделы администрации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе "Экономическое развитие Чамзинского муниципального района" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План мероприятий, направленный на сопровождение и продвижение перспективных инвестиционных ниш |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Срок реализации мероприятия | Показатель и его целевое значение, ожидаемый результат реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| Задача 1. Определение инвестиционного потенциала муниципального образования и формирование инвестиционных паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация сбора и анализ достоверной статистической информации о состоянии экономики муниципального образования | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 01.04.2022 г. | Информационная открытость органов местного самоуправления, привлечение новых инвесторов в район, повышение инвестиционной привлекательности района |  |  |
| 1.2. |  | Оценка инвестиционного потенциала | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 01.04.2022 г. |  |  |  |
| 1.3. |  | Определение структуры инвестиционного паспорта | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 01.04.2022 г. |  |  |  |
| 1.4. |  | Подготовка и разработка проекта инвестиционного паспорта | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 01.04.2022 г. |  |  |  |
| 1.5. |  | Утверждение инвестиционного паспорта, определение способов и методов его распространения | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  | 01.04.2022 г. |  |  |  |
| Задача 2. Инвентаризация свободных инвестиционных площадок и земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Исследование свободных инвестиционных площадок (неиспользуемых земельных участков, зданий, сооружений) | Экономическое управление Администрации Чамзинского муниципального района |  | 01.04.2022 г. | Увеличение числа налогооблагаемых земельных участков, вовлечение ранее неиспользованного имущества в оборот, увеличение поступлений в бюджет |  |  |
| 2.2. |  | Сбор и обобщение сведений о состоянии и характеристиках данных объектов | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  | 01.04.2022 г. |  |  |  |
| 2.3. |  | Формирование перечня свободных инвестиционных площадок и земельных участков | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  | 01.04.2022 г. |  |  |  |
| Задача 3. Отбор инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой под новые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Анализ и сбор инвестиционных площадок и земельных участков |  | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.04.2022 г. | Привлечение новых инвесторов, увеличение объема привлеченных средств, формирование благоприятного инвестиционного климата |
| Задача 4. Выявление перспективных инвестиционных ниш свободных для развития производства, создания новых рабочих мест и кооперационных цепочек с местными товаропроизводителями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Анализ целевой аудитории |  | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.04.2022 г. | Привлечение новых инвесторов, увеличение объема привлеченных средств, формирование благоприятного инвестиционного климата |
| 4.2. |  | Анализ уровня конкуренции на рынке |  | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.04.2022 г. |  |
| Задача 5. Формирование реестра перспективных инвестиционных ниш для потенциальных инвесторов с детальной характеристикой конкурентных преимуществ их размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Оценка перспективности и доходности ниши |  | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 15.04.2021 г. | Привлечение новых инвесторов, увеличение объема привлеченных средств, формирование благоприятного инвестиционного климата |
| 5.2. |  | Анализ рисков и будущего развития ниши |  | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 15.04.2021 г. |  |
| 5.3. |  | Формирование рейтинга выбранных инвестиционных ниш |  | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 15.04.2021 г. |  |
| Задача 6. Сопровождение и "упаковка" инвестиционных ниш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Формирование финансовой модели проекта |  | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.09.2022 г. | Привлечение новых инвесторов, увеличение объема привлеченных средств, формирование благоприятного инвестиционного климата |
| 6.2. |  | Создание презентации проекта |  | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.09.2022 г. |  |
| 6.3. |  | Размещение проекта в сети Интернет |  | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.09.2022 г. |  |
| Задача 7. Формирование реальных мер поддержки, направленных на загрузку и освоение свободных инвестиционных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Производство бетона и изделий из бетона |  | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.09.2022 г. | Снижение административных барьеров, информационная открытость органов местного самоуправления |
|  |  | Методическая, информационная и организационная подержка субъектов инвестиционной деятельности |  | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.09.2022 г. |  |
| 7.2 |  | Строительство Убойной площадки для убоя животных (для обслуживания малых форм хозяйствования) |  | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.09.2022 г. |  |
|  |  | Методическая, информационная и организационная подержка субъектов инвестиционной деятельности |  | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  | 01.09.2022 г. |  |