Утверждена

постановлением администрации

Чамзинского муниципального района

от_31.08.2015года  №_741_

П А С П О Р Т

муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года, № 1050 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». |
| Заказчик программы | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. |
| Разработчик программы | Отдел промышленности, транспорта, строительства и архитектуры администрации Чамзинского муниципального района РМ. Администрации городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района РМ. Организационный отдел администрации Чамзинского муниципального района РМ. |
| Исполнители программы | - Отдел промышленности, транспорта, строительства и архитектуры администрации Чамзинского муниципального района РМ; - организационный отдел администрации Чамзинского муниципального района администрации Чамзинского муниципального района РМ; Администрации городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района РМ (по согласованию). |
| Цели и задачи программы | Целями Программы являются: комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства; формирование рынка доступного жилья, в том числе жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; комплексное решение проблемы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Задачи Программы: создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве; создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе жилья экономкласса; повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья; создание условий для снижения административных барьеров в строительстве; комплексное решение вопросов по устойчивому развитию жилищного строительства, стимулирование развития жилищного строительства в Чамзинском муниципальном районе; обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями; упрощение порядка предоставления земель под малоэтажное жилищное строительство и индивидуальное жилищное строительство, в том числе жилищно-строительным кооперативам; обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой; обеспечение жильем молодых семей; предоставление детям-сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; строительство автомобильных дорог; строительство сетей водоснабжения; строительство сетей водоотведения; строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки. В экономике: содействие экономическому развитию района за счёт развития предприятий строительной отрасли и строительных материалов, занятости населения на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии, улучшению жилищной и социальной инфраструктуры населённых пунктов района. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы | Увеличение годового объема ввода жилья с 3,549 тыс. кв. метров общей площади в 2010 году до 14,5 тыс. кв. метров общей площади в 2025 году; рост обеспеченности населения жильем с 25,5 кв. метра на 1 человека в 2009 году до 0,45 кв. метра на 1 человека в 2025 году; ежегодное увеличение доли семей, которым доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, на 2 %; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств: федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году в общей численности молодых семей, включенных в список молодых семей-участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году; численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении (на начало финансового года); численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями (на начало финансового года); численность обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированного жилого помещения (в течение финансового года); численность обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по договорам социального найма (в течение финансового года); доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, к общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма, к общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями; строительство автодороги по ул. К.Белоус и А.Осипова в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия длиной 0,8275 км и обеспечение ввода жилья в количестве 10 домов не менее 1400 кв. метров; строительство автомобильных дорог по ул. Юбилейная, Н.А.Алеева, Весенняя, Рождественская, части ул. Новоселов и объездной в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 2, 54 км. ; строительство автомобильной дороги по ул. Степана Эрьзи в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 2, 38 км.; строительство автомобильной дороги по ул. Набережная в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -1,49 км.; строительство автомобильной дороги по ул. Рабочая в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -1,38 км.; строительство автомобильной дороги по ул. Пролетарская в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -0,484 км.; строительство автомобильной дороги по ул. Мордовская в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -0,28 км.; строительство автомобильной дороги по ул. Коммунарская в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -0,81 км.; строительство автомобильной дороги по ул. Ленина в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -1,0 км.; строительство сетей водоснабжения по ул. К.Белоус, А.Осипова, Юбилейная, Н.А.Алеева, Весенняя, Рождественская, Новоселов в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 2, 7 км.; строительство сетей водоснабжения по ул. Степана Эрьзи в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 1,9 км.; строительство сетей водоотведения по ул. К.Белоус, А.Осипова, Юбилейная, Н.А.Алеева, Весенняя, Рождественская, Новоселов в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 2, 9 км.; строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул. Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп. Чамзинка (водоотведение)- протяженностью 5,1 км. |
| Основные мероприятия программы | Программа реализуется через план мероприятий по развитию городских и сельских территорий в Чамзинском муниципальном районе РМ . |
| Сроки реализации | Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Чамзинского муниципального района» - 2015 – 2025 годы; Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» - 2017-2025 годы. |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Чамзинского муниципального района» - приложение №1 к программе; подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» - приложение №2 к программе. |
| Источник и объем финансирования | Объем финансирования Программы составляет – 562 808,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 312 413,31 тыс. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия – 78 447,37 тыс. рублей; районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 3 321,0 тыс. рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- 1 838,786 тыс. рублей; бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия -842,5 тыс. рублей За счёт средств внебюджетных источников – 165 945,89 тыс. рублей, в том числе: по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей Чамзинского муниципального района" -282 171,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 76 255,18 тыс. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия - 36 649,68 тыс. рублей; районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 3 321,0 тыс. рублей; За счёт средств внебюджетных источников – 165 945,89 тыс. рублей. по подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия" – 12 511, 0 тыс. рублей в том числе за счет средств: республиканского бюджета Республики Мордовия - 12 511, 0 тыс. рублей, в том числе по мероприятию: формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями - 101,0 тыс. рублей; предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа – 12 410,0 тыс. рублей; по мероприятию - строительство автомобильных дорог – 230 326,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета -199 114,13 тыс. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия -28 908,69 тыс. рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия -1 613,786 тыс.рублей; бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 689,5тыс. рублей, в том числе: строительство автодороги по ул. К.Белоуса и А. Осипова в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 7 284,0 тыс. рублей в том числе за счет средств: федерального бюджета -7 138,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Мордовия – 72, 85 тыс. рублей бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия -72, 85 тыс. рублей; строительство автомобильных дорог по ул. Юбилейная, Н.А.Алеева, Весенняя, Рождественская, части ул. Новоселов и объездной в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия-79 856, 04 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета -78 258, 919 тыс. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия – 798,56 тыс. рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 798,56 тыс. рублей; строительство автомобильной дороги по ул. Степана Эрьзи и объездной в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия - 74 237,666 тыс. рублей в том числе за счет средств: федерального бюджета – 72 752,91 тыс. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия -742,376 тыс. рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия -742,376 тыс. рублей; строительство автомобильной дороги по ул. Набережная в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 12 836, 7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: республиканского бюджета Республики Мордовия –12 708, 3 тыс. рублей; бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия -128, 4 тыс. рублей; строительство автомобильной дороги по ул. Рабочая в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 9 907, 80 тыс. рублей, в том числе за счет средств: республиканского бюджета Республики Мордовия-9 808,70 тыс. рублей; бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 99,1 тыс. рублей; строительство автомобильной дороги по ул. Пролетарская в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия -4 404,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: республиканского бюджета Республики Мордовия- 4 359,90 тыс. рублей бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 44, 0 тыс. рублей; строительство автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Коммунарская, ул. Мордовская в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 41 800,0 тыс. рублей в том числе: федерального бюджета -40 964,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Мордовия – 418,0 тыс. рублей бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия -418,0 тыс. рублей; по мероприятию – строительство сетей водоснабжения -13 800,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета 13 524,0 тыс.рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия -138,0 тыс.рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия -138,0 тыс.рублей в том числе: строительство сетей водоснабжения по ул. К.Белоус, А.Осипова, Юбилейная, Н.А.Алеева, Весенняя, Рождественская, Новоселов в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- 8 100,0 тыс.рублей в том числе за счет средств: федерального бюджета -7 938,0 тыс.рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия - 81,0 тыс.рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия - 81,0 тыс.рублей; строительство сетей водоснабжения по ул. Степана Эрьзи в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- 5 700,0 тыс.рублей в том числе за счет средств: федерального бюджета 5 586,0 тыс.рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия -57,0 тыс.рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия-57,0 тыс.рублей; по мероприятию - строительство сетей водоотведения - 24 000,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета -23 520,0 тыс.рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия - 240,0 тыс.рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия-87,0 тыс.рублей; бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия-153,0 тыс.рублей в том числе: строительство сетей водоотведения по ул. К.Белоус, А.Осипова, Юбилейная, Н.А.Алеева, Весенняя, Рождественская, Новоселов в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- 8 700,0 тыс.рублей в том числе за счет средств: федерального бюджета -8 526,0 тыс. рублей; республиканского бюджета республики Мордовия -87,0 тыс.рублей; бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия-87,0 тыс.рублей; строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул. Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (водоотведение)- 15 300,0 тыс.рублей в том числе за счет средств : федерального бюджета – 14 994,0 тыс.рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия – 153,0 тыс.рублей; бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия-153,0 тыс.рублей. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов будут ежегодно уточняться исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы должна обеспечить достижение в 2025 году следующих показателей (по сравнению с 2009 годом): улучшение жилищных условий населения района (рост жилищной обеспеченности с 25,9 кв. метра на человека до 45,0 кв. метра); эффективное и целенаправленное использование финансовых средств федерального, республиканского и местных бюджетов в интересах стимулирования спроса и предложения на рынке жилья; увеличение годового объема ввода жилья с 3,549 тыс. кв. метров общей площади в 2010 году до 14,5 тыс. кв. метров в 2025 году; - увеличение годового объема ввода малоэтажного жилья со 3,549 тыс. кв. метров общей площади в 2010 году до 14,5 тыс. кв. метров в 2025 году; - достижение годового объема ввода стандартного жилья до 10,0 тыс. кв. метров в 2025 году; - обеспечить жильем 142 молодых семей; - создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; - снижение доли ветхого и аварийного жилья до 0,5 % к 2025 году; - улучшение жилищных условий военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, вынужденных переселенцев и других групп населения, обеспечение жильем которых осуществляется за счет средств федерального бюджета; - сокращение сроков строительства жилых домов за счет снижения административных барьеров; - повышение качества строительства жилья; - создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, развитие строительных предприятий и организаций, повышение квалификации кадров в строительной отрасли; - снижение социальной напряженности в районе в части обеспечения благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; - создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот; - обеспечение 11 человек из указанной категории благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения; - построить автодорогу по ул. К. Белоуса и А. Осипова в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – длиной 0, 8275 км. и обеспечить ввод жилья в количестве 10 домов не менее 1400 кв. метров; - построить автомобильные дороги по ул. Юбилейная, Н.А. Алеева, Весенняя, Рождественская, части ул. Новоселов и объездной в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 2, 54 км. ; - построить автомобильную дорогу по ул. Степана Эрьзи и объездной в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 2, 38 км.; - построить автомобильную дорогу по ул. Набережная в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -1,49 км.; - построить автомобильную дорогу по ул. Рабочая в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -1,38 км.; - построить автомобильную дорогу по ул. Пролетарская в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -0,484 км.; - построить автомобильные дороги по ул. Ленина, ул. Коммунарская. ул. Мордовская в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – протяженностью -2,09 км.; - построить сети водоснабжения по ул. К.Белоус, А.Осипова, Юбилейная, Н.А.Алеева, Весенняя, Рождественская, Новоселов в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 2, 7 км.; - построить сети водоснабжения по ул. Степана Эрьзи в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 1,9 км.; - построить сети водоотведения по ул. К.Белоус, А.Осипова, Юбилейная, Н.А.Алеева, Весенняя, Рождественская, Новоселов в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия- протяженностью 2, 9 км. - построить сети инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул. Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (водоотведение) - протяженностью 5,1 км. |
| Анализ рисков реализации муниципальной Программы. | Основными рисками Программы являются: - риски не достижения конечных результатов Программы; - риски недофинансирования Программы. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель в процессе реализации Программы. |
| Методика оценки эффективности муниципальной Программы. | Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной Программы. |
| Механизм реализации Программы и контроль за ходом выполнения её основных мероприятий | Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Чамзинского муниципального района РМ по промышленности, транспорту и строительству, контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района РМ. Администрация Чамзинского муниципального района РМ, представляет в срок до 20 января года, следующего за отчетным, в Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия отчеты о ходе реализации Программы. |