
             Администрация Чамзинского муниципального района     
Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014г.                                                                                                  №839
р.п.Чамзинка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию систем водоснабжения и водоотведения, организации работы по очистке территорий и приведению в нормативное состояние мест захоронений в  населенных пунктах Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 год
     Во исполнение Федеральных законов от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 12 января 1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и в целях реализации мероприятий по благоустройству  населенных пунктов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, администрация Чамзинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по развитию систем водоснабжения и водоотведения, организации работы по очистке территорий и приведению в нормативное состояние мест захоронений в  населенных пунктах Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 год (далее – План).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района Республики Мордовия:

принять меры по реализации Плана в пределах своей компетенции;
разработать и принять планы мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований, а также по организации работы по очистке территорий и приведению в нормативное состояние мест захоронений в  населенных пунктах Чамзинского муниципального района  Республики Мордовия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чамзинского муниципального района М.П.Храмову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.
Глава администрации

Чамзинского муниципального района                                             В.Г.Цыбаков
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Чамзинского муниципального

района Республики Мордовия

от 13.10.2014г. №839
План
мероприятий («дорожная карта») по развитию систем водоснабжения и водоотведения, организации работы по очистке территорий и приведению в нормативное состояние мест захоронений в  населенных пунктах Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия на 2014 год
1. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» призвана повысить эффективность и качество предоставления жителям сельских и городских поселений района жилищно-коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения, улучшить состояние санитарно-эпидемиологической обстановки и внешнего облика территории, санитарно-эпидемиологическое состояние мест захоронений и создать комфортные условия для посещения населением  мест захоронений.

2. Цели «дорожной карты»

2. Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

3. Целями организации работы для реализации задач по очистке территорий являются:

улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и внешнего облика территории;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

4. Целями приведения в нормативное состояние мест захоронений в населенных пунктах Чамзинского муниципального района Республики Мордовия являются:
улучшение санитарно-эпидемиологического состояния мест захоронений; 
создание комфортных условий для посещения населением мест захоронений на кладбищах;

обеспечение качественного содержания, эксплуатации и ремонта места погребения и сооружений на кладбищах.

	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Ответственный 

за исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения

	1.

	Организовать работу по завершению установки приборов учёта расхода энергоресурсов, а также постановку на коммерческий учет приборов учета, в том числе ранее установленных (учитывая возможность подключения узлов учета к АСКУПЭ)

Обеспечить оплату за поставленные энергоресурсы только на основании показаний приборов учета.
	до 1октября 2014г.

	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
руководителями предприятий  МП «Водоканал» (по согласованию), МП «Чамзинкаводоканал» (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 

Сысоев С.В. - директор МП «Водоканал» ( по согласованию),
Ермин Я.М. - директор МП «Чамзинкаводоканал» ( по согласованию)

	2
	Определить объемы расходов, необходимых для разработки смет и типовых проектов установки приборов учета на системы водоснабжения (на скважинах, у потребителя)
	до 01 октября 2014г.
	Администрация Чамзинского муниципального района во взаимодействии с  руководителями водоснабжающих предприятий (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Ермин Я.М. - директор МП «Чамзинкаводоканал» ( по согласованию),

 Сысоев С.В. -директор МП «Водоканал» ( по согласованию)

	3
	Организовать установку приборов учета на системы водоснабжения (на скважинах, у потребителя). 
Обеспечить оплату поставленных энергоресурсов только на основании показаний приборов учета


	до 01 ноября 2014г.
	Администрация Чамзинского муниципального района во взаимодействии с  руководителями водоснабжающих предприятий (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Ермин Я.М. - директор МП «Чамзинкаводоканал» (по согласованию),
 Сысоев С.В. - директор МП «Водоканал»( по согласованию)

	4
	Разработать мероприятия на основании энергоаудиторских обследований по реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, определить необходимый объем затрат.
	до 01 ноября 2014г.
	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений: 

Рябышев С.В.(по согласованию),

 Пыресева А.В.
(по согласованию),

 Ульянов А.А.(по согласованию)

	5
	Организовать разработку типовых смет и типовых проектов на  реконструкцию объектов холодного водоснабжения и водоотведения:
а)разработка ПСД на капитальный ремонт Карсаковского водовода;

б)разработка ПСД на перекладку сетей водоснабжения, водоотведения;

в)строительство станции фильтрации питьевой воды;

г)строительство КНС. 


	До 31 декабря 2014г.
	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
главами  поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений: 

Рябышев С.В.(по согласованию),

 Пыресева А.В.
(по согласованию),

 Ульянов А.А.(по согласованию)

	6
	Организовать разработку типовых смет и проектов на септики и вспомогательные сооружения
	До 31 декабря 2014г.
	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
главами  поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений: 

Рябышев С.В.(по согласованию),

 Пыресева А.В.
(по согласованию),

 Ульянов А.А.(по согласованию)

	7
	Внести  в муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мероприятия по водоотведению.
	До 01 октября 

2014 г.
	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
главами  поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

	8
	В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №  645 «Об  утверждении типовых  договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» заключить договора с населением согласно типовым договорам:

- холодного водоснабжения;

- водоотведения;
- единому договору холодного водоснабжения и водоотведения;
-договору по транспортировке холодной воды; 

-договору по транспортировке сточных вод
	В течение 2014 года
	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с  руководителями водоснабжающих предприятий (по согласованию)
	Сысоев С.В. - директор МП «Водоканал» ( по согласованию),
Ермин Я.М. - директор МП «Чамзинкаводоканал» (по согласованию)

	9
	Определить источники финансирования  на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в Чамзинском муниципальном районе.


	До 31 декабря 2014г.
	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
главами  поселений (по согласованию)
	Вяткина Ю.А. -  Начальник Финансового управления, заместитель главы администрации Чамзинского района совместно с главами поселений (по согласованию)

	10

	Предусмотреть средства в бюджете городских и сельских поселений для модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.
	до 20 декабря 2014 года

	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
главами   поселений (по согласованию)
	Вяткина Ю.А. -  Начальник Финансового управления, заместитель главы администрации Чамзинского района совместно с главами поселений (по согласованию)

	11
	Обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов и сетей  водоснабжения и водоотведения в Чамзинском муниципальном районе, в том числе предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности в качестве залога в целях обеспечения кредита.

	в течение года 


	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
главами  поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Настина С.М. - начальник юридического отдела

Розова Т.А. - начальник отдела муниципального имущества

	12

	Организовать работу по подбору Банка-партнера в целях кредитования мероприятий по модернизацию систем холодного водоснабжения и водооотведения в Чамзинском муниципальном районе.


	до 31 января 2015 года

	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Вяткина Ю.А. - Начальник финансового управления, заместитель главы администрации Чамзинского района

	13
	Организовать привлечение инвестиций для реализации мероприятий по модернизации  инженерных систем в Чамзинском муниципальном районе


	до 31 января 2015 года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Главы поселений

Рябышев С.В. (по согласованию),  

Пыресева А.В.(по согласованию), 
Ульянов А.А.( по согласованию)

	14

	Разработать предложения и организовать заключение энергосервисных контрактов (договоров) на территории Чамзинского муниципального района.
	В течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Настина С.М. - начальник юридического отдела

Главы поселений:
Рябышев С.В. (по согласованию), 
Пыресева А.В.(по согласованию), 
Ульянов А.А. (по согласованию)

	15
	Взаимодействие с ООО «Саранский расчетный центр»; заключение договоров ООО «СРЦ» с РСО и обслуживающими организациями в целях совершенствования системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги и улучшения качества обслуживания населения;
	В течение года
	Глава администрации Чамзинского муниципального района, 
РСО (по согласованию), обслуживающие организации (по согласованию), 
ООО «СРЦ» (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Ермин Я.М. - директор МП «Чамзинкаводоканал» ( по согласованию),

 Сысоев С.В. - директор МП «Водоканал» ( по согласованию)

	16
	Организовать создание единой водоснабжающей организации, обслуживающей системы водоснабжения во всех сельских поселениях.

	До 01 декабря 2014г.
	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
Главы поселений:
Рябышев С.В. (по согласованию), 
Пыресева А.В.(по согласованию),
Ульянов А.А.( по согласованию)

	17
	Разработать нормативный акт о возмещении части затрат единой водоснабжающей организации на территории  Чамзинского муниципального района.
	 До 01 декабря 2014г.
	Администрация Чамзинского муниципального района 
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Настина С.М. - начальник юридического отдела

	18
	Принять участие в обучающих семинарах с представителями органов местного самоуправления, управляющих организаций по вопросам изменения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района во взаимодействии с главами администраций
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района

	19
	Размещать в СМИ информацию об изменениях законодательства и принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства


	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений
	Храмова М.П. -  Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Главы администраций городских и сельских поселений:
Рябышев С.В. (по согласованию), 
Пыресева А.В.( по согласованию), 
Ульянов А.А.( по согласованию)

	20 
	 Обмен опытом организаций жилищно-коммунального обслуживания между муниципальными районами и г.Саранском


	В течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с предприятиями ЖКХ (по согласованию), администрациями поселений (по согласованию), собственниками жилых помещений.
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений: 

Рябышев С.В. (по согласованию), 
Пыресева А.В.( по согласованию), 
Ульянов А.А.( по согласованию)

	
	Разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения в поселениях с центральным водоснабжением и водоотведением.
	до 01 октября 2014г.
	Администрация Чамзинского муниципального района 
	Храмова М.П. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

	II. Мероприятия по организации работы в целях реализации задач по очистке территорий

	21
	Мониторинг  организации системы сбора, вывоза мусора и очистки территорий в сельских  и городских поселениях Чамзинского муниципального района Республики Мордовия:
а)анализ имеющихся генеральных схем очистки территорий;
б)наличие санкционированных мест вывоза и захоронения ТБО;

в)наличие несанкционированных свалок;

г)информация об организации, осуществляющей сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
	до 20 января 2015 г.


	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений: 

Рябышев С.В. (по согласованию), 
Пыресева А.В.( по согласованию), 
Ульянов А.А.( по согласованию)

	22


	Мониторинг состояния имеющейся свалки для вывоза ТБО и инфраструктуры по очистке, сбору и вывозу отходов.
	до 20 января 2015г


	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Тулисов В.М.- Директор ООО «САХ»  ( по согласованию)

	23
	Определить объемы необходимой реконструкции существующей инфраструктуры и необходимость нового строительства объектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (составить дефектные акты, ведомости)


	До 01 октября 2014г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Тулисов В.М.- Директор ООО «САХ»  ( по согласованию)

	24
	Разработать сметы и проекты на реконструкцию  объектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия
	До 01 марта 2015г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Тюрякин А.Ю.  - Заместитель главы администрации по строительству, промышленности и транспорту

 

	25


	Организовать разъяснительную работу среди работающего населения муниципальных образований по:
   а)прививанию экологической культуры;

   б)разделению сбора мусора на рабочем месте;

   в)содержанию в порядке территории, прилегающей к зданию места работы, дому.
Организовать разъяснительную работу среди населения по содержанию территории дома в порядке
	в течение года


	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	26
	Разработать и утвердить:
  а) генеральные схемы благоустройства (уборки) территории населенных пунктов сельских и городских поселений;
   б)муниципальных норм, регламентирующих процесс обращения с твердыми бытовыми отходами
	До 01.01. 

2015 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	27
	Разработать и утвердить схемы сбора и вывоза мусора в каждом сельском поселении Чамзинского муниципального района:       
  а)определение организаций, осуществляющих сбор и вывоз ТБО;

 б)определение мест сбора мусора в сельском поселении на каждой улице;

 в)утверждение графиков сбора мусора и ответственных лиц;

 г)оказать содействие в организации заключения договоров населением с обслуживающими организациями на вывоз отходов
	До 01.11. 2014 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	28
	Организовать своевременную ликвидацию стихийно образовавшихся свалок, проводить работу по выявлению нарушителей и информированию контролирующих органов о фактах загрязнения для принятия мер воздействия
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	29
	Организовать подготовку и установку дополнительных запрещающих вывесок-«аншлагов» в местах несанкционированного выброса твердых бытовых отходов
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	30
	Взять под контроль своевременную уборку с территории населенных пунктов мусора и снега
	постоянно
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	31
	Организация месячников по уборке территорий поселений, субботников
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	III. Мероприятия по организации работы в сельских населенных пунктах по содержанию мест захоронений


	32


	Проведение инвентаризации кладбищ в целях определения их состояния и объема необходимых мероприятий по восстановлению и приведению в надлежащее санитарное состояние (включая разовые затраты)
	до 25 марта 2015г.


	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	33
	 Оформление в муниципальную собственность земельных участков, на которых расположены сельские кладбища
	В течении года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Розова Т.А. - начальник отдела муниципального имущества

 

	34
	Разработка проектных решений по восстановлению и приведению в надлежащее санитарное состояние мест захоронений (включая ограждения кладбищ)
	до 15 мая 

2015 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Тюрякин А.Ю. - Заместитель главы администрации по строительству, промышленности и транспорту

	35
	Организовать работу по благоустройству кладбищ (очистка от засохших деревьев и кустарников, мусора, от ветхих надгробных сооружений). 

Провести разъяснительную работу с населением о необходимости уборки кладбищ
	В течении года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	36
	Организовать разработку типовых решений на строительство дорог к местам захоронения в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия 
	До 01 декабря 2014 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Тюрякин А.Ю. - Заместитель главы администрации по строительству, промышленности и транспорту

 

	37
	Разработка конкурсной документации для объявления конкурса на отбор подрядной организации для обслуживания кладбищ
	До 01 декабря 2014 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Настина С.М. - начальник юридического отдела

 

	38
	Выбор единой обслуживающей организации для передачи в установленном порядке в хозяйственное ведение, оперативное управление или аренду мест захоронений с возложением на нее обязанностей по содержанию, эксплуатации, благоустройству, реконструкции и ремонту кладбищ и сооружений на них (обслуживание кладбищ)
	До 01 апреля 2015г.


	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

 Настина С.М. - начальник юридического отдела


                                          Пояснительная записка
к проекту постановления администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию систем водоснабжения и водоотведения, а так же по организации работы в целях реализации задач по очистке территорий и по приведению в нормативное состояние мест захоронений в  населенных пунктах Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 год.
Разработка данного Плана мероприятий связана с реализацией Федерального закона №89-ФЗ от 24 июня 1998 года "Об отходах производства и потребления", Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»,  Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения позволит повысить качество предоставляемых коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению, а так же качество поставляемой к потребителям воды, снизить количество нештатных ситуаций на водопроводе и объектах водоснабжения и водоотведения, подключить население к централизованному водоснабжению, что позволит улучшить уровень жизни граждан.

Проведение мероприятий по очистки территории и по приведению в нормативное состояние мест захоронений в сельских населенных пунктах позволит улучшить состояние окружающей среды, мест захоронений, повысить уровень благоустройства сельских поселений муниципальных образований Республики Мордовия.

Данный План разработан с целью координации действий различных органов, участвующих в реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, а так же по организации работы в целях реализации задач по очистке территорий и по приведению в нормативное состояние мест захоронений в населенных пунктах Чамзинского муниципального района  Республики Мордовия, а так же контроля за ходом их реализации.


