
Администрация Чамзинского муниципального района     
   Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014г.                                                                                                  №840
р.п.Чамзинка

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Чамзинского муниципального района  
Республики Мордовия
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях реализации мероприятий по модернизации объектов, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, комплексному переводу многоквартирных домов, расположенных на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на энергоэффективные источники тепловой энергии, администрация Чамзинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.


2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, на территории которых расположены многоквартирные дома:


 - принять меры по реализации Плана в пределах своей компетенции;


 - разработать и принять План мероприятий по переводу систем отопления и горячего водоснабжения на энергоэффективные технологии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чамзинского муниципального района М.П.Храмову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава администрации

Чамзинского муниципального района                                             В.Г.Цыбаков
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Чамзинского муниципального

района Республики Мордовия

от 13.10.2014г. №840
                                                              План

мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Чамзинского муниципального района  Республики Мордовия

1. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит повысить эффективность и качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, предотвратить потери тепловой энергии при ее транспортировке от источника до потребителя, а также собственникам и нанимателям жилых помещений не зависеть от начала и окончания отопительного сезона. 

2. Модернизация центральных котельных и отопления путем ввода в эксплуатацию модульных котельных снизит количество аварийных ситуаций и повысит уровень качества предоставляемых коммунальных услуг.

                                                      2. Цели «дорожной карты»

3. Целью «дорожной карты» является координация действий различных органов, участвующих в реализации мероприятий по модернизации сетей и источников теплоснабжения, а также контроль за ходом их реализации.
4. Целями организации работы по отоплению с помощью модульных котельных и модернизации центральных котельных являются:

повышение уровня качества предоставляемых коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению;

исключение нештатных ситуаций.
5. Целями организации работы по комплексному переводу систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов на индивидуальное отопление являются:
предотвращение потери тепловой энергии при ее транспортировке от источника до потребителя;

независимость собственников и нанимателей жилых помещений от начала и окончания отопительного сезона;
контроль потребления тепловой энергии собственниками и нанимателями;
расчет собственниками и нанимателями за фактически потребленные энергоресурсы.

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Ответственный 

за исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Организационные и первоочередные мероприятия

	1

	Организовать работу по завершению установки приборов учёта расхода энергоресурсов, а также постановку на коммерческий учет приборов учета, в том числе ранее установленных (учитывая возможность подключения узлов учета к АСКУПЭ)

Обеспечить оплату за поставленные энергоресурсы только на основании показаний приборов учета


	до 1 октября 2014г.

	Администрация Чамзинского муниципального района совместно с ресурсоснабжающими предприятиями (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

	2
	Организовать работу по энергетическому обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории Чамзинского муниципального района


	2014-2015 гг.
	Администрации поселений (по согласованию)совместно с обслуживающей организацией (по согласованию)
	Главы администраций городских и сельских поселений: 

Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)

	3

	В соответствии с Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 643"Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения" организовать заключение договоров горячего водоснабжения между   ресурсоснабжающей организацией и населением согласно типового договора горячего водоснабжения.
	В течении года

	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству совместно с теплоснабжающими предприятиями  (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бузинов Н.В. - директор теплоснабжающего предприятия (по согласованию)

	II. Мероприятия по реализации финансового и правового механизма модернизации

	4
	Организовать разработку типовых смет и типовых проектов на строительство модульных котельных, модернизацию центральных котельных и переустройство помещения для индивидуального  отопления и горячего водоснабжения:
а)разработка ПСД на техперевооружение котельной №6;

б) разработка ПСД на техперевооружение котельной №8;

в) разработка ПСД на переустройство помещения для индивидуального  отопления и горячего водоснабжения.
	До 31.12. 

2014 г.
	Отдел ЖКХ совместно с главами поселений (по согласованию)
	Главы администраций городских и сельских поселений: 

Рябышев С.В. (по согласованию), Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)

	5
	Определить источники финансирования модернизации центральных котельных и перевода на энергоэффективные источники теплоснабжения. 


	до 01.10.2014 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Вяткина Ю.А. -  Начальник финансового управления, заместитель главы администрации Чамзинского района совместно с главами поселений (по согласованию)

	6

	Предусмотреть средства в бюджете городских и сельских поселений для модернизации объектов коммунального хозяйства.
	до 01.10.2014 г.

	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Вяткина Ю.А. -  Начальник финансового управления, заместитель главы администрации Чамзинского района

	7
	Разработать нормативные правовые акты по предоставлению малоимущим гражданам единовременной денежной компенсации части расходов по оплате затрат  в случае  комплексного перевода многоквартирного дома на индивидуальное отопление.
	До 31.12. 2014 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Настина С.М.  – начальник юридического отдела, 

Совместно с главами поселений:
Рябышев С.В. (по согласованию), Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)

	8
	Обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Чамзинском муниципальном районе, в том числе предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности в качестве залога в целях обеспечения кредита.

	в течение года 


	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию) 
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Настина С.М. - начальник юридического отдела

Розова Т.А. - начальник отдела муниципального имущества

	9

	Организовать работу по подбору Банка-партнера в целях кредитования мероприятий по модернизацию системы теплоснабжения и горячего и холодного водоснабжения и водооотведения в Чамзинском муниципальном районе.
	до 31 января 2015 года

	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Вяткина Ю.А. -  Начальник финансового управления, заместитель главы администрации Чамзинского района

	10
	Организовать привлечение инвестиций для реализации мероприятий по модернизации  инженерных систем в Чамзинском муниципальном районе


	до 31 января 2015 года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Главы поселений:
Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)

	11
	Организовать работу в целях принятия необходимых мер по реализации перехода на энергоэффективные технологии (включая энергосберегающие мероприятия, приведение в нормативное  состояние  количество потребителей,  поквартирные системы теплоснабжения).


	В течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с теплоснабжающими предприятиями (по согласованию), обслуживающими организациями (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Бузинов Н.В. - Директор ООО «Малахит» (по согласованию), 

Князев И.Г. - директор ООО «Обслуживающая организация» (по согласованию)

	12

	Разработать предложения и организовать заключение энергосервисных контрактов (договоров) на территории Чамзинского муниципального района.
	До 31.12.2014 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Настина С.М. - начальник юридического отдела

Главы поселений:
Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию).

	13
	Упорядочивание эксплуатации имущества теплового хозяйства и предоставления   услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в Чамзинском муниципальном районе

	В течении года
	Администрация Чамзинского муниципального района
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Настина С.М. - начальник юридического отдела

Розова Т.А. - начальник отдела муниципального имущества

	14
	Разработать механизм нормативно-правового регулирования перевода систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов в Чамзинском муниципальном районе на энергоэффективные технологии.
	01.11.2014 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Настина С.М. - начальник юридического отдела

	15
	Взаимодействие с ООО «Саранский расчетный центр»; заключение договоров ООО «СРЦ» с теплоснабжающими предприятиями в целях совершенствования системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги и улучшения качества обслуживания населения;
	 В течении года
	Глава администрации Чамзинского муниципального района, РСО (по согласованию), обслуживающие организации (по согласованию), ООО «СРЦ» (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Бузинов Н.В. - директор ООО «Малахит» (по согласованию)

	16
	Усовершенствование взаимодействия теплоснабжающей организации с обслуживающей многоквартирный жилой фонд организацией с учетом требований федерального и республиканского законодательства. 

	В течении года
	Глава администрации Чамзинского муниципального района, теплоснабжающие предприятия (по согласованию), обслуживающие организации (по согласованию).
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Бузинов Н.В. - директор ООО «Малахит» (по согласованию), 

Князев И.Г. - директор ООО «Обслуживающая организация» (по согласованию)

	17
	 Организовать переход на автономные источники отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов, социальных объектов и административных зданий с учетом технической и экономической целесообразности на территории Чамзинского муниципального района
	до 01.10.2014 г.
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию) 
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений: 

Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)

	18
	Участие в республиканской целевой программе  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»
 
	До 01.10.2014 года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Главы администраций городских и сельских поселений :
Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию).

	III. Информационно-методические мероприятия

	19
	Организовать разъяснительную работу с жителями МКД по вопросам комплексного перевода многоквартирного дома на индивидуальные источники отопления и горячего водоснабжения с учетом технической и экономической целесообразности такого перехода

	до 01.10. 2014 г.
	Отдел ЖКХ совместно с главами поселений (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

Главы поселений:
Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)

	20
	Принятие участия в обучающих семинарах с представителями органов местного самоуправления, управляющих организаций, ТСЖ и с собственниками помещений на уровне муниципальных образований по вопросам изменения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации и по вопросам, касающимся возможности заключения энергосервисных контрактов в многоквартирных домах


	в течение года
	Отдел ЖКХ совместно с главами поселений (по согласованию) 
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

Главы поселений:
Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)

	21
	Размещать в СМИ информацию об изменениях законодательства и принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства


	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Главы администраций городских и сельских поселений: 
Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)

	22
	 Обмен опытом организаций жилищно-коммунального обслуживания между муниципальными районами и г.Саранском
	В течении года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с предприятиями ЖКХ (по согласованию), администрациями поселений (по согласованию), собственниками жилых помещений.
	Храмова М.П. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений: 
Рябышев С.В (по согласованию)., Пыресева А.В. (по согласованию), Ульянов А.А.(по согласованию)


Пояснительная записка
Разработка данного Плана мероприятий связана с реализацией Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ", Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

План мероприятий позволит улучшить обеспечение модернизации систем и оборудования теплоснабжения в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия с точки зрения экономической и технической целесообразности применяемых технологий.

Перевод централизованных систем отопления и горячего водоснабжения на индивидуальное источники теплоснабжения предотвратит потерю энергии при ее транспортировке от источника до потребителя,  позволит собственникам и нанимателям жилых помещений не зависеть от начала и окончания отопительного сезона. Собственники и наниматели жилых помещений смогут контролировать потребление энергии в помещениях,  устанавливать  любую приемлемую температуру, вне зависимости от температуры наружного воздуха. Оплата будет производиться за фактическое потребление тепловой энергии, а не за нормативное потребление от котельной.

Модернизация центральных котельных и отопления с помощью модульных котельных снизит количество аварийных ситуаций и повысит уровень качества предоставляемых коммунальных услуг, позволит устранить возникающие проблемные вопросы  несоответствия нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Данный План разработан с целью координации действий различных органов, участвующих в реализации мероприятий по переводу многоквартирных домов на энергоэффективные источники теплоснабжения и модернизации центральных котельных, а так же контроля за ходом их реализации.


