Глава администрации Мокшалейского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Мокшалей

12.03.2015г.                                                                                          № 9

Об утверждении мероприятий по обеспечению безопасности

в период весеннего паводка в весенний период  2015 г.

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности  в период весеннего паводка в весенний период

- Утвердить дежурные бригады на гидротехнических сооружениях по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на них в период весеннего  половодья 2015 года;

3.   Контроль оставляю за собой

Глава Мокшалейского

сельского поселения                                                П.Г.Артюшкин

УТВЕРЖДАЮ

Глава   Мокшалейского

сельского поселения

__________ П.Г.Артюшкин

12.03.2015 г.

ПЛАН

организационных мероприятий Мокшалейского сельского поселения

по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод 2015 года

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие в заседании КЧСиОПБ с повесткой: "Организация и проведение работ по пропуску весенних паводковых вод 2015 г." | по плану | Председатель КЧС и ОПБ Чамзинского муниципального района Члены КЧС и ОПБ |  |
| 2 | Засыпка мешков грунтом (вручную) | до 15.03 | Администрация сельского поселения |  |
| 3 | Подвоз мешков к ГТС | до 20.03 | Администрация сельского поселения |  |
| 4 | Расчистка подъездных дорог к ГТС(бульдозером) | до 20.03 | Администрация сельского поселения |  |
| 5 | Очистка от снега и льда отверстий сооружения (вручную) | по мере необходимости | Администрация сельского поселения |  |
| 6 | Подготовить посты наблюдения за паводковой обстановкой. | до 20.03 | Администрация сельского поселения |  |
| 7 | Ведение наблюдения за изменением подъема воды. | на период паводка | Администрация сельского поселения |  |

Список дежурной  бригады на ГТС  по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на них в период весеннего  половодья 2015 года

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Артюшкин П.Г. | глава администрации |
| 2 | Арзамаскина Г.Н. | ведущий специалист с/а |
| 3 | Сухарников Н.А. | директор МБУ «Дом культуры» |
| 4 | Самылкина Г.Н. | культорганизатор МБУ «Дом культуры» |