Администрация Комсомольского городского  поселения 

Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня  2015 года








№ 98
р.п. Комсомольский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского  муниципального района Республики Мордовия на 2015 – 2018 годы»


В целях сохранения и развития сети автомобильных дорог местного значения в границах Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района
Постановляет:
        1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  на 2015 – 2018 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Главы  администрации 

Комсомольского городского поселения 

Чамзинского муниципального района



И.И.Жалилов
    УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

 администрации Комсомольского 

городского поселения 

от «29 » июня 2015г.   № 98
ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018гг»

2015г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018гг»

	Наименование 
программы
	«Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018гг»

	Основание 
для разработки 
программы
	((Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
(( Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



	Заказчик 
Программы
	Администрация Комсомольского городского  поселения 


	Разработчики 
Программы
	Администрация Комсомольского городского  поселения

	Сроки реализации 
Программы
	2015-2018 гг.


	Цель 
Программы
	- Развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и развитие автомобильных дорог.
– содействие экономическому и социальному развитию Комсомольского городского поселения, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети на территории поселения; 

- повышение безопасности движения при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг в поселении

	Основные задачи 
программы
	1. Обеспечение сохранности  автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

2.  сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта  дворовых территорий

	Исполнители программы
	Исполнители мероприятий программы определяются на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

	Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
ее социально- 
экономической 
эффективности

	-Улучшение транспортного обслуживания поселкового хозяйства и населения, проживающего в городском поселении, за счет  капитального ремонта  дорог и строительства новых;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

- Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах поселения. 

- Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.



	Объемы и источники финансирования
	- бюджет Комсомольского городского  поселения -  30 978 658,19 руб.

- федеральный бюджет  ___________

- республиканский бюджет - 15 827 569,10
- 2015г. - 15 485 996, из них Республиканский бюджет – 2427569,10
 2016г. - 15 485 996, из них Республиканский бюджет – 5 600 000
2017г. - 8 262 771, из них Республиканский бюджет – 2 400 000
2018г. -  10 720 000,  из них  Республиканский бюджет – 5 400 000



Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
1.1 Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

Автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

1.2 В настоящее время протяженность автомобильных дорог поселения составляет 48, в том числе 

асфальтированных дорог- 33 км.

грунтовых дорог- 15 км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения нормативных показателей дорог местного значения по городскому поселению,  необходимо увеличение средств, выделяемых на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог. Ежегодно требуется более 5-6  млн. рублей.

В связи с дефицитом бюджета, увеличение выделения средств на содержание  автомобильных дорог будет происходить поэтапно (увеличение 5 - 10% ежегодно).  

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы 2015-2018гг.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, дворовых территорий на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

строительство новых дорог по частному сектору  нового микрорайона (улицы: Новоселов, Кирилла Белоус, Юбилейная, А.Осипова и др.)

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков  автомобильных дорог,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по капитальному ремонту  автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, дворовых территорий.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков  автомобильных дорог,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Строительство новых дорог. Данные мероприятия будут  способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости финансирования. 
Система программных мероприятий Программы представлена в приложении №1.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет  муниципальный заказчик Программы – Администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, местного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными  органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на  строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам капитального ремонта и содержания автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. 

Исполнитель Программы – определяется  на основании федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».. 
Администрация Комсомольского городского поселения ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания поселкового хозяйства и населения, проживающего в городском поселении, за счет  капитального ремонта  дорог, строительства новых;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Приложение №1

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  на 2015-2018гг » по источникам финансирования и по годам.

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Финансирование

(всего средств)
	Средства федерального бюджета
	Республиканский бюджет
	Средства районного бюджета 
	Средства бюджета Комсомольского городского поселения
	Примечание

	2015 год

	1
	Строительство автомобильной дороги по ул.Новоселов в рп Комсомольский 
	2427 569,10
	
	2427569,10
	
	
	

	2
	Строительство пешеходного тротуара от ул.Цветочная до Храма
	474 076
	
	
	
	474076
	

	3
	Строительство автомобильной дороги от ул.Калинина до источника «Родник»
	1 064 350
	
	
	
	1064350
	

	4
	Ремонт  придомовых территорий многоквартирных жилых домов: д.1,2,5,6 – микро1, д.14-15 и д.21-22, д.26,д.32, д.43,д.9, участок объездной  дороги  от д.48а до д.49, 
проезд от  дома14 до д. 38а, 38б  Микро 2, дворовые территории д.  30, 32 микро-2, ;
ремонт дороги ул.Молодежная,  ремонт дороги  поворота с ул.Республиканской на ул.Цветочную 
	4 003 880
	
	
	
	4003880
	

	5
	Дворовая территория ул.Коммунистическая, д.1
	354 000,86
	
	
	
	354 000,86
	

	6
	Дворовая территория ул. Пионерская, д.26,30,34
	244 584,0
	
	
	
	244 584,0
	

	7
	Ремонт тротуара по ул. Республиканская
	395 000,33
	
	
	
	395 000,33
	

	8
	Дворовая территория МКД  Микрорайон 1, д.27-28
	1 126 000
	
	
	
	1 126 000
	

	9
	Дворовая территория МКД Микрорайон 2, д. 34-36
	1 428 000
	
	
	
	1 428 000
	

	10
	Ямочный ремонт дорог п.Комсомольский

	200 000
	
	
	
	200 000
	

	11
	Содержание дорог местного значения и тротуаров в зимний период
	620 000
	
	
	
	620 000
	

	ИТОГО
	12337460,29
	
	2427569,10
	
	9909891,19
	

	2016 год 

	1
	Площадка перед ТЦ «Родник»
	2400 000
	
	
	
	2 400 000
	

	2
	Ремонт тротуара от ул. Садовая 15а до ул. Т.Бибиной
	935 000
	
	
	
	935 000
	

	3
	Ремонт тротуара Микрорайон 1 от д. 32 до д.44
	266 584
	
	
	
	266 584
	

	4
	Ремонт дворовых территорий МКД, д. 38,39,40,42,44 Микрорайон 1
	2 414 663
	
	
	
	2 414 663
	

	5
	Ремонт дворовых территорий и проездов  Микрорайон2 д.14,35,42
	2 200 000
	
	
	
	2 200 000
	

	6
	Ремонт площадки возле кафе «Идилия»
	300 000
	
	
	
	300 000
	

	7
	Строительство тротуара  в районе  автостанции на пешеходный мост
	149 749
	
	
	
	149 749
	

	8
	Строительство дороги по ул. Кирилл Белоус
	2 900 000
	
	2 900 000
	
	
	

	9
	Строительство дороги по ул. А.Осипова
	2 700 000
	
	2 700 000
	
	
	

	10
	Ямочный ремонт дорог п.Комсомольский
	200 000
	
	
	
	200 000
	

	11
	Содержание дорог местного значения и тротуаров в зимний период
	620 000
	
	
	
	620 000
	

	12
	Изготовление ПСД на ремонт и строительство дорог, тротуаров
	400 000
	
	
	
	400 000
	

	ИТОГО 
	15 485 996
	
	5 600 000
	
	9 885 996
	

	2017 год 

	1
	Ремонт площадки перед МБУ Дом культуры Россия
	400 000
	
	
	
	400 000
	

	2
	Ремонт проездов и тротуаров ул.Садовая, д. 23, 25
	542 771
	
	
	
	542 771
	

	3
	Ремонт дворовых территорий МКД Микрорайона 1, д. 30,33,34, 29
	1 200 000
	
	
	
	1 200 000
	

	4
	Проезд от д.34 до д.25 Микрорайон 1
	900 000
	
	
	
	900 000
	

	5
	Строительство дороги по ул.Молодежная от дома 27 до д.36 
	1 400 000
	
	
	
	1 400 000
	

	6
	Строительство дороги по ул.Юбилейная
	2 400  000
	
	2 400 000
	
	
	

	7
	Ямочный ремонт дорог п.Комсомольский
	400 000
	
	
	
	400 000
	

	8
	Содержание дорог местного значения и тротуаров в зимний период
	620 000
	
	
	
	620 000
	

	9
	Изготовление ПСД на ремонт и строительство дорог, тротуаров
	400 000
	
	
	
	400 000
	

	ИТОГО
	8 262 771
	
	2 400 000
	
	5 862 771
	

	2018 год 

	1
	Ремонт дворовых территорий МКД  д.45,46,23  Микрорайон 1
	700 000
	
	
	
	700 000
	

	2
	Ремонт дворовых территорий по ул. Республиканская д.21,23
	400 000
	
	
	
	400 000
	

	3
	Ремонт дворовых территорий по ул.Парковая, д.1,2,4,6
	800 000
	
	
	
	800 000
	

	4
	Строительство и ремонт тротуара по ул. Ленина (четн. и нечетн. сторона)
	2000 000
	
	
	
	2000 000
	

	5
	Строительство дороги по ул.Н.А.Алеева
	2 400 000
	
	2 400 000
	
	
	

	6
	Строительство дороги по ул. Весенняя
	3000 000
	
	3000 000
	
	
	

	7
	Ямочный ремонт дорог п.Комсомольский
	400 000 
	
	
	
	400 000
	

	8
	Содержание дорог местного значения и тротуаров в зимний период
	620000
	
	
	
	620 000
	

	9
	Изготовление ПСД на ремонт и строительство дорог, тротуаров
	400 000 
	
	
	
	400 000
	

	ИТОГО
	10 720 000
	
	5 400 000
	
	5 320 000
	


Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом  складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом бюджета, выделением денежных средств  на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.
