|  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |
|  | о достижении целевых показателей программы субъекта Российской Федерации «Развитие автомобильных дорог регионального |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование программы) |  |
|  | или межмуниципального значения Республики Мордовия» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |
|  |  | за 2015 год |  |  |  |
|  |  | _Чамзинский муниципальный район |  |  |  |
| № п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | Величина показателя |  |  |
|  |  |  | По программе | В отчетном году | на 1 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения | км | Х | 250,2 | Х |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,0104 | 1,07 | 0,941 |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 2,0104 | 1,07 | 0,941 |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 1,07 | 1,07 | - |
| 5 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на | км | 90,07 | 90,07 | 90,07 |
|  | 31 декабря отчетного года, в том числе: |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Графы, содержащие знак «Х» не заполняются. |  |  |  |  |  |