                                                                                УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации  Чамзинского муниципального района от  17.11.2015 года, № 1053 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа 

«Развитие автомобильных дорог» на 2015-2018 годы в Чамзинском муниципальном районе, Республики Мордовия.

р.п.Чамзинка, 2015 г.

П А С П О Р Т

муниципальной программы

	Наименование Программы
	«Развитие автомобильных дорог на 2015 – 2018 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия.

	Основание для разработки
	Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

	Заказчик программы 
	Администрация Чамзинского муниципального района.

	Разработчик 
программы 
	Отдел промышленности, транспорта, строительства и архитектуры  Администрации Чамзинского муниципального района.

	Исполнители 
программы 
	· Отдел промышленности, транспорта, строительства и архитектуры  Администрации Чамзинского муниципального района;

·   Администрации городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района (по согласованию).

	Цели и задачи программы 
	Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияние на социально экономическое развитие Чамзинского муниципального района позволяет определить основную цель и задачи муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Чамзинского муниципального района на 2015 – 2018 годы» (далее – Программа).

Цель Программы – содействие экономическому и социальному развитию Чамзинского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети на территории района; повышение безопасности движения при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг в Чамзинском муниципальном районе.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

В экономике: 

содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом.

В социальной сфере: 

улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения.

В бюджетной сфере: 

Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры.

Оптимизация бюджетных расходов вследствие: 

Повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования.

В дорожном хозяйстве:

Формирование муниципальной  дорожной сети на основе  координируемого развития федеральных, автомобильных дорог республиканского значения.

	Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  местного значения. 

Протяженность участков автомобильных дорог местного значения прошедших капитальный ремонт и ремонт.

Количество отремонтированных железнодорожных переездов, отвечающих нормативному состоянию.

Протяженность построенных пешеходных тротуаров.

Протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах.

Количество изготовленных и установленных автопавильонов.

Протяженность построенных линий освещения вдоль автомобильных дорог.

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Наличие межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства общей протяженностью 240 км, капитальный ремонт дорожной сети с асфальтобетонным покрытием  – 10,0 км, увеличение  дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 12,0 км; снижение аварийности на дорогах района до 50%, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

	Основные 
мероприятия 
программы 
	Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий, созданию и ведению банка данных об их состоянии. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных  автомобильных дорог, инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог, реконструкция существующей улично-дорожной сети, строительство новых автомобильных дорог, капитальный ремонт существующих дорог, улучшение качества работ по обслуживанию улично-дорожной сети.

	Сроки реализации
	2015 – 2018 годы.

	Источник и объем 
финансирования 
	Объем финансирования Программы составляет –65 120,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района – 23 620,7 тысяч рублей. 

Объем финансирования по годам:

2015 год –  16 363,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района – 4 863,8  тысяч рублей;

2016 год –6 473,2 тысячи рублей, в том числе  за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского  муниципального района  –  

6 473,2 тысяч рублей;

2017 год –  16 074,0 тысячи рублей, в том числе  за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района –    6 074,0 тысяч рублей;

2018 год – 16 074,0 тысячи рублей, в том числе  за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района –  6 074,0 тысяч рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели показатели социально-экономической эффективности
	В результате реализации Программы к 2018 году  предполагается получить следующие результаты:

Увеличится:

протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 10 км;

количество отремонтированных железнодорожных переездов, отвечающих нормативному состоянию - 1 шт.;

протяженность построенных пешеходных тротуаров - 4 км;

протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах - 1,0 км;

протяженность построенных линий будут изготовлены и установлены 4 автопавильона;

освещения вдоль автомобильных дорог — 4,0 км;

Уменьшится:

смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2018 году на 4 человека (100 процентов) по сравнению с 2015 годом.

	Анализ рисков  реализации муниципальной Программы.  
	Основными рисками  Программы являются:

- риски не достижения конечных результатов  Программы;

- риски недофинансирования Программы.

Анализ рисков  реализации муниципальной Программы и принятие мер по  управлению ими осуществляет ответственный исполнитель  в процессе реализации Программы.

	Методика оценки эффективности  

муниципальной Программы.
	Методика оценки эффективности  муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам  реализации муниципальной Программы.

	Механизм реализации Программы и контроль за ходом выполнения её основных мероприятий
	Программа реализуется через план мероприятий по развитию УДС в Чамзинском муниципальном районе  на 2015-2018 годы. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Чамзинского муниципального района, контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Чамзинского муниципального района.


Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Транспорт — один из базовых элементов производственной и социальной структуры Республики Мордовия. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Чамзинского муниципального района. Однако она  не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

Не удовлетворительная  конъюктура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц. 

Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, связаны с социально-экономическим развитием района, которое характеризуется переходом от экономического спада к периоду стабилизации и развития. В связи с этим в управлении пассажирским транспортом менее значимы антикризисные задачи и все более существенны задачи долгосрочного планирования.

Для обеспечения комплексного социально-экономического развития Чамзинского муниципального района целесообразно в 2015—2018 гг. завершить формирование сети автомобильных дорог района путем сохранения существующей сети автодорог, ремонта мостов и строительства новых дорог, дополняющих сложившуюся структуру сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений относится к вопросам местного значения поселений.  Ответственность за них несет Администрация Чамзинского муниципального района. В настоящий момент 95 км дорог по улицам населенных пунктов Чамзинского муниципального района требуют благоустройства (Приложение 1).












Приложение 1

Перечень населенных пунктов Чамзинского муниципального района, требующих благоустройства улиц

	Наименование поселения
	Протяжённость автодорог (км)

	
	Всего
	В том числе с твёрдым покрытием

	Алексеевское сельское поселение
	12
	5,4

	Апраксинское сельское поселение
	4
	1,5

	Большемаресевское сельское поселение
	10
	4

	Большеремезёнское сельское поселение
	4,2
	0

	Кульминское сельское поселение
	16,5
	6

	Маломаресевское сельское поселение
	4
	0,8

	Медаевское сельское поселение
	20
	1,5

	Мичуринское сельское поселение
	21
	2

	Мокшалейское сельское поселение
	12,5
	0,5

	Отрадненское сельское поселение
	10,5
	0,5

	Пичеурское сельское поселение
	12,5
	6,5

	Сабурмачкасское сельское поселение
	14
	8

	Городское поселение Чамзинка
	44,7
	25,3

	Комсомольское городское поселение
	48
	33

	ИТОГО:
	240
	95


Создание на территории Чамзинского муниципального района современной перспективной сети автодорог требует активной работы по следующим направлениям:

— сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания и ремонта;

— концентрация ресурсов на объектах, подлежащих завершению строительства или реконструкции и объектах с высокой степенью готовности, а также на более важных объектах: дороги к перспективным селам и по маршрутам следования школьного автобуса;

— увеличение доли дорог высоких технических категорий;

— улучшение качества выполняемых работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и ремонту мостов;

— повышение технического уровня дорожной техники и материалов, которые во многом определяют качество и долговечность автодорог.


Содержание предлагаемых мероприятий:

1. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 22,0 км. Из них строительство — 12,0 км (54,5 %), реконструкция и ремонт — 10 км (45,5 %). Осуществляется в соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование и развитие дорожной сети Республики Мордовия на период до 2015 года».

2. Сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания. 

3. Увеличение протяженности дорог II—III технической категории за счет грунтовых автодорог IV—V категории. 

4. Оптимизация маршрутной сети, расширение практики организации туристических, экскурсионных и заказных поездок.

5. Создание системы контроля за состоянием пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками различных форм собственности, на уровне муниципалитета.

7. Капитальный ремонт здания автовокзала в р.п.Комсомольский.

Одновременно в короткие сроки решить все перечисленные задачи не представляется возможным из-за ограниченности финансовых ресурсов. 


По территории Чамзинского муниципального района проходит федеральная трасса: «Саранск-Сурское-Ульяновск», протяжённостью 39,6 км.


Обслуживающая организация ОАО «Мордовавтодор».


Дорога находится в удовлетворительном состоянии. 


Мерами по исправлению ситуации с ДТП является установка стационарных радаров, либо роботов на наиболее скоростных участках дороги, в местах наибольшей концентрации ДТП.

 
На территории Чамзинского муниципального района находится 203,5 километров  региональных и межмуниципальных дорог.


Обслуживаются следующими организациями:


ОАО «МАПО-Транс» - 131,6 км. 


ОАО «Мордовавтодор» - 47,3 км. 


Б.Березниковское ДСУ- 24,6 км. 

Автомобильные дороги республиканского значения, 

требующие строительства или капитального ремонта. 

	№ п/п
	Наименование улиц
	Ед. изм.
	Кол-во. 


	Балансо-держатель.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подъезд от автодороги 

«г. Саранск - с. Сурское - 

г. Ульяновск» через         

с. Малое Маресево до с. Мокшалеи.
	км.
	8,26
	ГКУ УПРДОР РМ
	Проходит школьный маршрут. Дорога требует капитального ремонта.

	2
	«г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск - 

с. Б.Маресево - с. Мокшалеи»,             км. 12+000 до км. 15+200,  на участке дороги от с. Мокшалеи до с. Пянгелеи.
	км.
	3,2
	ГКУ УПРДОР РМ
	Дорога в грунтовом исполнении. Проходит школьный маршрут. Необходимо строительство.

	3
	«г.п. Чамзинка - с. Отрадное - с. Кульмино - с. Большие Ремезёнки»,             км. 13+000 до км. 19+000,  на участке дороги от с. Отрадное до с. Маколово.
	км
	7,0
	ГКУ УПРДОР РМ
	Проходит школьный маршрут. Дорога требует капитального ремонта.

	4
	«г.п. Чамзинка - с. Отрадное - 

с. Кульмино - с. Большие Ремезёнки»,             км. 25+600 до км. 26+500.  
	км
	0,9
	ГКУ УПРДОР РМ
	Дорога требует капитального ремонта.

	5
	Подъезд от автодороги 

«г. Саранск - с. Сурское - 

г. Ульяновск» до с.Медаево  км. 0+00 до км. 4+500
	км
	4,5
	ГКУ УПРДОР РМ
	Проходит школьный маршрут. Дорога требует капитального ремонта.

	6
	Подъезд к селу Каменка км. 0+00 до км. 2+600
	км
	2,6
	ГКУ УПРДОР РМ
	Проходит школьный маршрут. Дорога требует капитального ремонта.

	7
	Подъезд от автодороги «г. Саранск - 

с. Сурское - г. Ульяновск» до сёл Огарёвка и Сырятино км. 0+00 до км. 4+750.
	км
	4,5
	ГКУ УПРДОР РМ
	 Дорога требует капитального ремонта.


Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Основная цель программы – содействие экономическому и социальному развитию Чамзинского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.

Для её достижения необходимо руководствоваться схемами территориального планирования муниципальных образований. 

 Исходя из материалов разработанных схем территориального планирования и генеральных планов развития территорий в Программу включены объекты дорожного хозяйства следующих населенных пунктов:

                                                                                                          Таблица 1

	Наименование муниципального образования
	Наименование населенного пункта

	Алексеевское сельское поселение
	с.Алексеевка

	
	с.Киржеманы

	Апраксинское сельское поселение
	с.Апраксино

	
	с.Наченалы

	
	д.Карсаковка 1-я

	
	д.Карсаковка 2-я

	
	д.Обуховка

	
	д.Семёновка

	
	д.Тёпловка

	Большемаресевское сельское поселение
	с.Большое Маресево

	
	с.Огарёвка

	
	с.Сырятино

	Большеремезёнское сельское поселение
	с.Большие Ремезёнки

	
	с.Красногорное

	Кульминское сельское поселение
	с.Кульмино

	
	с.Маколово

	
	с.Маколовские Выселки

	Маломаресевское сельское поселение
	с.Малое Маресево

	
	с.Малые Ремезёнки

	Медаевское сельское поселение
	с.Медаево

	
	с.Мочказерово

	
	с.Сорлинеи

	
	п.Каменский

	
	д.Люля

	Мичуринское сельское поселение
	с.Мичурино

	
	с.Знаменское

	
	с.Красный посёлок

	
	п.Железный

	
	с.Инелей

	
	д.Нагорная Вышенка

	
	с.Новосёлки

	
	д.Азарьевка

	
	д.Александровка

	
	п.Макеевка

	
	п.Смирновка

	Мокшалейское сельское поселение
	с.Мокшалеи

	
	с.Пянгелей

	
	п.Красный Воин

	Отрадненское сельское поселение
	с.Отрадное

	
	с.Кочкуши

	Пичеурское сельское поселение
	с.Пичеуры

	
	с.Репакуши

	
	с.Мары

	
	с.Соколов Гарт

	
	п.Пенькозавод

	
	д.Иванова Поляна

	Сабурмачкасское сельское поселение
	с.Сабур-Мачкассы

	
	д.Каменка

	
	п.Горбуновка

	Городское поселение Чамзинка
	р.п.Чамзинка

	
	с.Репьёвка

	
	с.Альза

	Комсомольское городское поселение
	р.п.Комсомольский


Основными задачами Программы являются: проведение капитального ремонта дорожной сети с асфальтобетонным покрытием  – 22,0 км, увеличение  дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 12,0 км, увеличение  дорог с покрытием из ПГС за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием  – на 6,0 км. 

Выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог обеспечит сохранность существующей сети автодорог, приведет к расширению дорожной сети и повышению доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние дорог и повысит их технический уровень, позволит увеличить пропускную способность существующих магистралей, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, сократит время передвижения людей по существующим маршрутам передвижения пассажирского транспорта, а также организовать регулярное автобусное сообщение между всеми населенными пунктами муниципального района, что приведет к повышению качества оказания услуг населению в сфере перевозок пассажиров и багажа.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

В экономике: 

содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

В социальной сфере: 

улучшение транспортной доступности  всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

В бюджетной сфере: 

Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

Оптимизация бюджетных расходов вследствие: 

повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования;

В дорожном хозяйстве:

формирование муниципальной  дорожной сети на основе  координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения  

и сроки реализации Программы.

  Сроки реализации Программы 2015 – 2018 годы.

Реализация Программы предусматривается за счет  средств районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 65 120,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района 23 620,7 тысяч рублей. Объем финансирования по годам:

2015 год – 16 363,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района –        4 865,8 тысяч рублей; 

2016 год –6 473,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района –       6473,2 тысяч рублей;

2017 год –  16 074,0  тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского  муниципального района –      6 074,0 тысяч рублей;     

2018 год – 16 074,0  тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда Чамзинского   муниципального района –       6 074,0 тысяч рублей;     

О плане дорожных работ в бюджете дорожного фонда Чамзинского муниципального района на 2015-2018 годы. 

Средства муниципального дорожного фонда.

	№ п/п
	Наименование поселений.
	Акцизы 2015
	Акцизы 2016
	Акцизы 2017
	Акцизы 2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Алексеевское сельское поселение.
	166,0
	-
	-
	-

	2
	Апраксинское сельское поселение.
	103,5
	-
	-
	-

	3
	Большемаресевское сельское поселение.
	165,0
	-
	-
	-

	4
	Б. Ремезёнское сельское поселение.
	49,8
	-
	-
	-

	5
	Кульминское сельское поселение.
	84,9
	-
	-
	-

	6
	Маломаресевское сельское поселение.
	71,3
	-
	-
	-

	7
	Медаевское сельское поселение.
	321,2
	-
	-
	-

	8
	Мичуринское сельское поселение.
	194,3
	-
	-
	-

	9
	Мокшалейское сельское поселение.
	110,3
	-
	-
	-

	10
	Отрадненское сельское поселение.
	101,5
	-
	-
	-

	11
	Пичеурское сельское поселение.
	240,1
	-
	-
	-

	12
	Сабур-Мачкасское сельское поселение.
	87,9
	-
	-
	-

	13
	Городское поселение Чамзинка.
	812,3
	1070,6
	1012,3
	1012,3

	14
	Комсомольское городское поселение.
	660,0
	899,9
	822,5
	822,5

	
	Районный бюджет
	1 695,7
	4 638,4
	4 239,2
	4 239,2

	
	ИТОГО:
	4 863,8
	6 608,9
	6 074,0
	6 074,0


Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление части переданных полномочий по финансовому обеспечению расходов на осуществление текущего ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений.

	№ п/п
	Наименование поселений.
	Акцизы 2015
	Акцизы 2016
	Акцизы 2017
	Акцизы 2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Алексеевское.
	166,0
	207,4
	207,4
	207,4

	2
	Апраксинское.
	103,5
	129,4
	129,4
	129,4

	3
	Большемаресевское .
	165,0
	206,2
	206,2
	206,2

	4
	Большеремезёнское.
	49,8
	62,2
	62,2
	62,2

	5
	Кульминское.
	84,9
	106,2
	106,2
	106,2

	6
	Маломаресевское.
	71,3
	89,1
	89,1
	89,1

	7
	Медаевское.
	321,2
	401,5
	401,5
	401,5

	8
	Мичуринское.
	194,3
	242,8
	242,8
	242,8

	9
	Мокшалейское.
	110,3
	137,9
	137,9
	137,9

	10
	Отрадненское.
	101,5
	126,9
	126,9
	126,9

	11
	Пичеурское.
	240,1
	300,2
	300,2
	300,2

	12
	Сабур-Мачкасское.
	87,9
	109,8
	109,8
	109,8

	
	ИТОГО:
	1 695,7
	2 119,6
	2 119,6
	2 119,6



Средства дорожного фонда городских поселений Чамзинка и Комсомольский будут направлены в следующей пропорции: 50 %   на содержание, в том числе зимнее, и 50 %   на текущий ремонт автомобильных дорог (в основном ямочный ремонт и отсыпка опокой грунтовых дорог внутри поселений, ремонт водопропускных труб) в полном объёме от начисленных (собранных) акцизов.


Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Чамзинского муниципального района направляются:

в объёме 50% на осуществление части переданных полномочий поселениям по финансовому обеспечению расходов на осуществление текущего ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений, а также погашение кредиторской задолженности сельских поселений за работы, принятые им в установленном порядке в истекших финансовых годах;

 
в объёме 50% на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 


Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чамзинского муниципального района составит:

на 2015 год 3 391,5 тысячи рублей.

на 2016 год 4 638,4 тысячи рублей.

на 2017 год 4 638,4 тысячи рублей.

на 2018 год 4 638,4 тысячи рублей.


Средства муниципального дорожного фонда, в сумме 1 695,7 тысяч рублей, в 2015 году и  2 119,6 тысяч рублей ежегодно, в течении 2016-2018 годов,   будут направлены  на содержание, в том числе зимнее, автомобильных дорог местного значения сельских поселений в соответствии с распределением иных межбюджетных трансфертов на осуществление части переданных полномочий по финансовому обеспечению расходов на осуществление текущего ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений.


Средства муниципального дорожного фонда, в сумме:

2015 год - 1 695,7 тысяч рублей;

2016 год – 2 518,8 тысяч рублей; 

2017 год - 2 119,6 тысяч рублей; 

2018 год - 2 119,6 тысяч рублей;

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы.


В результате реализации Программы к 2018 году  предполагается получить следующие результаты:

- Увеличится:

1.1 Протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 10 км.

1.2 Количество отремонтированных железнодорожных переездов, отвечающих нормативному состоянию - 1 шт.

1.3  Протяженность построенных пешеходных тротуаров - 4 км.

1.4 Протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах - 1,0 км.

1.5 Изготовлены и установлены 4 автопавильона.

1.6 Освещения вдоль автомобильных дорог — 4,0 км.

- Уменьшится:

1.1 Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2018 году на 4 человека (100 процентов) по сравнению с 2015 годом.

Раздел 5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнители мероприятий программы определяются на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета (муниципального дорожного фонда) осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района.

 Раздел 6. Анализ рисков  реализации муниципальной Программы 

и описание мер управления рисками с целью  минимизации их влияния на достижения целей муниципальной Программы.


Анализ рисков  реализации муниципальной Программы и принятие мер по  управлению ими осуществляет ответственный исполнитель  в процессе реализации Программы.


Основными рисками  Программы являются:


- риски не достижения конечных результатов  Программы;


- риски недофинансирования Программы.


Риски  не достижения конечных результатов  Программы являются типичными при выполнении комплексных  Программ, затрагивающих различные социально-экономические сферы. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, включая мероприятия, показатели и индикаторы.


Основными мерами управления рисками  с целью минимизации их влияния  на достижение целей Программы  выступают — мониторинг, открытость и подотчётность.

 Раздел 7. Методика оценки эффективности  

муниципальной Программы.


Методика оценки эффективности  муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам  реализации муниципальной Программы.


 Методика оценки эффективности  муниципальной Программы предусматривает возможность проведения  оценки эффективности  муниципальной Программы в течении периода реализации  муниципальной Программы не реже чем один раз в год.


 Методика оценки эффективности  муниципальной Программы учитывает необходимость проведения оценок:


1) степени реализации основных мероприятий достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объёме, по следующей формуле:

СРМ=МВ/М, где


СРМ — степень  реализации  основных мероприятий:


МВ — количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа  мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;


М — общее количество мероприятий,  запланированных к реализации в отчётном году;


2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной Программы.


Оценка степени соответствия  запланированному уровню затрат и  эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной Программы, определяется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования  муниципальной Программы по формуле:

ССУЗ=ФФ/ФП, где


ССУЗ — уровень  финансирования  реализации муниципальной Программы;


ФФ — фактический  объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы;


ФП — плановый объём  финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период;


Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы, определяется по формуле:

ЭС=СРМ/ССУЗ


3) степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.


Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы может определятся путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ=(СДП1+СДП2+СДПн)/н, где:


СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);


СДП -  степень достижения показателя (индикатора)  муниципальной Программы;


н — количество  показателей (индикаторов) муниципальной Программы.


 Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП=ЗФ/ЗП, где:


ЗФ — фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы (подпрограммы);


ЗП — плановое  значение показателя (индикатора) муниципальной Программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, или


СДП=ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);


4) общей оценки эффективности реализации  муниципальной Программы (ЭРП), рассчитываемой по формуле:

ЭРП = СДЦ х ЭС

	Вывод об эффективности реализации  муниципальной Программы 
	Критерий оценки эффективности ЭГП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	более 1


Раздел 8. Контроль за ходом выполнения 

основных мероприятий Программы.


Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Чамзинского муниципального района, контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Чамзинского муниципального района.


Исполнителями Программы являются:


- отдел промышленности, транспорта, строительства и архитектуры Администрации Чамзинского муниципального района;

- Администрации городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района.



