АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        26 декабря  2014 г.                                                                    № 90  
с.Медаево

Об утверждении  муниципальной программы 
 «Развитие автомобильных дорог в Медаевском
 сельском поселении  на 2015-2018 годы »

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения администрация Медаевского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия                П О С Т А Н О В Л ЯЕТ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Развитие автомобильных дорог в Медаевском сельском поселении  на 2015-2018 годы » согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зайцеву О.Е.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г. и подлежит публикации в информационном бюллетене сельского поселения.

Глава Медаевского сельского поселения                                И.Н.Новикова      
                                    
Муниципальная  программа
"Развитие автомобильных дорог в Медаевском сельском поселении Чамзинского муниципального района  Республики Мордовия
на 2015 - 2018годы»
Паспорт

муниципальной  программы  "Развитие автомобильных дорог в Медаевском сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2018годы»

	Наименование  программы
	"Развитие автомобильных дорог в Медаевском сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовияна 2015 - 2018годы»

(далее программа)



	Основания для разработки программы
	- государственная программа Республики Мордовия "Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Мордовия" на 2014 - 2016 годы 

	Ответственный исполнитель 
	- администрация Медаевского сельского поселения

	Соисполнители программы
	Администрация Чамзинского муниципального района РМ

	Цели программы
	- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплутационных# характеристик, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни населения, 

	Задачи программы
	-сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- увеличение доли нормативных объемов работ по содержанию и ремонту автодорог;

- приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

- реконструкция и ремонт автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты, создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи населенных пунктов с опорной сетью автомобильных дорог;



	Целевые индикаторы и показатели программы
	- протяженность участков автомобильных дорог внутрипоселенческого значения, прошедших капитальный ремонт и ремонт;

протяженность участков автомобильных дорог внутрипоселенческого значения -дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи населенных пунктов с опорной сетью автомобильных дорог;

- количество отремонтированных переездов, отвечающих нормативному состоянию;

- протяженность построенных пешеходных тротуаров;

 - протяженность построенных линий освещения вдоль автомобильных дорог;



	Этапы и сроки реализации программы
	- реализация программы рассчитана на 4 года (с 2015 года по 2018 год) в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. 

	Источники финансирования программы
	- общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2018 годах составит 1420,5 тыс.  рублей.

Из них:

на "Развитие автомобильных дорог внутрипоселеческого значения " на 2015 - 2018 годы 1420,5 тыс.  рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 321,2 тыс.  рублей;

в 2016 году – 401,5 тыс.  рублей;

в 2017 году – 358,9тыс.  рублей.

В 2018 году – 338,9 тыс.рублей

Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия (Дорожного фонда Республики Мордовия):



	Ожидаемые результаты реализации программы
	- в результате реализации программы к 2018 году предполагается получить следующие результаты.

Увеличится:

- протяженность участков автомобильных дорог внутрипоселенческого значения, прошедших капитальный ремонт и ремонт на 18,4 км;
- количество отремонтированных переездов, отвечающих нормативному состоянию на 3 шт.;

- протяженность построенных пешеходных тротуаров на 1,1 км;

- протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах на 0,5км;

- протяженность построенных линий освещения вдоль автомобильных дорог на 1,1 км;




I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
 
         Дорожное хозяйство Медаевского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры  муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

         Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2015 по 2018 годы.

         Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

         Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

         По состоянию на 01.01.2015 года сеть автомобильных дорог Медаевского сельского поселения составляет 32,8  км. В настоящее время автомобильные дороги  сельского  поселения находятся в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

         Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

         В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Медаевского сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта .

         Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания сельских дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 
         Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходов средств бюджета Медаевского сельского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных  дорог местного значения.

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 
 Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог Медаевского сельского поселения.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог;

- совершенствование системы организации дорожного движения.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
 
Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.  

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

 
 
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 
         Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств.

Всего на период 1420,5 т. руб.

	Наименование и виды расходов
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018

	
	МБ
	РБ
	МБ
	РБ
	МБ
	РБ
	 

	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	 

 

 

321,2
	 

 

 


	 

 

 

401,5
	 

 

 


	 

 

 

358,9
	 

 

 


	 

338,9

	Итого
	321,2
	401,5
	358,9
	4338,9


 

 
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
 
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

-  развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

За 2015-2018 гг. планируется выполнить следующие показатели:.

Увеличится:

- протяженность участков автомобильных дорог внутрипоселенческого значения, прошедших капитальный ремонт и ремонт на 18,4 км;

- количество отремонтированных переездов, отвечающих нормативному состоянию на 3 шт.;

- протяженность построенных пешеходных тротуаров на 1,1 км;

- протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах на 0,5км;

- протяженность построенных линий освещения вдоль автомобильных дорог на 1,1 км;

- приведение в нормативное состояние не менее 9,0 тыс. кв.м. автомобильных дорог;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории Медаевского сельского поселения в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на  территории Большеремезёнского сельского поселения в расчете на одного жителя:

 

	Кфв = (
	О2
Ч2
	:
	О1
Ч1
	) х 100%, где:


 

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

 

VII.    ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
           Всего по Программе за 2015-2018 годы – 1420,5 тыс. руб.
	Главный распорядитель бюджета 
	Программные мероприятия
	
	Объем финансирования

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	Администрация Медаевского сельского поселения
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	321,2
	401,5
	358,9
	338,9

	 
	- содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них
	121,2
	160,0
	80,0
	98,0

	 
	- ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них
	300,0
	 

 

 

 
	 

 


	 

 

100,0

	 
	- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них
	
	241,5
	278,9
	140,9

	 
	- технический надзор
	
	
	
	

	 
	 
ИТОГО 
 
	321,2
	401,5
	258,9
	338,9


 

 

