Администрация Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015г.							     № 1086

р.п. Чамзинка

О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015 г. N 747 «Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском районе Республики Мордовия» на 2016-2020 годы.

В целях приведения в соответствие с постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 15.01.2015г. № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», администрация Чамзинского  муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском районе Республики Мордовия» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015 г. N 747, следующего содержания:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

# Паспорт
Муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском районе Республики Мордовия» на 2016-2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе Республике Мордовия» на 2016 – 2020 годы

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу муниципального продукта путем их наиболее полного и рационального использования во всех секторах экономики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах : - электрическая энергия (кВт.ч на 1 проживающего) 560, на последующие годы планируется понижение - довести в 2020 г.-до 511; - тепловая энергия (Гкал на 1кв.м общей площади) 0,188. На последующие годы планируется понижение: в 2020г.- до 0,165; - горячая вода (куб.м на 1 проживающего) 14,75. На последующие годы планируется понижение в 2020г. довести до 13,1; - холодная вода (куб.м на 1 проживающего) 25. На последующие годы планируется понижение - в 2020г. довести до -22,3; - природный газ (куб.м на 1 проживающего) 268. На последующие годы планируется дальнейшее понижение в 2020г.-241. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями имеет убывающую динамику; - электрическая энергия (кВт.ч на 1 человека населения) 33,8. На последующие годы планируется дальнейшее понижение - в 2020.- до 30,2; - тепловая энергия (Гкал на 1кв.м общей площади) 0,24. На последующие годы планируется понижение: в 2020 г.-0,206; - горячая вода (куб.м на 1человека населения) 0,18. На последующие годы планируется понижение: в 2020 г. — до 0,152; - холодная вода (куб.м на 1человека населения) 1,15. На последующие годы планируется понижение: в 2020 .г — 1,01; - природный газ (куб.м на 1 человека населения) 25. На последующие годы планируется дальнейшее понижение: к 2020 г. до 23,1. |
| Задачи муниципальной программы | выявление потенциала энергосбережения на основании обязательных энергетических обследований; обеспечение устойчивых темпов снижения энергопотребления в секторах экономики района; сохранение и расширение потенциала доходной части бюджета за счет сокращения нерационального потребления энергии; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальнная программа реализуется в два этапа: I этап – 2016 - 2018 годы, II этап – 2018- 2020 годы; |
| Объемы финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 273943тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 80492,9 тыс. рублей, 2017 год – 57210 тыс. рублей, 2018 год – 48170тыс. рублей, 2019 год – 47680 тыс. рублей, 2020 год – 40390 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 6300тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 3150 тыс. рублей, 2017 год – 1725 тыс. рублей, 2018 год – 475 тыс. рублей, 2019 год – 475 тыс. рублей, 2020 год – 475 тыс. рублей; Средства муниципальных бюджетов – районный бюджет 7000 тыс.рублей, в том числе по годам: 2016 год – 1540тыс. рублей, 2017 год – 1440 тыс. рублей, 2018 год – 1340 тыс. рублей, 2019 год – 1340 тыс. рублей, 2020 год – 1340 тыс. рублей; средства поселений – 20282,9 тыс.рублей, в том числе по годам: 2016 год – 6802,9тыс. рублей, 2017 год – 3405 тыс. рублей, 2018 год – 3415 тыс. рублей, 2019 год – 3425 тыс. рублей, 2020 год – 3235 тыс. рублей; внебюджетные источники – 240360 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 69000 тыс. рублей, 2017 год – 50640 тыс. рублей, 2018 год – 42940 тыс. рублей, 2019 год – 42440 тыс. рублей, 2020 год – 35340тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной Программы | обеспечение достижения за счет реализации мероприятий и проектов муниципальной программы по повышению энергоэффективности: снижения энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 12 % на I этапе (2016 - 2018 годы), не менее чем на 15 % на II этапе (2018 - 2020 годы) (по сравнению с 2015 годом); снижения энергоемкости сельского хозяйства на 9 % на I этапе (2016 - 2018 годы), не менее чем на 15 % на II этапе (2019 - 2020 годы) (по сравнению с 2015 годом); Управление и контроль за реализацией программы осуществляются в соответствии с постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 15.01.2015г. № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия». |

# 2. В разделе 2 наименование глав изложить в следующей редакции:

# Глава 1. Повышение энергоэффективности в энергетике и прогноз конечных результатов;

# Глава 2. Повышение энергоэффективности в промышленности и прогноз конечных результатов;

# Глава 3. Повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве и прогноз конечных результатов;

# Глава 4. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы и прогноз конечных результатов;

# Глава 5. Повышение энергоэффективности в жилищном (фонде) секторе и прогноз конечных результатов;

# 3.Дополнить Программу следующими разделами:

Раздел 4. Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых данной программой решений и мероприятий и перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР.

По программе энергосбережения в районе проведена большая работа по установке общедомовых приборов учета коммунальных услуг. На сегодняшний день в многоквартирных домах установлено общедомовых приборов учета холодной воды -76, горячей воды- 51, тепловой энергии -79, электрической энергии – 207. Оснащенность индивидуальными приборами учета жилых помещений в многоквартирных домах составляет по холодной воде-86%, по горячей воде – 100%, по электроэнергии –100%. Уменьшилась удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями за счет установки приборов учет.

Проведены работы по модернизации системы горячего водоснабжения в теплопунктах п.Комсомольский.  Для резервного источника водоснабжения в котельных №№1,3,6 были оборудованы колодцы, позволяющие обеспечить бесперебойное теплоснабжение в случае отключения системы центрального водоснабжения и экономить 30% покупной воды. На котельных были установлены приборы учета отпускаемой в сеть тепловой энергии стоимостью 713 тыс.руб., которые позволили выявить фактические потери тепловой энергии в сетях и рассчитать фактический удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах :

- электрическая энергия (кВт.ч на 1 проживающего) 560,  на последующие годы планируется  понижение - довести в 2020 г.-до 511;

- тепловая энергия (Гкал на 1кв.м общей площади) 0,188.  На последующие годы планируется понижение: в 2020г.- до 0,165;

- горячая вода (куб.м на 1 проживающего) 14,75. На последующие годы планируется понижение в 2020г. довести до 13,1;

- холодная вода (куб.м на 1 проживающего) 25. На последующие годы планируется  понижение - в 2020г. довести до -22,3;

- природный газ (куб.м на 1 проживающего) 268. На последующие годы планируется дальнейшее понижение в 2020г.-241.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями имеет убывающую динамику;

- электрическая энергия (кВт.ч на 1 человека населения) 33,8. На последующие годы планируется дальнейшее понижение - в 2020.- до 30,2;

- тепловая энергия (Гкал на 1кв.м общей площади) 0,24.  На последующие годы планируется понижение: в 2020 г.-0,206;

- горячая вода (куб.м на 1человека населения) 0,18.  На последующие годы планируется понижение: в 2020 г. — до 0,152;

- холодная вода (куб.м на 1человека населения) 1,15. На последующие годы планируется понижение: в 2020 .г — 1,01;

- природный газ (куб.м на 1 человека населения) 25.  На последующие годы планируется дальнейшее понижение: к 2020 г. до 23,1.

Таблица 1

Перечень целевых показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 проживаю щего | 527 | 511 | 506 | 501 | 501 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,177 | 0,17 | 0,168 | 0,166 | 0,165 |
| горячая вода | куб. метров на 1 проживаю щего | 13,9 | 13,5 | 13,37 | 13,23 | 13,10 |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживаю щего | 23,6 | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22,3 |
| природный газ | куб. метров на 1 проживаю щего | 262 | 254 | 246 | 244 | 241 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 человека населения | 32,8 | 31,8 | 30,8 | 30,5 | 30,2 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,207 | 0,206 |
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,17 | 0,16 | 0,155 | 0,153 | 0,152 |
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,010 | 1,010 |
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 25 | 24,3 | 23,6 | 23,4 | 23,1 |

# Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение периода реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭРП = СДЦ x ЭС.

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

4. Приложение1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе Республике Мордовия» на 2016 – 2020 годы

«Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2020 годы по источникам финансирования и по годам» изложить в новой редакции.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Чамзинского муниципального района					        В.Г.Цыбаков